常财信审〔2024〕结字15号

关于常德市市管领导干部人事档案数字化

建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市市管领导干部人事档案数字化建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是中共常德市委组织部根据中共湖南省委组织部《关于推进全省干部人事档案数字化建设的意见》的通知（湘组（2022）39号）文件要求，对我市市管领导干部人事档案进行数字化建设。主要内容包括：干部人事档案数字化平台、干部人事档案数字化服务以及配套辅材、项目监理等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由北京航星永志科技有限公司中标承建，建设合同金额90.4102万元；项目监理单位为常德奕顺信息技术咨询服务有限公司，监理合同金额为2.28万元。

项目于2024年4月19日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市市管领导干部人事档案数字化建设项目建设验收的意见》（常行审〔2024〕验字14号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请市管领导干部人事档案数字化建设项目结算验收的报告》；

（四）建设方报送的《常德市市管领导干部人事档案数字化建设项目工程竣工资料》；

（五）建设方报送的《竞争性磋商投标文件》；

（六）建设方报送的《市管领导干部人事档案数字化建设项目监理资料汇编》；

（七）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同明细价格及技术参数进行了审核：

- 清单中第10项“整理编码”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为1700卷，评审数量为1469卷，此项合计审减1.1319万元；

- 清单中第11项“档案查缺”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为1700卷，评审数量为1469卷，此项合计审减1.1319万元；

- 清单中第12项“数字化制作”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为1700卷，评审数量为1469卷，此项合计审减6.1908万元；

- 清单中“三、项目监理”，按合同约定和预算报告标准进行评审，报审为2.28万元，评审为2.0489万元，此项合计审减0.2311万元。

五、评审结论

该项目报审金额为92.6902万元，审定金额为84.0045万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：叶春  易明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年5月15日

抄送：中共常德市委组织部

附表

常德市市管领导干部人事档案数字化建设项目结算评审表

金额：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同明细 |  |  |  |  |  |  |  | 89.6102 | 81.1556 |
| 1 | 干部人事档案管理信息系统（信创版） | 航星永志，湖南专版 | 套 | 1 | 1 | 4.9950 | 4.9950 | 4.9950 | 4.9950 |
| 2 | 数据库 | 达梦，安全数据库管理系统（专用计算平台版）V8.2 | 套 | 1 | 1 | 7.8999 | 7.8999 | 7.8999 | 7.8999 |
| 3 | 中间件 | 东方通，TongWebV7.0 | 套 | 1 | 1 | 4.4690 | 4.4690 | 4.4690 | 4.4690 |
| 4 | 服务器（应用服务器） | 浪潮，NF2180F-M | 台 | 1 | 1 | 6.2370 | 6.2370 | 6.2370 | 6.2370 |
| 5 | 工作电脑 | 浪潮英政，CE520F | 台 | 1 | 1 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7860 |
| 6 | 扫描仪 | 影源，CX4110 | 台 | 1 | 1 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 |
| 7 | 打印机 | 奔图，CM7115DN | 台 | 1 | 1 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 |
| 8 | 移动硬盘 | 希捷（Seagate），2TB | 块 | 2 | 2 | 0.0585 | 0.0585 | 0.1170 | 0.1170 |
| 9 | 交换机 | TP-LINK，16口 | 台 | 1 | 1 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695 |
| 10 | 整理编码 | 航星永志，定制 | 卷 | 1700 | 1469 | 0.0049 | 0.0049 | 8.3300 | 7.1981 |
| 11 | 档案查缺 | 航星永志，定制 | 卷 | 1700 | 1469 | 0.0049 | 0.0049 | 8.3300 | 7.1981 |
| 12 | 数字化制作 | 航星永志，定制 | 卷 | 1700 | 1469 | 0.0268 | 0.0268 | 45.5600 | 39.3692 |
| 13 | 装订机 | 三益，SY-4A | 台 | 1 | 1 | 0.0988 | 0.0988 | 0.0988 | 0.0988 |
| 14 | 耗材一批 | 得力等 | 项 | 1 | 1 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8390 |
| 二、系统集成 |  | 北京航星永志科技有限公司，按合同约定结算 |  |  |  |  |  | 0.8000 | 0.8000 |
| 三、项目监理 |  | 常德奕顺信息技术咨询服务有限公司，按预算（一+二）*2.5%核算 |  |  |  |  |  | 2.2800 | 2.0489 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 92.6902 | 84.0045 |