常财信审〔2024〕结字17号

关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新

改造项目学生宿舍智慧门禁信息化项目

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目学生宿舍智慧门禁信息化项目进行了结算评审。

一、项目简介

常德职业技术学院为迎接2023年湖南省“双高”校验收，落实“双高”方案中的“推进新型基础设施建设”任务，使用中央财政贴息贷款建设信息化项目39个。本项目为学生宿舍智慧门禁信息化项目。

学生宿舍智慧门禁信息化项目由湖南仟琪信息技术有限公司中标承建，报审金额310万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额3.9928万元，合计送审金额313.9928万元。于2024年1月18日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹（中央财政贴息贷款）

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德职业技术学院 2022 年信息化设备更新改造项目子项目(学生宿舍智慧门禁信息化项目)验收的意见》（常行审〔2024〕验字4号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《常德职业技术学院关于申请对学生宿舍智慧门禁信息化项目进行结算的报告》；

- 建设方报送的《学生宿舍智慧门禁信息化项目竣工资料》；

- 建设方报送的《常德职业技术学院学生宿舍智慧门禁信息化项目监理资料》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对核查，该项目的现场实物与投标清单、预算清单、变更清单一致，评审组对部分价格进行了审核，其中：

- 1. 监理费参考合同签订比例核减0.0248万元。

五、评审结论

该项目报审金额为313.9928万元，审定金额为313.968万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  周宗璇  吴青林  张新明

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年12月4日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院学生宿舍智慧门禁信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、合同部分 |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 310 |
| （一）校园人脸识别门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  | 40.5 | 40.5 |
| 1.PC-Web端 |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 | 30.5 |
| 1 | 学校资料管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 人脸识别设备管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 头像图片申请审批 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 考勤管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 数据同步与采集 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 告警中心 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 用户权限管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 消息推送管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 系统管理 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 系统对接 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.移动端 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 11 | 图片上传与考勤数据查询（小程序） | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.中间件 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 12 | 中间件 | 东方通 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| （二）人脸识别考勤系统 |  |  |  |  |  |  |  | 260.76 | 260.76 |
| 13 | 单机芯翼闸 | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | 30 | 30 | 1.9 | 1.9 | 57 | 57 |
| 14 | 双机芯翼闸 | 捷顺 JSTZ3409 | 台 | 44 | 44 | 2.5 | 2.5 | 110 | 110 |
| 15 | 人脸识别机 (闸机版) | 商汤 SPSC700C0HD01 | 台 | 118 | 118 | 0.48 | 0.48 | 56.64 | 56.64 |
| 16 | 网络枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2346WDV3-I | 台 | 16 | 16 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
| 17 | 显示系统 | 嘉河 JH- B5500EA | 台 | 16 | 16 | 0.55 | 0.55 | 8.8 | 8.8 |
| 18 | 二层交换机 | 华为S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 8 | 8 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 |
| 19 | 千兆光模块 | 锦昊安JHA3420D | 个 | 16 | 16 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8 |
| 20 | 网络墙柜 | 蓝贝 | 个 | 8 | 8 | 0.09 | 0.09 | 0.72 | 0.72 |
| 21 | 配电柜 | 优质 | 个 | 8 | 8 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | 地面开槽及修补 | 优质 | 项 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 |
| 23 | 不锈钢门 | 优质 | 套 | 30 | 30 | 0.18 | 0.18 | 5.4 | 5.4 |
| 24 | 遮阳棚 | 优质 | 平方米 | 120 | 120 | 0.075 | 0.075 | 9 | 9 |
| 25 | 辅材 | 优质 | 批 | 8 | 8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 3.2 |
| （三）系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 8.74 | 8.74 |
| 项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 3.9928 | 3.968 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 313.9928 | 313.968 |