常财信审〔2024〕结字18号

关于武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市武陵大桥北端匝道将于近期完成道路建设，为强化此路段的交通管理，最大限度遏制交通事故的发生，将建设智能交通灯控制系统以及电警抓拍系统，实现路口交通信号自动控制以及非现场执法的需求。项目建设内容包括路口电警、监控设备、路口信号控制系统设备、系统集成、项目监理等费用。

该项目由常德市新浪潮信息工程有限公司承建，报审金额45.89万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额1.151万元，由湖南国方工程建设咨询有限公司实施招投标代理，报审金额0.4589万元，项目实际结算送审金额为47.4999万元。项目于2024年4月19日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）建设方报送的《常德市行政审批服务局关于武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字13号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请对武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审报告》；

（四）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目竣工资料》；

（五）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目监理资料》；

（六）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目委托协议书》；

（七）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对核查，该项目的投标清单、预算清单、现场实物三者一致且无变更。

五、评审结论

该项目报审金额为47.4999万元，审定金额为47.4959万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：王国珍  高家望

项目负责人：胡  丹

常德市财政局投资评审中心

2024年05月13日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表：

武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 458900 | 458900 |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 浙江大华DH-CP902-RU5G | 台 | 3 | 3 | 14500 | 14500 | 43500 | 43500 |
| 2 | LED频闪补光灯 | DH-ITALE-060AA-P | 台 | 7 | 7 | 1500 | 1500 | 10500 | 10500 |
| 3 | 900万生态反向卡口抓拍单元 | 浙江大华DH-CP902-AU5F | 台 | 3 | 3 | 14500 | 14500 | 43500 | 43500 |
| 4 | 四合一生态补光灯 | 浙江大华DH-ITALF-300AG-E | 台 | 7 | 7 | 2300 | 2300 | 16100 | 16100 |
| 5 | 违停抓拍球 | 浙江大华DH-SD-8A1440XA-HNT-E | 台 | 3 | 3 | 13000 | 13000 | 39000 | 39000 |
| 6 | 智能交通终端管理设备 | 浙江大华DH-ITSE1200-TA-N04 | 台 | 1 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 7 | 网络版交通红绿灯信号检测器 | 浙江大华DH-ITASD-020RA | 台 | 1 | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 8 | 防雷器 | 定制 | 个 | 3 | 3 | 340 | 340 | 1020 | 1020 |
| 9 | 接入交换机 | 定制 | 台 | 2 | 2 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 |
| 10 | 汇聚交换机 | 定制 | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 11 | 千兆光模块 | 定制 | 个 | 4 | 4 | 700 | 700 | 2800 | 2800 |
| 12 | 光纤终端盒 | 定制 | 个 | 2 | 2 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
| 13 | 抱杆挂杆机箱 | 定制 | 台 | 4 | 4 | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
| 14 | 电子警察立杆1 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 7600 | 7600 | 15200 | 15200 |
| 15 | 电子警察立杆2 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 9500 | 9500 | 19000 | 19000 |
| 16 | 电子警察立杆3 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 17 | 电源防雷器 | 定制 | 个 | 3 | 3 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
| 18 | 电源稳压器 | 定制 | 台 | 3 | 3 | 2500 | 2500 | 7500 | 7500 |
| 19 | 信号线 | 定制 | 米 | 70 | 70 | 3 | 3 | 210 | 210 |
| 20 | 电源线 | 定制 | 米 | 700 | 700 | 4 | 4 | 2800 | 2800 |
| 21 | 电源线 | 定制 | 米 | 400 | 400 | 9 | 9 | 3600 | 3600 |
| 22 | 光纤 | 定制 | 米 | 750 | 750 | 8 | 8 | 6000 | 6000 |
| 23 | 网线 | 定制 | 米 | 400 | 400 | 3 | 3 | 1200 | 1200 |
| 24 | 主干电源线 | 定制 | 米 | 1500 | 1500 | 29 | 29 | 43500 | 43500 |
| 25 | 集中协调式信号机 | 易华录XHJ-CW-GA-MT1032 | 套 | 1 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 26 | 信号机稳压电源 | 定制 | 台 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 27 | 倒计时器 | 定制 | 套 | 5 | 5 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
| 28 | 左转箭头信号灯 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 29 | 满屏信号灯 | 定制 | 套 | 5 | 5 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
| 30 | 人行横道信号灯 | 定制 | 套 | 6 | 6 | 1800 | 1800 | 10800 | 10800 |
| 31 | 交通信号灯立杆1 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 32 | 交通信号灯立杆2 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 12000 | 12000 | 24000 | 24000 |
| 33 | 交通信号灯立杆3 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 34 | 人行信号灯立杆 | 定制 | 套 | 6 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| 35 | 人行信号灯线 | 定制 | 米 | 480 | 480 | 10 | 10 | 4800 | 4800 |
| 36 | 车行信号灯线 | 定制 | 米 | 700 | 700 | 8 | 8 | 5600 | 5600 |
| 37 | 系统集成 |  | 笔 | 1 | 1 | 33970 | 33970 | 33970 | 33970 |
| 二、项目监理 |  | 合同总额*2.5% |  |  |  |  |  | 11510 | 11470 |
| 三、招标代理及专家评标费 |  | 合同总额*1% |  |  |  |  |  | 4589 | 4589 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 474999 | 474959 |