常财信审〔2024〕结字20号

关于常德技师学院录播教室建设项目

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德技师学院录播教室建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

常德技师学院建设录播教室以满足录制与播放优质课堂教学的需要。建设范围涵盖一间精品录播室、一间微课制作室、两间多媒体教室。建设内容主要包括录播主机、高清摄像机、指向性话筒、微课录播主机、摄像机及配套的环境处理等。

常德技师学院录播教室建设项目由湖南仟琪信息技术有限公司中标承建，报审金额85.4万元；由常德奕顺信息技术咨询服务有限公司实施监理，报审金额0.8万元；由湖南信元工程项目管理有限公司进行招标代理，报审金额0.854万元。该项目于2024年4月29日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德技师学院录播教室建设项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字15号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《常德技师学院关于提请对常德技师学院录播教室建设项目进行结算评审的报告》；

- 建设方报送的《常德技师学院录播教室建设项目竣工资料》；

- 建设方报送的《常德技师学院录播教室建设项目监理资料汇编》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 结算评审表第58项“墙漆”：报审金额为0.125万元，根据现场查勘，该项目未实施，此项审减0.125万元。

- 结算评审表“系统集成”：报审金额4万元，根据预算评审取费比率计算金额为4.2637万元，因报审金额小于按照预算评审取费比率计算的金额，结算按照报审金额计取，此项无审减。

- 结算评审表“项目监理”：报审金额0.8万元，根据预算评审取费比率计算金额为1.876万元，因报审金额小于按照预算评审取费比率计算的金额，结算按照报审金额计取，此项无审减。

- 结算评审表“招标代理及专家评标费”：报审金额0.854万元，根据招标代理合同，审定金额0.85万元，此项审减0.004万元。

五、评审结论

该项目报审金额为87.054万元，审定金额为86.925万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  王  强

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年5月30日

抄送：常德技师学院

附表

常德技师学院录播教室建设项目结算评审表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同部分 |  |  |  |  |  |  |  | 854000 | 852750 |
| （一）录播教室 |  |  |  |  |  |  |  | 521700 | 521700 |
| 1.5机位精品录播系统 |  |  |  |  |  |  |  | 215000 | 215000 |
| 3 | 录播主机（含软件） | 奥威亚 AE-A7NP | 套 | 1 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 4 | 定位分析系统 | 奥威亚 V2.0 | 套 | 1 | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 5 | 高清摄像机（含智能跟踪拍摄软件） | 奥威亚 AX-C22PNA | 套 | 5 | 5 | 9000 | 9000 | 45000 | 45000 |
| 6 | 录播控制面板 | 奥威亚 KP-8P3A | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 7 | 指向性话筒 | 奥威亚 AT-680 | 只 | 6 | 6 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| 8 | 数字音频矩阵（含处理软件） | 奥威亚 IAM-GA60 | 套 | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | 电源管理器 | 奥威亚 RY-8+ | 套 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 10 | 导播电脑 | 海康威视 XC-P923P | 台 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 11 | 资源管理与应用平台 | 奥威亚 1.0 | 套 | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 2.配套设备 |  |  |  |  |  |  |  | 209900 | 209900 |
| 11 | 86寸双屏显示屏 | 希沃 TV86DB | 台 | 1 | 1 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 |
| 12 | IP智能均衡音箱 | 世邦 XC-9630A | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 13 | LED嵌入式手动翻转灯 | 泰阳人 TYR-LED1001 | 组 | 3 | 3 | 3200 | 3200 | 9600 | 9600 |
| 14 | 防眩LED录播教室面板灯 | 泰阳人 TYR-LED606 | 组 | 21 | 21 | 600 | 600 | 12600 | 12600 |
| 15 | 电视机 | 飞利浦 55PUF7067 | 台 | 4 | 4 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000 |
| 16 | 交换机 | 锐捷RG S2910-24GT4SFP-L | 台 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 17 | 教室无线AP | 锐捷 RG-AP730-L | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 18 | 服务器机柜 | 兰贝 2米 | 套 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19 | 监听音箱 | 漫步者 MR4 | 对 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | 教师桌椅 | 固立 | 套 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 21 | 学生桌 | 优质 | 张 | 24 | 24 | 800 | 800 | 19200 | 19200 |
| 22 | 学生凳子 | 优质 | 张 | 50 | 50 | 60 | 60 | 3000 | 3000 |
| 23 | 观摩椅 | 优质 | 张 | 12 | 12 | 400 | 400 | 4800 | 4800 |
| 24 | 空调 | 格力FGR7.2Pd /C3Nha-N3 | 台 | 3 | 3 | 8800 | 8800 | 26400 | 26400 |
| 25 | 新风机 | 松下FY-80ZY1C | 台 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 26 | 新风系统配件 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 27 | 操作桌椅 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 28 | 视频会议摄像头 | 讯尔威 HD10W | 台 | 1 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 29 | 辅助材料 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 3.录播教室环境处理 |  |  |  |  |  |  |  | 96800 | 96800 |
| 30 | 讲台脚踏 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 31 | 拆除地面 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 32 | PVC地胶 | 优质 | 平方 | 130 | 130 | 250 | 250 | 32500 | 32500 |
| 33 | 龙骨隔墙墙面处理 | 优质 | 平方 | 60 | 60 | 250 | 250 | 15000 | 15000 |
| 34 | 原有墙墙面处理 | 优质 | 平方 | 60 | 60 | 150 | 150 | 9000 | 9000 |
| 35 | 吸音板 | 优质 | 平方 | 130 | 130 | 150 | 150 | 19500 | 19500 |
| 36 | 地脚线 | 优质 | 米 | 65 | 65 | 50 | 50 | 3250 | 3250 |
| 37 | 封窗 | 优质 | 个 | 4 | 4 | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
| 38 | 木门 | 优质 | 套 | 2 | 2 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 39 | 单向玻璃 | 优质 | 平方 | 4 | 4 | 800 | 800 | 3200 | 3200 |
| 40 | 墙漆 | 优质 | 平方 | 55 | 55 | 50 | 50 | 2750 | 2750 |
| （二）微课制作室 |  |  |  |  |  |  |  | 202200 | 200950 |
| 1.微课制作室录播系统 |  |  |  |  |  |  |  | 173700 | 173700 |
| 41 | 微课录播主机(含管理软件) | 奥威亚 AE-M4K | 套 | 1 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 42 | 录制面板 | 奥威亚 KP-5A | 套 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 43 | 摄像机 | 索尼 HXR-NX200 | 台 | 2 | 2 | 22100 | 22100 | 44200 | 44200 |
| 44 | 提词器 | 天影视通 TS-220P | 台 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 45 | 无线话筒（邻夹式） | 湖山 DS-U310A | 套 | 1 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 46 | 交互智慧平板 | 希沃 FF86EA | 台 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 47 | 效果显示屏 | 飞利浦 55PUF7067 | 台 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 48 | 防眩LED录播教室面板灯 | 泰阳人 TYR-LED606 | 组 | 4 | 4 | 600 | 600 | 2400 | 2400 |
| 49 | LED嵌入式手动翻转灯 | 泰阳人 TYR-LED1001 | 组 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 50 | 辅助材料 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.微课制作室环境处理 |  |  |  |  |  |  |  | 28500 | 27250 |
| 51 | PVC地胶 | 优质 | 平方 | 15 | 15 | 250 | 250 | 3750 | 3750 |
| 52 | 龙骨隔墙墙面处理 | 优质 | 平方 | 38 | 38 | 250 | 250 | 9500 | 9500 |
| 53 | 原有墙墙面处理 | 优质 | 平方 | 13 | 13 | 150 | 150 | 1950 | 1950 |
| 54 | 吸音板 | 优质 | 平方 | 51 | 51 | 150 | 150 | 7650 | 7650 |
| 55 | 地脚线 | 优质 | 米 | 16 | 16 | 50 | 50 | 800 | 800 |
| 56 | 木门 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 57 | 单向玻璃 | 优质 | 平方 | 0.75 | 0.75 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 58 | 墙漆 | 优质 | 平方 | 25 | 0 | 50 | 50 | 1250 | 0 |
| （三）多媒体教室 |  |  |  |  |  |  |  | 90100 | 90100 |
| 59 | 智慧黑板 | 希沃 BF86ED | 台 | 2 | 2 | 29000 | 29000 | 58000 | 58000 |
| 60 | 广播终端 | 世邦 NAS-8506B | 台 | 1 | 1 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 61 | 音箱 | 世邦 NAC -301C | 只 | 2 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| 62 | 定焦广角摄像机 | 大华 DH-IPC-HDW3433DT | 台 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 63 | 中控 | 莱拓 SCS-6600 | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 64 | 讲台 | 固立 GL-2012 | 张 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 65 | 空调 | 格力KFR-72LW/(72599)FNhAa-B1 | 台 | 2 | 2 | 8800 | 8800 | 17600 | 17600 |
| 66 | 窗帘 | 优质 | 套米 | 35 | 35 | 150 | 150 | 5250 | 5250 |
| 67 | 辅助材料 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| （四）系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 40000 |
| 二、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 |
| 三、招标代理 及专家评标费 |  |  |  |  |  |  |  | 8540 | 8500 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 870540 | 869250 |