常财信审〔2024〕结字21号

关于常德市应急管理综合应用平台升级改造建设

项目结算评审的报告

常德市财政局企业科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市应急管理综合应用平台升级改造建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市应急管理局根据工作实际需求，对常德市应急管理综合应用平台进行升级改造。主要内容包括：指挥中心大屏显示系统、中心机房工程、业务综合管理平台、项目监理、软件第三方测评等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由北京航天泰坦科技股份有限公司中标承建，建设合同金额336.817万元；项目监理单位为湖南万恒工程项目管理有限公司，监理合同金额为7.4099万元；第三方软件测评单位为湖南省佳策测评信息技术服务有限公司，测评合同金额为3.3876万元。

该项目在实施过程中因实际需求发生变化而产生变更，调增金额16.848万元，调减金额16.848万元，合计调增金额0万元。项目实际结算送审金额为347.6145万元。项目于2024年4月8日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市应急管理综合应用平台升级建设项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字10号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请对常德市应急管理综合应用平台升级改造建设项目进行验收的报告》；

（四）建设方报送的《常德市应急管理综合应用平台升级改造建设项目工程竣工资料》、《常德市应急管理综合应用平台升级改造建设项目监理资料》和《常德市应急管理综合应用平台测试报告》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、招投标文件、变更清单等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同明细价格及技术参数进行了审核：

- 清单中第5项“大屏背景墙装修”，根据项目送审明细清单进行评审，报审金额为1.4989万元，评审金额为0.7609万元，此项合计审减0.738万元；

- 清单中第43项“值班点名”，根据项目实际建设情况进行评审，报审金额为1.2799万元，评审金额为0万元，此项合计审减1.2799万元；

- 清单中第69项“汛情上报”，根据项目实际建设情况进行评审，报审金额为1.099万元，评审金额为0万元，此项合计审减1.099万元；

- 清单中第126项“业务数据对接”，根据项目实际建设情况进行评审，报审金额为2.8万元，评审金额为0万元，此项合计审减2.8万元；

- 清单中第130项“供电电缆”，根据项目送审明细清单进行评审，报审金额为0.849万元，评审金额为0.561万元，此项合计审减0.288万元；

- 清单中第131项“远程视频会议主机”，经市场询价和参照其它项目同规格产品合同价格进行评审，报审金额为15.9992万元，评审金额为10万元，此项合计审减5.9992万元；

- 清单中第132项“项目监理”，按合同约定和预算报告标准进行评审，报审为7.4099万元，评审为7.1415万元，此项合计审减0.2684万元；

- 清单中第133项“软件第三方测评”，按合同约定和预算报告标准进行评审，报审为3.3876万元，评审为3.277万元，此项合计审减0.1106万元。

五、评审结论

该项目报审金额为347.6145万元，审定金额为335.0314万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：张新明  易  明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年6月7日

抄送：常德市应急管理局

附表

常德市应急管理综合应用平台升级改造建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一：合同部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.817 | 330.900 |
| 一、数字会议系统（设备利旧，新增服务器4台，由云中心提供) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 数据库服务器 |  | 利旧 | 利旧 | 台 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 业务应用服务器 |  | 利旧 | 利旧 | 台 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 二、指挥中心大屏显示系统(6楼会议室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.510 | 137.772 |
| 3 | 室内全彩显示屏 |  | 晶彩 | JC-P1.5 | ㎡ | 17 | 17 | 6.48 | 6.48 | 110.160 | 110.160 |
| 4 | 大屏处理器 |  | 晶彩 | JC-DVP9836 | 台 | 1 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.900 | 2.900 |
| 5 | 大屏背景墙装修 |  | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.4989 | 0.7609 | 1.499 | 0.761 |
| 6 | 配电柜 |  | 福佑 | FY-BZ-100QW | 项 | 1 | 1 | 0.3989 | 0.3989 | 0.399 | 0.399 |
| 7 | 交换机 |  | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 台 | 1 | 1 | 0.2598 | 0.2598 | 0.260 | 0.260 |
| 8 | 机柜 |  | 图腾 | 600×1000×2000 | 台 | 1 | 1 | 0.3995 | 0.3995 | 0.400 | 0.400 |
| 9 | 远程视频会议主机 |  | ITC | VCS8000 | 台 | 1 | 1 | 15.9992 | 15.9992 | 15.999 | 15.999 |
| 10 | 会议录播主机 |  | ITC | TS-0650M | 台 | 1 | 1 | 3.798 | 3.798 | 3.798 | 3.798 |
| 11 | 视频矩阵 |  | ITC | TS-9416UHM | 台 | 1 | 1 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 |
| 12 | 辅材 |  | 国产 | 含配套网线、HDMI线缆、DVI线缆、电源线、电源插座等。 | 项 | 1 | 1 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
| 三、中心机房工程(面积20㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.277 | 25.277 |
| 13 | 防静电地板 |  | 振荣 | 600×600×35 | ㎡ | 20 | 20 | 0.0349 | 0.0349 | 0.698 | 0.698 |
| 14 | 配电柜 |  | 正泰 | 标配 | 台 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.790 | 0.790 |
| 15 | UPS主机 |  | 商宇 | 20KVA | 套 | 1 | 1 | 5.1997 | 5.1997 | 5.200 | 5.200 |
| 16 | 供电电缆 |  | 西湖 | 3*4㎡/3*10㎡，机柜电缆线、UPS输出电缆 3*4㎡/90米；UPS输入电缆 3*10㎡*20米。 | 项 | 1 | 1 | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.849 |
| 17 | 接地铜排 |  | 国产 | 40㎜×4㎜，标准接地均压环40mm*4mm，20米。 | 项 | 1 | 1 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0.399 |
| 18 | 机柜 |  | 图腾 | 600×1000×2000 | 台 | 2 | 2 | 0.3995 | 0.3995 | 0.799 | 0.799 |
| 19 | 空调 |  | 格力 | 3P | 台 | 1 | 1 | 0.849 | 0.849 | 0.849 | 0.849 |
| 20 | 核心交换机 |  | 华为 | S7706 | 台 | 1 | 1 | 9.98 | 9.98 | 9.980 | 9.980 |
| 21 | 防火墙 |  | 华为 | USG6355E | 台 | 1 | 1 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
| 22 | 千兆单模光模块 |  | 华为 | SFP-GE-LX-SML310 | 块 | 6 | 6 | 0.0998 | 0.0998 | 0.599 | 0.599 |
| 23 | 交换机 |  | 华为 | S5735S-L24T4S-A | 台 | 1 | 1 | 0.2598 | 0.2598 | 0.260 | 0.260 |
| 24 | 机房整理 |  | 国产 | 对6楼机房旧UPS主机及机柜拆除；信息发布服务器（塔式服务器）1台、浪潮机架式服务器1台、H3C路由器1台、国产电脑远程桌面服务器1台、中兴宽窄带综合接入设备1台等其他设备统一整理（原服务器机柜重新布局、机柜理线等）。 | 项 | 1 | 1 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 |
| 25 | 辅料及其他 |  | 国产 | 含防雷接地引下线、机房内线槽、强电（利旧）、弱电桥架（利旧）、尼龙扎带、固定螺丝、电缆专用接头辅料及其他、电池线。 | 项 | 1 | 1 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 |
| 四、业务综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.029 | 163.851 |
| （一）预案管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.808 | 12.808 |
| 26 | 预案管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 预案编辑 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.200 | 1.200 |
| 28 | 预案配置 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.090 | 1.090 |
| 29 | 预案分类管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.090 | 1.090 |
| 30 | 预案统计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.820 | 3.820 |
| 31 | 预案查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 32 | 预案启动 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
| （二）应急资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.996 | 13.996 |
| 33 | 仓库管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 |
| 34 | 物资分类 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 |
| 35 | 企业单位管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.120 | 1.120 |
| 36 | 协同资源管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.200 | 1.200 |
| 37 | 应急资源管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.200 | 1.200 |
| 38 | 区域资源分析 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.6898 | 2.6898 | 2.690 | 2.690 |
| 39 | 资源上图 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.889 | 3.889 | 3.889 | 3.889 |
| （三）值班值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.528 | 7.248 |
| 40 | 值班排班 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.409 | 3.409 | 3.409 | 3.409 |
| 41 | 值班日志 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1299 | 1.1299 | 1.130 | 1.130 |
| 42 | 值班设置 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| 43 | 值班点名 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.2799 | 0 | 1.280 | 0.000 |
| 44 | 统计报告 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.4799 | 1.4799 | 1.480 | 1.480 |
| （四）突发事件接报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.514 | 10.514 |
| 45 | 事件报送模板 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 46 | 事件分类 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 47 | 事件等级划分 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 48 | 事件报送 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.2599 | 3.2599 | 3.260 | 3.260 |
| 49 | 事件管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 50 | 事件提醒 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| 51 | 统计报告 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
| （五）信息发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.266 | 12.266 |
| 52 | 信息管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.4799 | 2.4799 | 2.480 | 2.480 |
| 53 | 草稿箱 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6799 | 0.6799 | 0.680 | 0.680 |
| 54 | 回收站 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6799 | 0.6799 | 0.680 | 0.680 |
| 55 | 信息核实 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.2998 | 1.2998 | 1.300 | 1.300 |
| 56 | 审批发布 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1298 | 1.1298 | 1.130 | 1.130 |
| 57 | 栏目管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.8997 | 0.8997 | 0.900 | 0.900 |
| 58 | 统计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
| 59 | 信息推送 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6798 | 0.6798 | 0.680 | 0.680 |
| 60 | 页面设计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| 61 | 首页 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.829 | 0.829 | 0.829 | 0.829 |
| （六）指挥调度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.655 | 15.655 |
| 62 | 应急总览 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499 |
| 63 | 地图调度 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 6.2978 | 6.2978 | 6.298 | 6.298 |
| 64 | 通讯调度 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.1987 | 3.1987 | 3.199 | 3.199 |
| 65 | 事件跟踪反馈 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.6598 | 2.6598 | 2.660 | 2.660 |
| （七）防汛抗旱专题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.062 | 13.963 |
| 66 | 气象预警 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
| 67 | 汛峰监测 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 |
| 68 | 汛情预警 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.699 | 3.699 | 3.699 | 3.699 |
| 69 | 汛情上报 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.099 | 0 | 1.099 | 0.000 |
| 70 | 汛情研判会商 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.450 | 4.450 |
| 71 | 汛情事件主题图 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.9598 | 1.9598 | 1.960 | 1.960 |
| 72 | 汛情通知公告 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.9789 | 0.9789 | 0.979 | 0.979 |
| 73 | 汛情灾情统计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
| （八）烟花危化专题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.712 | 14.712 |
| 74 | 感知数据接入 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 5.7498 | 5.7498 | 5.750 | 5.750 |
| 75 | 参数配置 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.7267 | 1.7267 | 1.727 | 1.727 |
| 76 | 报警信息 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.090 | 2.090 |
| 77 | 预警信息报送 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.596 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
| 78 | 预警统计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.5498 | 2.5498 | 2.550 | 2.550 |
| （九）统一管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.837 | 5.837 |
| 79 | 容器管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| 80 | 服务管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1598 | 1.1598 | 1.160 | 1.160 |
| 81 | 数据库管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1589 | 1.1589 | 1.159 | 1.159 |
| 82 | 镜像管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1298 | 1.1298 | 1.130 | 1.130 |
| 83 | 运行管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1298 | 1.1298 | 1.130 | 1.130 |
| （十）统一认证及审计子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.761 | 6.761 |
| 84 | 身份认证模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.990 | 0.990 |
| 85 | 安全审计模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.2498 | 1.2498 | 1.250 | 1.250 |
| 86 | 统一访问与权限控制模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| 87 | 组织架构模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.5978 | 1.5978 | 1.598 | 1.598 |
| 88 | 动态口令模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.9798 | 0.9798 | 0.980 | 0.980 |
| 89 | 统一时间服务模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.819 | 0.819 | 0.819 | 0.819 |
| （十一）短报文动态数据处理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.999 | 6.999 |
| 90 | 插件式数据适配器及框架模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| 91 | 分布式消息中间件模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 | 1.000 |
| 92 | 数据转换器模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1999 | 1.1999 | 1.200 | 1.200 |
| 93 | 文档型数据库引擎模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1999 | 1.1999 | 1.200 | 1.200 |
| 94 | 服务高速缓存模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1999 | 1.1999 | 1.200 | 1.200 |
| 95 | 服务框架与应用服务模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1999 | 1.1999 | 1.200 | 1.200 |
| （十二）文件服务子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.858 | 6.858 |
| 96 | 文件管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.7398 | 2.7398 | 2.740 | 2.740 |
| 97 | 映射存储模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| 98 | 安全和权限管理模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.020 | 1.020 |
| 99 | 网络服务模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.200 | 1.200 |
| （十三）前置数据网关子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.630 | 4.630 |
| 100 | 交换传输模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.930 | 1.930 |
| 101 | 应用适配器模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.000 | 1.000 |
| 102 | 交换桥接模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.830 | 0.830 |
| 103 | 管理监控模块 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.870 | 0.870 |
| （十四）流程事务子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.497 | 12.497 |
| 104 | 任务分派 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.3998 | 1.3998 | 1.400 | 1.400 |
| 105 | 任务计时管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.8498 | 1.8498 | 1.850 | 1.850 |
| 106 | 任务异常处理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.6288 | 1.6288 | 1.629 | 1.629 |
| 107 | 任务督办管理 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.6288 | 1.6288 | 1.629 | 1.629 |
| 108 | 任务查询和统计 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1289 | 1.1289 | 1.129 | 1.129 |
| 109 | 分拨监督中心 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.4288 | 1.4288 | 1.429 | 1.429 |
| 110 | 分拨指挥中心 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.1256 | 1.1256 | 1.126 | 1.126 |
| 111 | 分拨流转 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.3267 | 1.3267 | 1.327 | 1.327 |
| 112 | 分拨查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.9798 | 0.9798 | 0.980 | 0.980 |
| （十五）数字化一张图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.468 | 17.468 |
| 113 | 基础功能 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.850 | 1.850 |
| 114 | 图层控制 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 | 3.240 | 3.240 |
| 115 | 兴趣点查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.550 | 1.550 |
| 116 | 属性查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.570 | 1.570 |
| 117 | 建筑查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.800 | 1.800 |
| 118 | 分类查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.570 | 1.570 |
| 119 | 周边查询 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.6598 | 1.6598 | 1.660 | 1.660 |
| 120 | 缓冲区分析 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.6598 | 1.6598 | 1.660 | 1.660 |
| 121 | 按需测量 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.5289 | 0.5289 | 0.529 | 0.529 |
| 122 | 点标注 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6798 | 0.6798 | 0.680 | 0.680 |
| 123 | 线标注 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6798 | 0.6798 | 0.680 | 0.680 |
| 124 | 面标注 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 0.6798 | 0.6798 | 0.680 | 0.680 |
| （十六）常德市应急局安全监控信息平台对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.639 | 1.639 |
| 125 | 业务数据对接 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 1.6389 | 1.6389 | 1.639 | 1.639 |
| （十七）常德市智慧常德应急指挥平台对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.800 | 0.000 |
| 126 | 业务数据对接 |  | 航天泰坦 | 定制开发 | 项 | 1 | 1 | 2.80 | 0.00 | 2.800 | 0.000 |
| 五、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |
| 127 | 系统集成 |  | 航天泰坦 | 航天泰坦 | 项 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.000 | 4.000 |
| 第二：变更部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 | -6.287 |
| （一）变更调减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16.848 | -16.848 |
| 128 | 供电电缆 |  | 西湖 | 机柜电缆线、UPS输出电缆 3*4㎡/90米；UPS输入电缆 3*10㎡*20米。 | 项 | 1 | 1 | -0.849 | -0.849 | -0.849 | -0.849 |
| 129 | 远程视频会议主机 |  | ITC | VCS8000 | 台 | 1 | 1 | -15.9992 | -15.9992 | -15.999 | -15.999 |
| （二）变更调增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.848 | 10.561 |
| 130 | 供电电缆 |  | 西湖 | 机房主供电电缆线（4*16㎡+1*10㎡，70米）；UPS输出电缆（3*4㎡，90米）；UPS输入电缆（4*16㎡+1*10㎡，5米）。 | 项 | 1 | 1 | 0.849 | 0.561 | 0.849 | 0.561 |
| 131 | 远程视频会议主机 |  | 中兴 | ZXV10 M910 | 台 | 1 | 1 | 15.9992 | 10.0000 | 15.999 | 10.000 |
| 第三：监理部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.410 | 7.141 |
| 132 | 项目监理 |  | 湖南万恒工程项目管理有限公司 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 7.4099 | 7.1415 | 7.410 | 7.141 |
| 第四：软件第三方测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.388 | 3.277 |
| 133 | 软件第三方测评 |  | 湖南省佳策测评信息技术服务有限公司 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3.3876 | 3.2770 | 3.388 | 3.277 |
| 总计 |  | 第一+第二+第三+第四 |  |  |  |  |  |  |  | 347.6145 | 335.0314 |