常财信审〔2024〕结字26号

关于2023年市本级教育信息化（第一批）建设

项目结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的2023年市本级教育信息化（第一批）建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是升级改造市直学校2017年前建设的教室多媒体设备以满足教学需求，建设范围包括常德市第二中学24间教室、常德市第六中学36间教室、常德市第七中学57间教室、常德芷兰省实验学校20间教室、常德嘉树学校28间教室的智慧黑板、讲台、布线、系统集成及配套的项目设计、监理、招标代理服务等。

该项目分别由常德市柳城网络信息技术有限公司（一包，中标金额74.9016万元）、中移建设有限公司（二包，中标金额111.792万元）、中国联合网络通信有限公司常德市分公司（三包，中标金额178.4088万元）、常德同方科达电子有限公司（四包，中标金额62.7991万元）、常德金诚佳信息科技有限公司（五包，中标金额87.98万元）中标承建。项目由常德市武陵区腾达电子科技服务部提供设计服务，合同额6.24万元；湖南德信工程项目管理有限公司提供监理服务，合同额5.8万元；常德市伟恒招标咨询有限公司实施招标代理，合同额4.98万元。项目实际结算送审金额为532.9015万元。

该项目于2024年6月通过了常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：财政投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于2023年市本级教育信息化（第一批）建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字2号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市数据局关于2023年市本级教育信息化（第一批）建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕

验字2号）；

（四）建设方报送的项目竣工验收资料、合同；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，评审组依据项目合同，结合常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告、常德市行政审批服务局出具的项目验收报告，核查设备功能、型号及数量、价格，部分设备材料与现场不符，具体情况如下：

1、（一包）序号3、辅材，送审单价0.01万元，该项据实结算，评审单价0.07万元，此项审减0.072万元；

2、（三包）序号11、辅材，送审单价0.0298万元，该项据实结算，评审单价0.02万元，此项审减0.5586万元；

3、（四包）序号15、辅材，送审单价0.0275万元，该项据实结算，评审单价0.023万元，此项审减0.09万元；

4、（五包）序号19、辅材，送审单价0.03万元，该项据实结算，评审单价0.021万元，此项审减0.252万元；

5、设计服务按建设金额的1.2%取费，评审价6.18万元，此项审减0.06万元。

五、评审结论

该项目报审金额为532.90万元，评审金额为531.87万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周宗璇 　钟昌斌

项目负责人：刘　滔

常德市财政局投资评审中心

2024年6月27日

抄送：常德市教育局

附表

| 2023年市本级教育信息化 （第一批）建设项目结算汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 送审小计 | 评审小计 | 审减小计 |  |
| 1 | 一包 | 常德市柳城网络信息技术有限公司 | 74.9016 | 74.8296 | 0.072 |  |
| 2 | 二包 | 中移建设有限公司 | 111.792 | 111.792 | 0 |  |
| 3 | 三包 | 中国联合网络通信有限公司常德市分公司 | 178.4088 | 177.8502 | 0.5586 |  |
| 4 | 四包 | 常德同方科达电子有限公司 | 62.7991 | 62.7091 | 0.09 |  |
| 5 | 五包 | 常德金诚佳信息科技有限公司 | 87.98 | 87.728 | 0.252 |  |
| 6 | 设计服务 | 常德市武陵区腾达电子科技服务部 | 6.24 | 6.18 | 0.06 |  |
| 7 | 监理服务 | 湖南德信工程项目管理有限公司 | 5.8 | 5.8 | 0 |  |
| 8 | 招标代理 | 常德市伟恒招标咨询有限公司 | 4.98 | 4.98 | 0 |  |
|  | 结算汇总 |  | 532.9015 | 531.8689 | 1.0326 |  |

| 2023年市本级教育信息化 （第一批）建设项目 结算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 单位 | 报审数量 | 评审数量 |  | 报审单价 |  | 评审单价 |  | 报审小计 |  | 评审小计 |
| 一、项目清单（第一包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.9016 |  | 74.8296 |
| 1 | 智慧黑板 | 希沃B86EC |  | 台 | 24 | 24 |  | 2.85 |  | 2.85 |  | 68.4 |  | 68.4 |
| 2 | 讲台 | 希沃 TSD01 |  | 台 | 24 | 24 |  | 0.17 |  | 0.17 |  | 4.08 |  | 4.08 |
| 3 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 24 | 24 |  | 0.01 |  | 0.007 |  | 0.24 |  | 0.168 |
| 4 | 集成 |  |  | 项 | 1 | 1 |  | 2.1816 |  | 2.1816 |  | 2.1816 |  | 2.1816 |
| 二、项目清单（第二包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.792 |  | 111.792 |
| 5 | 智慧黑板 | 希沃 BV86EB |  | 台 | 36 | 36 |  | 2.82 |  | 2.82 |  | 101.52 |  | 101.52 |
| 6 | 讲台 | 希沃 TSD01 |  | 台 | 36 | 36 |  | 0.171 |  | 0.171 |  | 6.156 |  | 6.156 |
| 7 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 36 | 36 |  | 0.026 |  | 0.026 |  | 0.936 |  | 0.936 |
| 8 | 集成 |  |  | 项 | 1 | 1 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | 3.18 |
| 三、项目清单（第三包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.4088 |  | 177.8502 |
| 9 | 智慧黑板 | 希沃 B86EC |  | 台 | 57 | 57 |  | 2.8286 |  | 2.8286 |  | 161.2302 |  | 161.2302 |
| 10 | 讲台 | 希沃 TSD01 |  | 台 | 57 | 57 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 10.26 |  | 10.26 |
| 11 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 57 | 57 |  | 0.0298 |  | 0.02 |  | 1.6986 |  | 1.14 |
| 12 | 集成 |  |  | 项 | 1 | 1 |  | 5.22 |  | 5.22 |  | 5.22 |  | 5.22 |
| 四、项目清单（第四包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.7991 |  | 62.7091 |
| 13 | 智慧黑板 | 希沃 B86EB |  | 台 | 20 | 20 |  | 2.843 |  | 2.843 |  | 56.86 |  | 56.86 |
| 14 | 讲台 | 希沃TSD01 |  | 台 | 20 | 20 |  | 0.178 |  | 0.178 |  | 3.56 |  | 3.56 |
| 15 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 20 | 20 |  | 0.0275 |  | 0.023 |  | 0.55 |  | 0.46 |
| 16 | 集成 |  |  | 项 | 1 | 1 |  | 1.8291 |  | 1.8291 |  | 1.8291 |  | 1.8291 |
| 五、项目清单（第五包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.98 |  | 87.728 |
| 17 | 智慧黑板 | 希沃 BV86EB |  | 台 | 28 | 28 |  | 2.8468 |  | 2.8468 |  | 79.7104 |  | 79.7104 |
| 18 | 讲台 | 希沃 TSD01 |  | 台 | 28 | 28 |  | 0.1738 |  | 0.1738 |  | 4.8664 |  | 4.8664 |
| 19 | 辅材 | 国产优质 |  | 批 | 28 | 28 |  | 0.03 |  | 0.021 |  | 0.84 |  | 0.588 |
| 20 | 集成 |  |  | 项 | 1 | 1 |  | 2.5632 |  | 2.5632 |  | 2.5632 |  | 2.5632 |
| 六、工程费用合计 |  |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515.8815 |  | 514.9089 |
| 七、设计费 |  |  | 常德市武陵区腾达电子科技服务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.24 | 6.18 |
| 八、监理费 |  |  | 湖南德信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 | 5.8 |
| 九、招标代理 |  |  | 常德市伟恒招标咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.98 | 4.98 |
| 十、费用总计 |  |  | 六+七+八+九+十 |  |  |  |  |  |  |  |  | 532.9015 |  | 531.8689 |