常财信审〔2024〕结字28号

关于常德市住房公积金管理中心办公设备可信化

替代采购项目结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市住房公积金管理中心办公设备可信化替代采购项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是基于常德市住房公积金管理中心实际办公需要和国家关于办公设备采购的相关要求，常德市住房公积金管理中心拟采购一批全可信化的办公设备，建设内容包括办公台式电脑、笔记本、打印机及配套软件等。

项目按预算金额完成了政府招标采购，由中移建设有限公司承建，合同金额为116.863万元；常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司进行全程监理，合同金额为2.6万元；委托大华建设项目管理有限公司进行招标代理（包含专家评标费），合同金额为1.288万元；项目实施过程中未发生变更，于2024年6月11日通过了常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市住房公积金管理中心办公设备可信化替代采购项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字4号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于申请常德市住房公积金管理中心办公设备可信化替代采购项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《常德市公积金中心办公设备可信化替代项目承建方验收资料》（政府采购编号：常财采计〔2023〕004687）、《常德市公积金中心办公设备可信化替代项目监理资料汇编》；

（五）建设方报送的项目招投标相关文件;

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对投标清单、现场实物，在评审过程中对项目部分明细数量进行了审核，具体情况审核说明如下：

1、“笔记本电脑”USB接口招标参数为3个，实际供货产品为2个，报审数量为20台，每台审减100元，此项审减0.2万元。

2、系统集成费报审金额为3.41万元，根据预算评审报告，系统集成费按设备费用总额的3%核定，审定金额为3.398万元，此项审減0.012万元。

3、监理费报审金额为2.6万元，根据预算评审报告，监理费按项目建设费用总额的2.2%核定，审定金额为2.566万元，此项审減0.034万元。

五、评审结论

该项目报审金额为120.751万元，审定金额为120.505万元。（详见附表）

六、评审人员

审核人员：陈云峰  王强

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年6月27日

抄送：常德市住房公积金管理中心

附表：

常德市住房公积金管理中心办公设备可信化替代采购项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  | 113.453 | 113.253 |
| 1 | 台式计算机 | 长城 世恒TD120A2（含银行麒麟桌面操作系统V10，流式软件WPS office2019 for linux 专业版办公软件v11，版式软件数科OFD V3.0，杀毒软件360防病毒系统V10） | 套 | 114 | 114 | 0.6955 | 0.6955 | 79.287 | 79.287 |
| 2 | 笔记本电脑 | 华为 擎云L420KLVV-W5821B（（含银行麒麟桌面操作系统V10，流式软件WPS office2019 for linux 专业版办公软件v11，版式软件数科OFD V3.0，杀毒软件360防病毒系统V10）） | 套 | 20 | 20 | 0.935 | 0.925 | 18.700 | 18.500 |
| 3 | 票据针式打印机（平推式） | 联想 DP518 | 台 | 38 | 38 | 0.128 | 0.128 | 4.864 | 4.864 |
| 4 | A4黑白激光单功能打印机 | 奔图 P3305DN | 台 | 22 | 22 | 0.198 | 0.198 | 4.356 | 4.356 |
| 5 | A4黑白激光多功能打印机 | 奔图 M7105DN | 台 | 18 | 18 | 0.347 | 0.347 | 6.246 | 6.246 |
| 二、系统集成 |  | 一*3%（根据系数计算） |  |  |  |  |  | 3.410 | 3.398 |
| 三、合计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 116.863 | 116.651 |
| 四、监理费 |  | 三*2.2% |  |  |  |  |  | 2.600 | 2.566 |
| 五、招标代理及专家费 |  | 合同价 |  |  |  |  |  | 1.288 | 1.288 |
| 五、总计 |  | 三+四+五 |  |  |  |  |  | 120.751 | 120.505 |