常财信审〔2024〕结字30号

关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目两个子项目（机能学实验室、教育部智慧大脑

学校数据中台）结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目两个子项目（机能学实验室、教育部智慧大脑学校数据中台）进行了结算评审。

一、项目简介

常德职业技术学院为迎接2023年湖南省“双高”校验收，落实“双高”方案中的“推进新型基础设施建设”任务，使用中央财政贴息贷款建设信息化项目39个。本次包括机能学实验室、教育部智慧大脑学校数据中台两个项目。

机能学实验室由湖南泽讯信息技术有限公司中标承建，报审金额116.385万元；由湖南致信信息股份有限公司实施监理，报审金额1.494万元。教育部智慧大脑学校数据中台由湖南星云网络信息技术有限公司中标承建，报审金额15.141万元；由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，合同金额0.1938万元。总计金额133.2138万元。两个项目于2024年5月14日通过市数据局（原市行政审批服务局）组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹（中央财政贴息贷款）

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市行政审批服务局关于常德职业技术学院 2022 年信息化更新改造项目两个子项目(机能学实验室、教育部智慧大脑学校数据中台)验收的意见》（常行审〔2024〕验字17号）；

- 建设方报送的财政投资信息化项目结算评审送审单；

- 建设方报送的《常德职业技术学院关于申请对机能学实验室信息化项目进行结算的报告》；

- 建设方报送的《常德职业技术学院关于申请对教育部智慧大脑学校数据中台项目进行结算的报告》；

- 建设方报送的《机能学实验室信息化项目竣工资料汇编》；

- 建设方报送的《机能学实验室信息化项目监理资料汇编》

- 建设方报送的《常德职业技术学院教育部智慧大脑学校数据中台项目竣工资料汇编》；

- 建设方报送的《教育部智慧大脑学校数据中台项目监理资料汇编》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对核查，该项目的现场实物与投标清单、预算清单、变更清单一致。

五、评审结论

该项目报审金额为133.2138万元，审定金额为133.2138万元（详见附表一、二、三）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  周宗璇  吴青林  张新明

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年12月12日

抄送：常德职业技术学院

附表一：

| 常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目两个子项目（机能学实验室、教育部智慧大脑学校数据中台）结算评审汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 评审金额 |
| 1 | 机能学实验室信息化项目 | 116.385 | 116.385 |
| 2 | 机能学实验室信息化项目监理 | 1.494 | 1.494 |
| 3 | 教育部智慧大脑学校数据中台 | 15.141 | 15.141 |
| 4 | 教育部智慧大脑学校数据中台监理 | 0.1938 | 0.1938 |
| 合计 |  | 133.2138 | 133.2138 |

附表二：

| 常德职业技术学院机能学实验室信息化项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、合同部分 |  |  |  |  |  |  |  | 116.385 | 116.385 |
| （一）信号采集与处理系统 |  |  |  |  |  |  |  | 90.9408 | 90.9408 |
| 1 | 信号采集与处理系统硬件 | BL-420N | 套 | 32 | 32 | 0.8789 | 0.8789 | 28.1248 | 28.1248 |
| 2 | 信号采集与处理系统软件 | BL-420N | 套 | 32 | 32 | 1.963 | 1.963 | 62.816 | 62.816 |
| （二）配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 22.0642 | 22.0642 |
| 3 | 学生电脑 | XC-P923P | 台 | 32 | 32 | 0.6635 | 0.6635 | 21.232 | 21.232 |
| 4 | 交换机 | ES216GC | 台 | 4 | 4 | 0.0693 | 0.0693 | 0.2772 | 0.2772 |
| 5 | 网线 | 国标 | 箱 | 3 | 3 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 |
| 6 | 耗材 | 国标 | 批 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| （三）系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 3.38 | 3.38 |
| 7 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 1.494 | 1.494 |
| 8 | 监理费 | 按监理合同核算 |  |  |  |  |  | 1.494 | 1.494 |
| 项目合计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 117.879 | 117.879 |

附表三：

| 常德职业技术学院教育部智慧大脑学校数据中台结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、合同部分 |  |  |  |  |  |  |  | 15.141 | 15.141 |
| 1 | 教育部智慧大脑学校数据中台 | 教育部智慧大脑学校数据中台V1.3 | 套 | 1 | 1 | 15.141 | 15.141 | 15.141 | 15.141 |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1938 | 0.1938 |
| 2 | 监理费 | 按监理合同核算 |  |  |  |  |  | 0.1938 | 0.1938 |
| 项目合计 |  | 一+二 |  |  |  |  |  | 15.3348 | 15.3348 |