常财信审〔2024〕结字31号

关于常德财经中等专业学校督评考务系统

建设项目结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德财经中等专业学校督评考务系统建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目通过采集教室声音、图像，实现在线巡课、远程督课项目建设范围涵盖七个系部、公共教学楼、阶梯教室，项目建设内容主要包括：摄像机、拾音器、教学督导平台、55寸液晶拼接屏、视频解码器等。

该项目由湖南华彩伟业网络科技有限公司中标承建。报审金额123.9533万元，变更调减0.33万元，实际建设123.6233万元；由湖南德信工程项目管理有限公司实施监理，报审金额2.73万元；委托常德市伟恒招标咨询有限公司进行招标代理，报审金额1.2395万元。三项合计金额127.5928万元。于2024年6月21日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资

二、评审依据

- 建设方报送的《常德市数据局关于常德财经中等专业学校督评考务系统验收的意见》（常数据〔2024〕验字6号）；

- 建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

- 建设方报送的《常德财经中等专业学校督评考务系统建设项目申请财政结算的报告》；

- 建设方报送的《常德财经中等专业学校督评考务系统建设项目竣工资料汇编》；

- 建设方报送的《常德财经中等专业学校督评考务系统建设工程监理资料》；

- 建设方报送的《政府采购合同协议书》（常财电采[2023]008057）

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，评审组对项目合同及变更部分进行了调整和审核：

- 结算评审表第38项“辅材”：其中“摄像机支架”报审数量172个，因为第1项“摄像机”包含摄像机支架，审定数量为0，此项审减0.1376万元。

- 结算评审表变更调增部分第42项“交换机”：报审单价0.4195万元，比第10项“交换机”少了4个复用千兆Combo SFP，按照整体上下行业务口按比例进行扣减，审定单价0.4095万元，此项审减0.01万元。

- 结算评审表变更调增部分第43项“交换机”：报审单价0.3195万元，比第27项“交换机”少了4个复用千兆Combo SFP，按照整体上下行业务口按比例进行扣减，审定单价0.3095万元，此项审减0.1万元。

五、评审结论

该项目报审金额为127.5928万元，审定金额为127.3452万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：钟昌斌  钟  林

项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年7月10日

抄送：常德财经中等专业学校

附表

常德财经中等专业学校督评考务系统结算评审表

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236233 | 1233757 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239533 | 1238157 |
| 1.教学数据智能采集 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265358 | 265358 |
| 1 | 摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2346FWDV3-IS | 台 | 172 | 172 | 1099 | 1099 | 189028 | 189028 |
| 2 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP4021-MD | 个 | 170 | 170 | 449 | 449 | 76330 | 76330 |
| 2.教学督导平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454435 | 454435 |
| 3 | 教学督导平台 | 青鹿 | V2.0 | 套 | 1 | 1 | 179947 | 179947 | 179947 | 179947 |
| 4 | 运行内存扩容 | 海康威视 | 32G内存（3200MHz） | 块 | 1 | 1 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
| 5 | 视频存储 | 海康威视 | DS-A71036R/8T | 台 | 2 | 2 | 135995 | 135995 | 271990 | 271990 |
| 3.督课中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321981 | 321981 |
| 6 | 55寸液晶拼接屏 | 大华丰视 | FSA550FES-VF | 台 | 15 | 15 | 8998 | 8998 | 134970 | 134970 |
| 7 | 落地机柜 | 国产 | 优质 | 个 | 15 | 15 | 849 | 849 | 12735 | 12735 |
| 8 | 视频解码器 | 海康威视 | DS-6920UD | 套 | 1 | 1 | 39995 | 39995 | 39995 | 39995 |
| 9 | 视频线缆 | 国产 | 优质 | 套 | 15 | 15 | 329 | 329 | 4935 | 4935 |
| 10 | 交换机 | 国产 | 优质 | 台 | 1 | 1 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| 11 | 光纤模块 | 国产 | 优质 | 个 | 2 | 2 | 695 | 695 | 1390 | 1390 |
| 12 | 音柱 | 湖山 | GB-530 | 个 | 2 | 2 | 695 | 695 | 1390 | 1390 |
| 13 | 功放 | 湖山 | NK100HM | 台 | 1 | 1 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 14 | 办公终端 | 锐捷 | CT7900 | 台 | 12 | 12 | 6690 | 6690 | 80280 | 80280 |
| 15 | 头戴耳机 | 漫步者 | 优质 | 套 | 12 | 12 | 348 | 348 | 4176 | 4176 |
| 16 | 主电源线 | 曙兴 | YJV4*6+1 | 米 | 80 | 80 | 34 | 34 | 2720 | 2720 |
| 17 | 配电箱 | 国产 | 优质 | 个 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 18 | 观摩桌 | 国产 | 优质 | 套 | 12 | 12 | 1648 | 1648 | 19776 | 19776 |
| 19 | 观摩座椅 | 国产 | 优质 | 把 | 12 | 12 | 498 | 498 | 5976 | 5976 |
| 20 | 机柜 | 国产 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 21 | 信息面板 | 众利讯 | ZMB861 | 个 | 12 | 12 | 11 | 11 | 132 | 132 |
| 22 | 信息模块 | 众利讯 | ZM6UP90 | 个 | 12 | 12 | 37 | 37 | 444 | 444 |
| 23 | 金属线槽 | 国产 | 优质 | 米 | 20 | 20 | 24 | 24 | 480 | 480 |
| 24 | 电源线 | 国产 | 优质 | 米 | 100 | 100 | 4.8 | 4.8 | 480 | 480 |
| 25 | 插板 | 公牛 | 优质 | 个 | 12 | 12 | 34 | 34 | 408 | 408 |
| 26 | LED条形灯更换 | 国产 | 优质 | 盏 | 16 | 16 | 199 | 199 | 3184 | 3184 |
| 4.综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154659 | 153283 |
| 27 | 交换机 | 国产 | 优质 | 台 | 10 | 10 | 3495 | 3495 | 34950 | 34950 |
| 28 | 光纤模块 | 国产 | 优质 | 个 | 40 | 40 | 698 | 698 | 27920 | 27920 |
| 29 | 配线架 | 众利讯 | ZP60UP24 | 个 | 10 | 10 | 395 | 395 | 3950 | 3950 |
| 30 | 理线架 | 众利讯 | ZL1U12C | 个 | 10 | 10 | 59 | 59 | 590 | 590 |
| 31 | 网线 | 大华 | DH-PFM920I-6U | 箱 | 42 | 42 | 799 | 799 | 33558 | 33558 |
| 32 | 电源线 | 国产 | 优质 | 米 | 6800 | 6800 | 4 | 4 | 27200 | 27200 |
| 33 | 线管 | 国产 | 优质 | 米 | 1700 | 1700 | 4 | 4 | 6800 | 6800 |
| 34 | 4芯光纤 | 鑫华通 | GYXTW-4B1 | 米 | 300 | 300 | 3 | 3 | 900 | 900 |
| 35 | 24芯光纤 | 鑫华通 | GYTA-24B1.3 | 米 | 2000 | 2000 | 6 | 6 | 12000 | 12000 |
| 36 | 机柜 | 国产 | 优质 | 个 | 2 | 2 | 398 | 398 | 796 | 796 |
| 37 | 24口光纤配线架 | 联鸿泰 | GPX06F-24SC | 个 | 2 | 2 | 498 | 498 | 996 | 996 |
| 38 | 辅材 |  |  |  | 1 | 1 | 4999 | 3623 | 4999 | 3623 |
| 5.系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43100 | 43100 |
| 39 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 43100 | 43100 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3300 | -4400 |
| 1.变更调减 |  |  |  |  |  |  |  |  | -39445 | -39445 |
| 40 | 交换机 | 国产 | 优质 | 台 | -1 | -1 | 4495 | 4495 | -4495 | -4495 |
| 41 | 交换机 | 国产 | 优质 | 台 | -10 | -10 | 3495 | 3495 | -34950 | -34950 |
| 2.变更调增 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36145 | 35045 |
| 42 | 交换机 | 华为 | S5735S-L24T4X-A1 | 台 | 1 | 1 | 4195 | 4095 | 4195 | 4095 |
| 43 | 交换机 | 华为 | S5735S-S24T4S-XA | 台 | 10 | 10 | 3195 | 3095 | 31950 | 30950 |
| 二、项目监理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27300 | 27300 |
| 三、招标代理 及专家评标费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12395 | 12395 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275928 | 1273452 |