常财信审〔2024〕结字33号

关于常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目

结算评审的报告

常德市财政局科教科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市教育局常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是为了整合区域教育资源、优化高考考点布局，常德市教育局在芷兰实验学校升级改造监控和广播系统，确保高考的顺利进行，建设范围涵盖小学部、滋阑楼、树蕙楼共100间考点教室。建设内容主要包括半球摄像机、枪式摄像机、壁挂式IP网络广播终端、室内音箱等设备，及配套的系统集成、监理、设计和招标代理服务。

项目按预算金额完成政府招标采购，常德华捷信息科技有限公司进行方案设计，设计费合同金额6.2万元；中国联合网络通信有限公司常德市分公司承建，合同金额为221万元；湖南德信工程项目管理有限公司进行全程监理，监理费用4.4万元；湖南鸿儒项目管理有限公司进行项目招标代理，服务费2.1万元。项目实施过程中未发生变更，于2024年7月12日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字9号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目竣工资料》、《常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目监理资料汇编》；

（五）建设方报送的《常德市政府采购合同》（ 常财采计〔2023〕005525）、《政府采购协议书》（常财电采〔2023〕048766和常财电采〔2023〕068438）、《监理合同》;

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目变更部分明细价格和数量进行了审核：

1. “方案设计”，报审金额6.2万元，参照该项目预算文件，核定金额为3.749万元，审减2.451万元。

五、评审结论

该项目报审金额为233.7万元，审定金额为231.249万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  钟昌斌

项目负责人：刘 滔

常德市财政局投资评审中心

2024年8月13日

抄送：常德市教育局

附表

常德芷兰实验学校高考考点信息化建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 221 | 221 |
| （一）监控系统 |  |  |  |  |  |  |  | 92.826 | 92.826 |
| 1.前端设备 |  |  |  |  |  |  |  | 29.129 | 29.129 |
| 1 | 半球摄像机 | 海康威视DS-2CD2746FDWDV3-IZS | 台 | 115 | 115 | 0.08 | 0.08 | 9.2 | 9.2 |
| 2 | 电源适配器 | 优质 | 个 | 115 | 115 | 0.003 | 0.003 | 0.345 | 0.345 |
| 3 | 拾音器 | 海康威视DS-2MC1002N-T | 个 | 112 | 112 | 0.045 | 0.045 | 5.04 | 5.04 |
| 4 | 网络枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD2T46WDV3 | 台 | 119 | 119 | 0.074 | 0.074 | 8.806 | 8.806 |
| 5 | 枪机支架 | 优质 | 个 | 119 | 119 | 0.002 | 0.002 | 0.238 | 0.238 |
| 6 | POE交换机 | 海康威视DS-3E1526P-S | 台 | 8 | 8 | 0.35 | 0.35 | 2.8 | 2.8 |
| 7 | 工业级8口POE交换机 | 海康威视DS-3E1309P-S(国内标配)V2 | 台 | 3 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |
| 8 | 千兆光模块 | 优质 | 个 | 12 | 12 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.6 |
| 9 | 原有设备移装 | 优质 | 个 | 93 | 93 | 0.02 | 0.02 | 1.86 | 1.86 |
| 2.后端设备 |  |  |  |  |  |  |  | 23.89 | 23.89 |
| 10 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-96128N-H16R | 台 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 |
| 11 | 平台服务器 | 海康威视DS-VM21S-B | 台 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 12 | 服务器操作系统 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 | 套 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 13 | 综合安防管理平台 | 海康威视 ISC | 套 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | 超容量视频存储 | 海康威视DS-A72024R | 台 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 15 | 企业级硬盘 | 海康威视HK728TAH | 块 | 21 | 21 | 0.19 | 0.19 | 3.99 | 3.99 |
| 3.监控室设备 |  |  |  |  |  |  |  | 32.451 | 32.451 |
| 16 | 解码器 | 海康威视DS-6A16UD | 台 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.8 |
| 17 | 解码器 | 海康威视DS-6A12UD | 台 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| 18 | LCD拼接屏 | 海康威视（橙科）DS-VW55/UX | 台 | 12 | 12 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 7.2 |
| 19 | 支架 | 优质 | 个 | 12 | 12 | 0.08 | 0.08 | 0.96 | 0.96 |
| 20 | LED条幅屏 | 优质 | ㎡ | 1.48 | 1.48 | 0.2 | 0.2 | 0.296 | 0.296 |
| 21 | 电视机 | 飞利浦 55PUF7067 | 台 | 2 | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |
| 22 | 显示器 | 飞利浦241V8LB | 台 | 30 | 30 | 0.094 | 0.094 | 2.82 | 2.82 |
| 23 | HDMI线 | 优质 | 根 | 2 | 2 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.15 |
| 24 | HDMI线 | 优质 | 根 | 9 | 9 | 0.025 | 0.025 | 0.225 | 0.225 |
| 25 | HDMI线 | 优质 | 根 | 12 | 12 | 0.035 | 0.035 | 0.42 | 0.42 |
| 26 | HDMI线 | 优质 | 根 | 6 | 6 | 0.045 | 0.045 | 0.27 | 0.27 |
| 27 | 控制电脑 | 海康威视 XC-P923P | 套 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |
| 28 | 控制台 | 定制 | 张 | 15 | 15 | 0.36 | 0.36 | 5.4 | 5.4 |
| 29 | 椅子 | 优质 | 张 | 30 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
| 30 | 监控交换机 | 锐捷 RG-S5750V2-28GT4XS-L | 台 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 31 | 万兆光模块 | 优质 | 个 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 4.辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 7.356 | 7.356 |
| 32 | 网线 | 优质 | 箱 | 25 | 25 | 0.085 | 0.085 | 2.125 | 2.125 |
| 33 | 电源线 | 优质 | 米 | 2000 | 2000 | 0.0005 | 0.0005 | 1 | 1 |
| 34 | 单芯铜线 | 优质 | 米 | 4400 | 4400 | 0.0002 | 0.0002 | 0.88 | 0.88 |
| 35 | 主电源线 | 优质 | 米 | 500 | 500 | 0.002 | 0.002 | 1 | 1 |
| 36 | 线槽 | 优质 | 米 | 1440 | 1440 | 0.0004 | 0.0004 | 0.576 | 0.576 |
| 37 | 线管 | 优质 | 米 | 800 | 800 | 0.0002 | 0.0002 | 0.16 | 0.16 |
| 38 | 水晶头 | 优质 | 盒 | 7 | 7 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 39 | 绿化带开挖及恢复 | 优质 | 米 | 110 | 110 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.11 |
| 40 | 地面开槽及恢复 | 优质 | 米 | 100 | 100 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.3 |
| 41 | 镀锌钢管 | 优质 | 米 | 60 | 60 | 0.003 | 0.003 | 0.18 | 0.18 |
| 42 | 立杆 | 优质 | 根 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 43 | 插线板 | 优质 | 个 | 110 | 110 | 0.0035 | 0.0035 | 0.385 | 0.385 |
| 44 | 辅材配件 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| （二）广播系统 |  |  |  |  |  |  |  | 77.345 | 77.345 |
| 1.数字广播 |  |  |  |  |  |  |  | 71.185 | 71.185 |
| （1）主控设备 |  |  |  |  |  |  |  | 7.1 | 7.1 |
| 45 | IP网络广播工控主机 | ITC T-7700AN | 台 | 1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 46 | 电源时序器 | ITC ITC T-6216 | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 47 | 话筒 | ITC T-621A | 台 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| 48 | 调音台 | ITC TS-12PFX | 台 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 49 | CD播放机 | 马兰士CD6007 | 台 | 2 | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |
| 50 | 监听音箱 | ITC T-7707 | 对 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 51 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | ITC T-7702A | 台 | 7 | 7 | 0.31 | 0.31 | 2.17 | 2.17 |
| 52 | IP音频采集器 | ITC T-7770 | 台 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 53 | 服务器机柜 | 兰贝 NCB42-610-DDA | 个 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| （2）前端设备（教室） |  |  |  |  |  |  |  | 45.966 | 45.966 |
| 54 | 壁挂式IP网络终端 | ITC T-7705BG | 台 | 141 | 141 | 0.29 | 0.29 | 40.89 | 40.89 |
| 55 | 室内音箱 | ITC T-301R | 只 | 282 | 282 | 0.018 | 0.018 | 5.076 | 5.076 |
| （3）前端设备（公共区） |  |  |  |  |  |  |  | 14.59 | 14.59 |
| 56 | 机柜式IP网络解码终端 | ITC T-7701 | 台 | 8 | 8 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 |
| 57 | 前置放大器 | ITC T-6201 | 台 | 8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 1.2 |
| 58 | 纯后级功放1 | ITC T-61500D | 台 | 3 | 3 | 0.85 | 0.85 | 2.55 | 2.55 |
| 59 | 纯后级功放2 | ITC T-61000D | 台 | 5 | 5 | 0.68 | 0.68 | 3.4 | 3.4 |
| 60 | 室内音柱 | ITC T-775W | 只 | 72 | 72 | 0.05 | 0.05 | 3.6 | 3.6 |
| 61 | 室外音柱 | ITC T-804H | 只 | 8 | 8 | 0.14 | 0.14 | 1.12 | 1.12 |
| 62 | 一拖四无线会议麦克风 | 湖山DS-UX10 | 套 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 63 | 天线放大器 | 湖山DS-SA60 | 台 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 64 | 无源对数周期天线 | 湖山DS-ZQ20 | 个 | 2 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| （4）辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  | 3.529 | 3.529 |
| 65 | 连接线 | 优质 | 批 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 66 | PE管 | 优质 | 米 | 700 | 700 | 0.0003 | 0.0003 | 0.21 | 0.21 |
| 67 | 广播线1 | 优质 | 米 | 900 | 900 | 0.0003 | 0.0003 | 0.27 | 0.27 |
| 68 | 广播线2 | 优质 | 米 | 1900 | 1900 | 0.0004 | 0.0004 | 0.76 | 0.76 |
| 69 | 广播线3 | 优质 | 米 | 2100 | 2100 | 0.0007 | 0.0007 | 1.47 | 1.47 |
| 70 | 网线 | 优质 | 箱 | 3 | 3 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 |
| 71 | 水晶头 | 优质 | 盒 | 3 | 3 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 72 | 线管 | 优质 | 米 | 1520 | 1520 | 0.0002 | 0.0002 | 0.304 | 0.304 |
| 73 | 辅材 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2.备份广播系统 |  |  |  |  |  |  |  | 6.16 | 6.16 |
| 74 | 服务器机柜 | 兰贝 NCB42-610-DDA | 个 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 75 | 调音台 | ITC TS-12PFX | 台 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 76 | 纯后级功放1 | ITC T-61500D | 台 | 4 | 4 | 0.85 | 0.85 | 3.4 | 3.4 |
| 77 | 监听器 | ITC-T-6204B | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 78 | 功放检测切换器 | ITC T-6281P | 台 | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 79 | 电源时序器 | ITC T-6216 | 台 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 80 | 广播线4 | 优质 | 米 | 900 | 900 | 0.0012 | 0.0012 | 1.08 | 1.08 |
| （三）其它设备 |  |  |  |  |  |  |  | 42.038 | 42.038 |
| 81 | 中心机房设备迁移 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 82 | 48芯光缆 | 优质 | 米 | 550 | 550 | 0.0008 | 0.0008 | 0.44 | 0.44 |
| 83 | 96芯光缆 | 优质 | 米 | 1150 | 1150 | 0.001 | 0.001 | 1.15 | 1.15 |
| 84 | 分纤盒 | 优质 | 个 | 6 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |
| 85 | 光纤熔接 | 优质 | 芯 | 812 | 812 | 0.0025 | 0.0025 | 2.03 | 2.03 |
| 86 | 8口接入交换机 | 锐捷 RG-SF2900-8GT2SFP-S | 台 | 6 | 6 | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 0.84 |
| 87 | 千兆光模块 | 优质 | 个 | 6 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |
| 88 | 服务器机柜 | 兰贝 NCB42-610-DDA | 个 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 89 | 空调 | 格力KFR-72LW/(72599)FNhAa-B1 | 台 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 90 | 防雷器箱 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 91 | 手提式灭火器 | 优质 | 个 | 2 | 2 | 0.055 | 0.055 | 0.11 | 0.11 |
| 92 | 梯式桥架 | 优质 | 米 | 20 | 20 | 0.012 | 0.012 | 0.24 | 0.24 |
| 93 | UPS主机 | 科华YTR3360 | 台 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 94 | 蓄电池 | 科华6-GFM-100 | 节 | 32 | 32 | 0.09 | 0.09 | 2.88 | 2.88 |
| 95 | UPS电池柜 | 优质 | 套 | 2 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 96 | 电池开关箱 | 优质 | 个 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 97 | 连接电缆 | 优质 | 米 | 40 | 40 | 0.019 | 0.019 | 0.76 | 0.76 |
| 98 | 电源线 | 优质 | 米 | 10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 99 | 配电箱 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 100 | 电池架 | 优质 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 101 | 电池环境处理 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 102 | 无线信号屏蔽设备 | 黑松 ACE-808A | 台 | 136 | 136 | 0.13 | 0.13 | 17.68 | 17.68 |
| 103 | 手持安捡仪 | 黑松科技xc-101 | 台 | 112 | 112 | 0.018 | 0.018 | 2.016 | 2.016 |
| 104 | 壁挂电子钟表 | 河创HEC01 | 台 | 111 | 111 | 0.042 | 0.042 | 4.662 | 4.662 |
| 105 | 身份证识别仪 | 洪威WB442(AIO)-PR | 台 | 6 | 6 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | 0.9 |
| （四）系统集成 |  | 按项目合同评审 |  |  |  |  |  | 8.791 | 8.791 |
| 二、项目监理 |  | 按预算文件评审 |  |  |  |  |  | 4.4 | 4.4 |
| 三、方案设计 |  | 按预算文件评审 |  |  |  |  |  | 6.2 | 3.749 |
| 四、招标代理及专家评标 |  | 按招标代理服务合同评审 |  |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  | 233.7 | 231.249 |