常财信审〔2024〕结字34号

关于常德市党政机关电子公文单套制归档管理系统建设项目结算评审的报告

常德市财政局预算科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市党政机关电子公文单套制归档管理系统建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是中共常德市委办公室根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号）和《电子公文归档管理暂行办法》（国家档案局令第14号）等文件要求，对我市电子公文进行数字化归档管理。主要内容包括：常德市党政机关电子公文单套制归档管理系统、配套软件、标准规范、系统集成、软件第三方测评、项目设计、项目监理等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由上海信联信息发展股份有限公司中标承建，建设合同金额138万元；项目监理单位为湖南天道信息技术咨询有限公司，监理合同金额为3.02万元；项目设计单位为湖南乐华信息技术有限公司，设计合同金额为2.18万元；第三方软件测评单位为湖南金炽检测技术有限公司，测评合同金额为1.92万元。

该项目在实施过程中因实际需求发生变化而产生变更，申请调增金额12万元，项目结算送审金额为157.12万元。项目于2024年8月12日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市党政机关电子公文单套制归档管理系统验收的意见》（常数据〔2024〕验字11号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的验收资料、监理资料、第三方测评报告等资料；

（四）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、变更清单、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、变更清单、招投标文件等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、变更清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同明细价格及技术参数进行了审核：

- 清单中第25项“文件转换迁移系统”报审单价为12万元，经市场询价和参照其它项目同规格产品政府采购合同价格，评审单价为8.2万元，该项合计审减3.8万元。

五、评审结论

该项目报审金额为157.12万元，审定金额为153.32万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：易　明  吴青林

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年9月24日

抄送：中共常德市委办公室

附表：

常德市党政机关电子公文单套制归档管理系统建设项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 | 146.20 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 138.00 | 138.00 |
| 1 | 预归档处理 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |
| 2 | 档案管理 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 档案利用 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
| 4 | 业务指导 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 档案检索 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 6 | 档案统计 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | 电子档案移交接收 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 11.44 |
| 8 | 应用管理 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 9 | 档案设置 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 10 | 系统管理 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 11 | 与常德市党政协同办公平台接口集成 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 与电子签名集成 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13 | 与OFD版式系统集成 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 数据库 | 达梦，V8.1企业版 | 套 | 2 | 2 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15 | 数据库集群 | 达梦，读写分离集群V7.0 | 套 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 16 | 中间件 | 东方通，TongWeb7.0企业版 | 套 | 3 | 3 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |
| 17 | 常德市电子公文归档管理规范 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 18 | 常德市电子公文归档数据交换接口要求 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19 | 常德市电子档案管理办法 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 常德市电子档案元数据规范 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 21 | 常德市电子档案四性检测规范 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 22 | 常德市电子档案长期保存规范 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23 | 常德市电子公文目录数据库结构与著录规则 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 24 | 系统集成 | 上海信联信息发展股份有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 8.20 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 8.20 |
| 25 | 文件转换迁移系统 | 数科文件转换迁移系统V3.0 | 套 | 1 | 1 | 12.00 | 8.20 | 12.00 | 8.20 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 无 | 无 | 项 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、项 目 设 计 |  | 湖南乐华信息技术有限公司，按合同约定评审 |  |  |  |  |  | 2.18 | 2.18 |
| 三、项 目 监 理 |  | 湖南天道信息技术咨询有限公司，按合同约定评审 |  |  |  |  |  | 3.02 | 3.02 |
| 四、第三方软件测评 |  | 湖南金炽检测技术有限公司，按合同约定评审 |  |  |  |  |  | 1.92 | 1.92 |
| 总 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 157.12 | 153.32 |