常财信审〔2024〕结字35号

关于常德市政策计算器建设项目结算评审的报告

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市政策计算器建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目依据国务院办公厅《2021年政务公开工作要点》、湖南省人民政府办公厅《湖南省2021年政务管理服务工作要点》和《湖南省2021年政务公开工作要点》等文件相关要求，基于常德云中心和电子政务外网建设常德市政策计算器平台，通过系统建设达到完善政策库，为企业和群众及时、准确、精准匹配改策，提供政策计算服务；为政府政策制定提供数据依据，辅助决策。本期项目建设内容主要包括政策计算器平台、运营服务、云中心资源、项目监理和软件第三方测评等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由江苏风云科技服务有限公司中标承建，建设合同金额246.3万元，其中软件建设89.87万元，运营服务金额156.43万元；项目监理单位为湖南天道信息技术咨询有限公司，监理合同金额为2.2万元；第三方软件测评单位为湖南万钧检测科技有限责任公司，测评合同金额为1.9万元。

该项目在实施过程中因实际需求发生变化而产生变更，调减金额3万元，运营部分费用由建设单位自主负责，按服务质量评定结果确定款项支付事宜。项目实际结算送审金额为90.97万元。项目于2024年2月26日通过常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：智慧常德专项资金

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市政策计算器建设项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字9号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市政策计算器建设项目结算送审的报告》；

（四）建设方报送的验收报告、招投标文件、监理文件、第三方测评文件等其他资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

- （二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，所有软件功能与投标文件、变更清单和合同清单一致。

五、评审结论

该项目报审金额为90.97万元，审定金额为90.97万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：李 惠  易 明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年 9 月19日

抄送：常德市数据局

附表

| 常德市政策计算器建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 86.87 | 86.87 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 89.87 | 89.87 |
| 1 | 门户网站 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2 | 政策一键查 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| 3 | 政策计算器 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
| 4 | 政策大屏 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 政策管理 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 |
| 6 | 系统管理 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 7 | 政策计算器（移动端） | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 8 | 湖南省政务服务网统一身份认证 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 9 | 常德市政务公开“标准化、规范化”平台 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10 | 我的常德APP | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| 11 | 常德市政府网站集约化平台 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12 | 常德市政务服务旗舰店 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -3.00 | -3.00 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 无 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -3.00 | -3.00 |
| 14 | 常德市政务服务旗舰店 | 江苏风云科技服务有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | -3.00 | -3.00 |
| 二、项 目 监 理 |  | 湖南天道信息技术咨询有限公司，按合同评审。 |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 |
| 三、第三方软件测评 |  | 湖南万钧检测科技有限公司，按合同评审。 |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 90.97 | 90.97 |