常财信审〔2024〕结字37号

关于常德市智慧住建燃气平台建设项目

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市智慧住建燃气平台建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目根据《住建部办公厅关于切实加强燃气安全管理工作的通知》（建办城电〔2021〕57号）和《湖南省住房和城乡建设厅关于立即组织开展全省城镇燃气安全生产大排查大整治的通知》文件要求，结合我市城镇燃气事业安全运营的实际需求，基于常德市政务云中心和电子政务外网建设常德市智慧住建燃气平台。本期项目建设内容主要包括燃气综合管理服务系统、房地产测绘及预售资金监管系统数据分析及整理、住建局办公楼配套弱电改造、配套设施、云中心资源、系统集成、项目监理和软件第三方测评等内容。

项目按预算金额完成了政府招投标工作，由中移系统集成有限公司中标承建，建设合同金额315.62万元；项目监理单位为湖南致信信息股份有限公司，监理合同金额为6.78万元；第三方软件测评单位为湖南万钧检测科技有限责任公司，测评合同金额为4.52万元。

项目于2024年8月12日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：财政资金

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市智慧住建燃气平台建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字12号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于对常德市智慧住建燃气平台建设项目结算评审的报告》；

（四）建设方报送的竣工、监理、检测等其他资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。

经现场比对投标清单、预算清单、产品设备，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同明细价格及技术参数进行了审核：

- 清单中第5项“用气安全监管”，报审单价为15.71万元，根据项目实际建设情况进行评审，评审单价为12.86万元，此项合计审减2.85万元；

- 清单中第23项“六类网线”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为36箱，评审数量为16箱，此项合计审减1.6万元；

- 清单中第32项“弱电井桥架”，根据项目实际建设情况进行评审，报审单价为0.01万元，评审单价为0.0075万元，此项合计审减0.34万元；

- 清单中第35项“光缆熔接”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为152芯，评审数量为36芯，此项合计审减0.46万元；

- 清单中第43项“服务器操作系统”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为3套，评审数量为0套，此项合计审减3.3万元；

- 清单中第46项“智能网关”，根据项目实际建设情况进行评审，报审数量为19台，评审数量为18台，此项合计审减0.75万元；

- 清单中第47项“系统集成”，根据项目实际建设情况进行评审，报审单价为0.83万元，评审单价为0.74万元，此项合计审减0.09万元；

- 清单中“二、项目监理”，按合同约定和预算报告标准进行评审，报审为6.78万元，评审为6.737万元，此项合计审减0.043万元。

五、评审结论

该项目报审金额为326.92万元，审定金额为317.4825万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周宗璇  易 明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年 10月30日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

常德市智慧住建燃气平台项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 315.62 | 306.2255 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 315.62 | 306.2255 |
| 1 | 企业管理 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |
| 2 | 燃气工程项目管理 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
| 3 | 企业设备资产监管 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |
| 4 | 企业经营监管 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |
| 5 | 用气安全监管 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 15.71 | 12.86 | 15.71 | 12.86 |
| 6 | 安全生产监管 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 7 | 安全教育 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 8 | 事故应急 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| 9 | 视频监控系统 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 10 | 审核发布 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
| 11 | 统计分析 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
| 12 | 信息展示 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| 13 | 物联网设备管理 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 14 | 智慧住建一张图门户燃气板块及数据大屏 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
| 15 | 系统管理 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 16 | 移动端 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |
| 17 | 智慧住建云平台对接 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 18 | 常德时空云平台对接 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 19 | 数据共享规范 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 5 | 5 | 0.48 | 0.48 | 2.40 | 2.40 |
| 20 | 数据分析及整理 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 8 | 8 | 4.50 | 4.50 | 36.00 | 36.00 |
| 21 | 监控摄像机移动位置 | / | 个 | 11 | 11 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.33 |
| 22 | 信息插座 | 大唐电信 | 个 | 52 | 52 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| 23 | 六类网线 | 大唐电信 | 箱 | 36 | 16 | 0.08 | 0.08 | 2.88 | 1.28 |
| 24 | 电源线 | 金杯RVV2.5*2 | 米 | 715 | 715 | 0.0006 | 0.0006 | 0.43 | 0.43 |
| 25 | 吸顶音响 | 惠威TQ102 | 个 | 14 | 14 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.42 |
| 26 | 音频电缆 | 恩瑞智能RVV2*1.5 | 米 | 560 | 560 | 0.00055 | 0.00055 | 0.31 | 0.31 |
| 27 | 金属软管 | 国产优质 | 米 | 150 | 150 | 0.0006 | 0.0006 | 0.09 | 0.09 |
| 28 | 25PVC线管 | 中材管道25PVC | 米 | 200 | 200 | 0.0014 | 0.0014 | 0.28 | 0.28 |
| 29 | 机械打孔 | / | 个 | 161 | 161 | 0.004 | 0.004 | 0.64 | 0.64 |
| 30 | 水钻打孔 | / | 个 | 19 | 19 | 0.02 | 0.02 | 0.34 | 0.34 |
| 31 | 砖墙开槽及恢复 | / | 米 | 240 | 240 | 0.01 | 0.01 | 2.16 | 2.16 |
| 32 | 弱电井桥架 | 国产优质 | 米 | 134 | 134 | 0.01 | 0.0075 | 1.34 | 1.01 |
| 33 | 4芯单模带锴光缆 | 国产优质 | 米 | 975 | 975 | 0.0008 | 0.0008 | 0.78 | 0.78 |
| 34 | 光缆终端盒8口满配 | 国产优质 | 个 | 7 | 7 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.22 |
| 35 | 光缆熔接 | 国产优质 | 芯 | 152 | 36 | 0.004 | 0.004 | 0.61 | 0.14 |
| 36 | 光缆跳线 | 国产优质 | 根 | 30 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 37 | 千兆单模光纤收发器 | 源拓/YT-i6110GN-20 | 对 | 14 | 14 | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.59 |
| 38 | 光缆终端盒24口满配 | 国产优质 | 个 | 2 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 39 | 弱电井壁挂机柜 | 国产优质 | 个 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 40 | 弱电井插座板 | 公牛 | 个 | 7 | 7 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 41 | 监控汇聚跳线 | 大唐电信 | 根 | 63 | 63 | 0.003 | 0.003 | 0.19 | 0.19 |
| 42 | 弱电井线路整理 | / | 处 | 8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.20 | 1.20 |
| 43 | 服务器操作系统 | 麒麟V10 | 套 | 3 | 0 | 1.10 | 1.10 | 3.30 | 0.00 |
| 44 | 集群版数据库 | 达梦V8.1 | 套 | 1 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 45 | Web中间件 | 宝兰德 | 套 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 46 | 智能网关 | 国产定制 | 台 | 19 | 18 | 0.75 | 0.75 | 14.25 | 13.50 |
| 47 | 系统集成 | 中移系统集成有限公司，定制 | 项 | 1 | 1 | 0.83 | 0.74 | 0.83 | 0.74 |
| 二、项 目 监 理 |  | 湖南致信信息股份有限公司，按合同和预算报告评审 |  |  |  |  |  | 6.78 | 6.7370 |
| 三、第三方软件测评 |  | 湖南万钧检测科技有限公司，按合同和预算报告评审 |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.5200 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 326.92 | 317.4825 |