常财信审〔2024〕结字40号

关于常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效

信息化升级改造项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是根据湖南省公安厅《湖南省公安机关执法办案管理中心建设标准》1+4文件，和《湖南省公安机关执法办案管理中心提质增效的意见》1+3文件，建设武陵分局智慧法制一体化管理系统，实现对执法办案区内执法办案民警、执法办案过程、执法办案场所全流程、无死角、实时的监督管理；采用视频轨迹定位技术实现嫌疑人在办案区的全程定位，运用物联网及电子标签技术实现涉案财务的封装、保管、移送、退换等各环节的智能管理；实现对案卷的收集、整理、编目、检索和查阅以及期限提醒等各环节的智能管理；实现不同办案区间跨办案区嫌疑人审讯、在办案区远程提讯看守所嫌疑人，并实现对提讯过程全程同步录音录像和业务的统一综合管理；建成服务保障、智能告警、执法监督、数据研判、即时指挥为一体的智能化管理平台，实现办案区、案件管理区、涉案财务管理区之间的数据互通、数据共享，真正达到一体化管理目标。涉及的主要内容有入区登记大厅1间、AB区门禁系统、三合一检查室1间（含人身安全检查区、随身物品暂存区、信息采集区）、医疗体检室1间、声纹虹膜采集室1间、吸毒现场检测室1间、侯问室男、女各1间、单人侯问室5间、辨认室1间、讯询问室17间等智慧执法办案区信息化系统设备及智能案卷管理系统、涉案财务管理系统、视频轨迹定位系统等智能化产品的安装及与省厅、市局对接平台的统一接入及配套硬件设备等。

项目按预算金额完成政府招标采购，中国电信股份有限公司常德分公司承建，合同金额为282.82万元；湖南德信工程项目管理有限公司进行全程监理，监理费用6.24万元；湖南中招项目管理有限公司进行项目招标代理，服务费3.1382万元。

项目实施过程中无变更。项目实际结算送审金额为292.21万元。于2024年11月19日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目验收的意见》（常数据[2024]验字21号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目申请结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目竣工资料》《常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目竣工验收监理资料》《常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目部署手册》等资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目合同部分明细价格和数量进行了审核：

1. 合同清单第149项“六类非屏蔽双绞线”，报审金额4.2万元，核定金额为3.9万元，审减0.3万元。

2. 合同清单第152项“RVV2*1.0”，报审金额3.06万元，核定金额为1.8万元，审减1.26万元；

3.“监理费”报审金额6.24万元，根据预算比例，招标代理费按其项目总金额的2.2%核定，核定金额6.1877万元，审减0.0523万元；

4. “招标代理费”报审金额2.84万元，根据预算比例，招标代理费按其项目中标金额的1%核定，核定金额2.8282万元，审减0.0118万元。

五、评审结论

该项目报审金额为292.21万元，审定金额为290.5859万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：陈云峰  陈志

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月9日

抄送：常德市公安局武陵分局

附表

常德市公安局武陵分局执法办案区提质增效信息化升级改造项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 282.82 | 281.26 |
| 一、出入登记区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 2 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 无感定位设备 | 天地伟业TC-A85M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 4 | 公安比对桌面摄像机 | 罗技C930C | 台 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 身份证阅读器 | 中控ID200 | 台 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 6 | 全自动光盘刻印机 | 天地伟业TC-P805BWQ | 台 | 1 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 二、三合一检查室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 8 | 无感定位设备 | 天地伟业TC-A85M5WQ | 台 | 2 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0.66 |
| 9 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 10 | 误入预警系统设备 | 天地伟业TC-C55MSRL | 台 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 11 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 个 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 12 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 13 | 安检门 | 海康威视NP-SG106 | 套 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 14 | 手持金属探测器 | 国产定制 | 个 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 15 | 台账桌面摄像机 | 罗技C930C | 台 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 安全检查终端 | 天地伟业TC-P816AJ | 台 | 1 | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| 17 | 物品抓拍摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 18 | 双面随身物品存储柜（主柜） | 天地伟业TC-P808SMWQ | 台 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 19 | 双面随身物品存储柜（从柜） | 天地伟业TC-P808CMWQ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 公安基础信息一体化采集设备 | 方正定制 | 套 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 22 | 生物样本存储柜 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 23 | 紫外线消毒灯 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 三、声纹虹膜采集室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 25 | 单目全景摄像机 | 天地伟业TC-C85MS | 台 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 四、医疗体检室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 27 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 4 | 4 | 0.098 | 0.098 | 0.392 | 0.392 |
| 五、吸毒检测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 29 | 无感定位设备 | 天地伟业TC-A85M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 30 | 尿检证据 抓拍摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 31 | 冷藏柜 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 32 | 紫外线消毒灯 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 六、辨认室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 34 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 35 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 3 | 3 | 0.098 | 0.098 | 0.294 | 0.294 |
| 36 | 窗口对讲机 | 海康威视DS-PEA801-F | 台 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 七、卫生间和卫生间前区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 3 | 3 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 38 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 3 | 3 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
| 39 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 八、候问看守区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 41 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| 42 | 台账桌面摄像机 | 罗技C930C | 台 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 43 | 全景温湿度显示屏 | 天地伟业TC-P819QW | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 44 | 手动报警按钮 | 豪恩HO-01Bpro | 个 | 1 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 45 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 九、候问室（7间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 7 | 7 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 |
| 47 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |
| 48 | 无感定位设备 | 天地伟业TC-A85M5WQ | 台 | 5 | 5 | 0.33 | 0.33 | 1.65 | 1.65 |
| 49 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 十、讯询问室（14间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 14 | 14 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.28 |
| 51 | 4K 全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 14 | 14 | 0.35 | 0.35 | 4.9 | 4.9 |
| 52 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 14 | 14 | 0.098 | 0.098 | 1.372 | 1.372 |
| 53 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X3Q | 台 | 14 | 14 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 3.5 |
| 54 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 台 | 14 | 14 | 0.008 | 0.008 | 0.112 | 0.112 |
| 55 | 公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 台 | 14 | 14 | 1.8 | 1.8 | 25.2 | 25.2 |
| 56 | 智能审讯一体桌 | 国产定制 | 台 | 14 | 14 | 3.8 | 3.8 | 53.2 | 53.2 |
| 57 | 语音对讲分机 | 海康威视DS-PEA22-F(B) | 台 | 14 | 14 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| 58 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 14 | 14 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| 59 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P816L | 套 | 14 | 14 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
| 十一、特殊讯问室（1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 61 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 62 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 1 | 1 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 63 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X3Q | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 64 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 65 | 公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 台 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 66 | 智能审讯一体桌 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 67 | 智能体征监测嫌疑人电控椅 | 天地伟业TC-P819SY | 把 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 68 | 语音对讲分机 | 海康威视DS-PEA22-F(B) | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 69 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 70 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P816L | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 71 | 窗口对讲机 | 海康威视DS-PEA801-F | 台 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 72 | 紫外线消毒灯 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 十二、未成年人讯问室（1 间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 74 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 75 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 1 | 1 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 76 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X3Q | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 77 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 78 | 公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 台 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 79 | 智能审讯一体桌 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 80 | 语音对讲分机 | 海康威视DS-PEA22-F(B) | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 81 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 82 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P816L | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 十三、远程提讯室（1 间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 回声抑制拾音器 | 国产定制 | 台 | 2 | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 |
| 84 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 85 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 1 | 1 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 86 | 特写摄像机 | 天地伟业TC-H8X3Q | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 87 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 88 | 公安审讯主机 | 天地伟业TC-I82HN | 台 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 89 | 智能审讯一体桌 | 国产定制 | 台 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 90 | 语音对讲分机 | 海康威视DS-PEA22-F(B) | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 91 | 高拍仪 | 枫林定制 | 台 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 92 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 93 | LED门牌设备 | 天地伟业TC-P816L | 套 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 94 | 远程提讯摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 95 | 远程提讯液晶电视 | AOC AOCB43E3 | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 96 | 吸顶音箱 | 国产定制 | 对 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 十四、未成年人一站式办案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 98 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 十五、监控值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 100 | 监控屏 | AOC AOC75I5 | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 101 | 高清线缆 | 国产定制 | 条 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 102 | 解码器 | 天地伟业TC-ND921S5 | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 103 | 对讲主机 | 海康威视DS-PEA4H-10 | 台 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 十六、走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 高保真拾音器 | 海康威视DS-52AM111 | 台 | 12 | 12 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |
| 105 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业TC-A88M5WQ | 台 | 12 | 12 | 0.35 | 0.35 | 4.2 | 4.2 |
| 十七、视频轨迹定位系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 建模设备 | 天地伟业TC-A85M5WQ | 台 | 3 | 3 | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 1.05 |
| 107 | 建模显示屏 | 航嘉Z3201IFY | 台 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 108 | 高清线缆 | 国产定制 | 条 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 109 | 无感定位分析设备 | 天地伟业TC-S8G44 | 台 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 110 | 无感定位分析主机 | 天地伟业TC-S5144WQ | 台 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 111 | 无感定位分析引擎 | 天地伟业TC-H800R-V- DWQ | 套 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 十八、案卷管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 113 | 二维码生成器 | 佳博GP-2120TU | 个 | 1 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 114 | 标签识读设备 | 新大陆HR22(USB口) | 个 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 115 | 扫描枪 | 新大陆HR22(USB口) | 个 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 116 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809QR | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 117 | 案卷抓拍摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 118 | 案卷管理柜（主柜） | 天地伟业TC-P808JMWQ | 台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | 案卷管理柜（从柜） | 天地伟业TC-P808CMWQ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 十九、涉案财物管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 环境全景摄像机 | 天地伟业TC-C55SSWQ | 台 | 2 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0.196 | 0.196 |
| 121 | 物品示证摄像机 | 天地伟业TC-H8X4S | 台 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 122 | 电子标签设备 | 佳博GP-2120TU | 个 | 1 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 123 | RFID电子标签 | 天地伟业TC-P823BQ | 卷 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 124 | 柔性抗金属标签 | 天地伟业TC-P823BQRX | 卷 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 125 | 非法出库预警设备 | 天地伟业TC-P823ZJ | 台 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 126 | 盘库设备终端 | 天地伟业TC-P823ZD | 个 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 127 | 声光报警器 | 豪恩HC-103 | 个 | 1 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 128 | RFID标签桌面发卡器 | 天地伟业TC-P823FK | 台 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 129 | 标签识读设备 | 新大陆HR22(USB口) | 个 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 130 | 电子签名、指纹捺印设备 | 天地伟业TC-P809QR | 台 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 131 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业TC-P813QW | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 132 | 智能保管柜（主柜） | 天地伟业TC-P808WMWQ | 台 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 133 | 智能保管柜（从柜） | 天地伟业TC-P808CMWQ | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 双锁保险柜 | 得力H570 | 台 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 二十、中心设备（机房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、管理平台与数据对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 执法办案管理平台 | 天地伟业TC-H800R-WQ | 套 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| （二）、服务器存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 智能分析主机 | 天地伟业TC-S8600WQ | 台 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 137 | 流媒体网关一体机 | 天地伟业TC-S9444WQ | 台 | 1 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 138 | 公安人脸比对主机 | 天地伟业TC-S5BGA41WQ | 台 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 139 | 36盘位网络存储阵列 | 天地伟业TC-U5236RWQ | 台 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 140 | 解码器 | 天地伟业TC-ND921S5 | 台 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| （三）、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 四门门禁控制器 | DS-K2604(国内海康威视标配) | 台 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| 142 | 人脸识别终端 | 海康威视DS-K1T681M | 台 | 32 | 32 | 0.23 | 0.23 | 7.36 | 7.36 |
| 143 | 电控锁 | 海康威视DS-K4H250PSC | 个 | 31 | 31 | 0.035 | 0.035 | 1.085 | 1.085 |
| 144 | 人脸门禁授权摄像机 | 罗技C930C | 台 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 145 | 出门开关 | 海康威视EB29开门按钮 | 个 | 22 | 22 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | 0.066 |
| （四）、综合布线及UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 网络交换机 | 锐捷RG-NBS3100- 24GT4SFP | 台 | 8 | 8 | 0.16 | 0.16 | 1.28 | 1.28 |
| 147 | 20KBG管 | 国产定制 | 米 | 2,000 | 2,000 | 0.0004 | 0.0004 | 0.8 | 0.8 |
| 148 | 配套辅材 | 国产定制 | 批 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 149 | 六类非屏蔽双绞线 | 国产定制 | 箱 | 56 | 52 | 0.075 | 0.075 | 4.2 | 3.9 |
| 150 | 桥架 | 国产定制 | 米 | 120 | 120 | 0.0048 | 0.0048 | 0.576 | 0.576 |
| 151 | RVV6*0.5 | 国产定制 | 米 | 600 | 600 | 0.0005 | 0.0005 | 0.3 | 0.3 |
| 152 | RVV2*1.0 | 国产定制 | 米 | 10,200 | 6,000 | 0.0003 | 0.0003 | 3.06 | 1.8 |
| 153 | 静电地板 | 江苏鸿豪HDG.CQ.D | 平米 | 35 | 35 | 0.045 | 0.045 | 1.575 | 1.575 |
| 154 | UPS主机 | 科华YTR1110 | 台 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 155 | 蓄电池 | 天能TN12-100ZE | 节 | 16 | 16 | 0.08 | 0.08 | 1.28 | 1.28 |
| 156 | 电池柜及辅材 | 国产定制 | 个 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 二十一、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 系统集成费用 | 国产定制 | 项 | 1 | 1 | 7.268 | 7.268 | 7.268 | 7.268 |
| 第二部分：变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 158 | 无 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 第三部分：监理费用 |  |  |  |  |  |  |  | 6.24 | 6.1877 |
| 159 | 监理费 | 按监理合同核算;评审：按预算比例调整 |  |  |  |  |  | 6.24 | 6.1877 |
| 第四部分：其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 | 3.1382 |
| 160 | 招标代理费 | 招标代理费 |  |  |  |  |  | 2.84 | 2.8282 |
| 161 | 专家评审费 | 专家评审(评标) |  |  |  |  |  | 0.31 | 0.31 |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 292.21 | 290.5859 |