常财信审〔2024〕结字47号

关于2024年市直学校新增班级教室多媒体设备建设项目结算评审的报告

常德市财政局科教科 ：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的2024年市直学校新增班级教室多媒体设备建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市教育局基于2024年秋季开学的报名数据，在常德市第二中学、常德市第三中学、常德市第六中学、常德市第十一中学、常德市第十三中学、常德外国语学校、常德市育才中学、常德芷兰实验学校、常德嘉树学校、常德市郡德学校进行扩班新增教学常规教室，满足区域适龄学生接受九年义务教育的需求。本次建设主要内容是多媒体、广播、电子班牌和常态化录播等互动教学设备。

项目按预算金额完成政府招标采购，中国移动通信集团湖南有限公司常德分公司中标承建，合同金额为119.5万元；湖南怀德全过程工程咨询有限公司进行全程监理，监理费用2.2万元；委托湖南鸿儒项目管理有限公司进行招标代理，费用1.18万元。项目实施过程中无变更，于2024年12月2日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市2024年市直学校新增班级教室多媒体设备建设项目验收的意见》（常数据[2024]验字24号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于2024年市直学校新增班级教室多媒体设备建设项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《政府采购竞争性谈判投标文件》（常财采计[2024]002708）、《竣工资料》《监理资料》《设计方案及投资预算书》；

（五）建设方报送的招标代理、监理、项目合同;

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对合同清单、预算清单、辅材清单等，各项符合合同要求，无变更和审减。

五、评审结论

该项目报审金额为122.88万元，审定金额为122.88万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：高家望  周 顺

项目负责人：刘滔

常德市财政局投资评审中心

2024年12月  日

抄送：常德市教育局

附表：

| 2024年市直学校新增班级教室多媒体设备建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 1195000 | 1195000 |
| 1 | 智慧黑板 | 希沃 BG86EA | 台 | 34 | 34 | 24800 | 24800 | 843200 | 843200 |
| 2 | 操作系统 | 统信桌面操作系统V20教育版 | 套 | 34 | 34 | 500 | 500 | 17000 | 17000 |
| 3 | 流式软件 | WPS Office 教育版办公软件V11.8 | 套 | 34 | 34 | 500 | 500 | 17000 | 17000 |
| 4 | 讲台 | 固立 GL-豪华PM6 | 套 | 38 | 38 | 1800 | 1800 | 68400 | 68400 |
| 5 | 黑板副屏 | 优质 | 套 | 4 | 4 | 1600 | 1600 | 6400 | 6400 |
| 6 | 壁挂式IP网络终端 | ITC T-7705BG | 台 | 15 | 15 | 2900 | 2900 | 43500 | 43500 |
| 7 | 室内音箱 | ITC T-301R | 只 | 30 | 30 | 180 | 180 | 5400 | 5400 |
| 8 | 广播音箱 | YOUNASI Y-579IP | 对 | 3 | 3 | 2500 | 2500 | 7500 | 7500 |
| 9 | 智慧班牌 | 希沃 SK07B | 台 | 4 | 4 | 7500 | 7500 | 30000 | 30000 |
| 10 | 教师高清摄像机 | 希沃 VC13T | 台 | 4 | 4 | 2950 | 2950 | 11800 | 11800 |
| 11 | 学生高清摄像机 | 希沃 VC13S | 台 | 4 | 4 | 2950 | 2950 | 11800 | 11800 |
| 12 | 高清摄像机传输处理软件 | 希沃 摄像机图像处理系统V4.0 | 套 | 8 | 8 | 2700 | 2700 | 21600 | 21600 |
| 13 | 高清录播主机 | 希沃 SV32 | 个 | 4 | 4 | 11850 | 11850 | 47400 | 47400 |
| 14 | 录播流媒体处理软件 | 希沃 触控式主机导播系统V4.0 希沃 触控式主机互动系统V4.0 | 套 | 4 | 4 | 4500 | 4500 | 18000 | 18000 |
| 15 | 数字拾音话筒 | 希沃 AC21M | 套 | 4 | 4 | 2600 | 2600 | 10400 | 10400 |
| 16 | 辅材 | 优质 | 批 | 4 | 4 | 900 | 900 | 3600 | 3600 |
| 17 | 系统集成 | 优质 | 项 | 1 | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 二、项目监理 |  | 按合同审核。 |  |  |  |  |  | 22000 | 22000 |
| 三、招标代理费 |  | 按合同审核。 |  |  |  |  |  | 11800 | 11800 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1228800 | 1228800 |