常财信审〔2024〕结字48号

关于常德市康复医院信息化网络安全建设项目结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市康复医院信息化网络安全建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

本项目是常德市康复医院根据国家政策要求，结合本单位信息网络安全实际情况，建立安全管理制度，落实安全管理措施，形成信息安全技术防护体系和信息安全管理体系，有效保障医院信息系统安全。该项目主要涉及的建设内容为购买网络安全设备，主要包括上网行为管理、堡垒机等。

该项目按预算金额完成了政府招投标工作及建设内容，总合同金额84.9799万元。该项目承建单位为中国联合网络通信有限公司常德市分公司，合同金额为83.2199万元；设计单位为湖南智昆信息科技有限公司，合同金额为0.84万元；招标代理公司为天鉴国际工程管理有限公司常德分公司，合同金额为0.92万元。项目在实施过程中无任何变更项，该项目结算送审金额为84.9799万元。

该项目于2024年12月10通过了常德市数据局的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市康复医院信息化网络安全建设项目验收的意见》（常数据[2024]验字28号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市康复医院关于信息化网络安全建设项目结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市康复医院信息化网络安全建设项目验收资料》；

（五）建设方报送的《政府采购竞争性磋商投标文件》、代理合同、设计合同等资料；

（六）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的软件、安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。评审组对合同内清单软件功能、设备规格和数量进行了查验评审，具体审核情况说明如下：

1. 项目建设清单内容“堡垒机”，报审数量1台，报审单价10.6万元；现场查验实际情况：此设备招标要求设备可管理授权数为300个，验收查验实际授权数为50个，评审小组应甲方实际使用情况、综合承建方的意见，三方一致同意按实结算；经市场行情调研单点授权价格综合评估为40元/个，调减授权数250个，该项审定金额为9.6万元，审减金额1万元；

2、项目建设清单内容“系统集成”，报审金额为2.44万元，根据预算文件，系统集成费取费标准为3%，根据工程量调减实际情况，系统集成审定金额为2.3934万元，调减金额为0.0466万元。

五、评审结论

该项目报审金额为84.9799万元，审定金额为83.9333万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：印兴  张兴林

项目负责人：刘滔

常德市财政局投资评审中心

2024年12月  日

抄送：常德市康复医院

附表：

| 常德市康复医院信息化网络安全建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、安全等保建设（设备部分） |  |  |  |  |  |  |  | 80.7799 | 79.7799 |
| 1 | 防火墙 | 天融信NGFW4000-UF(ZX-A)(千兆)V3 | 台 | 1 | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3000 | 10.3000 |
| 2 | 上网行为管理（专用安全审计） | 天融信TA-Net(FT-B20) | 台 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11.0000 | 11.0000 |
| 3 | 日志审计 | 网御星云Leadsec-RS-FGPK800 | 台 | 1 | 1 | 11.8 | 11.8 | 11.8000 | 11.8000 |
| 4 | 数据审计（综合型安全审计） | 网御星云LA-DT-ZX | 台 | 1 | 1 | 8.89 | 8.89 | 8.8900 | 8.8900 |
| 5 | 网闸（安全隔离与信息交换系统） | 天融信TopRules(FT-B20) | 台 | 1 | 1 | 14.8 | 14.8 | 14.8000 | 14.8000 |
| 6 | 堡垒机（运维安全管理系统） | 奇安信网神 | 套 | 1 | 1 | 10.6 | 9.6 | 10.6000 | 9.6000 |
| 7 | 网络准入规范管理系统 | 盈高 | 套 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8000 | 6.8000 |
|  |  | 盈高 | 点 | 250 | 250 | 0.008 | 0.008 | 2.0000 | 2.0000 |
|  |  | 海康威视XC-FF21C-B08 | 台 | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 4.1000 | 4.1000 |
| 8 | 六类网线 | 普天 | 箱 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 |
| 9 | 管材及扎带 | 国标 | 批 | 1 | 1 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |
| 10 | 千兆光模块 | 国标 | 个 | 5 | 5 | 0.073 | 0.073 | 0.3650 | 0.3650 |
| 11 | 光纤跳线 | 国标 | 对 | 5 | 5 | 0.005 | 0.005 | 0.0250 | 0.0250 |
| 二、系统集成 |  | 评审标准：一*3% |  |  |  |  |  | 2.44 | 2.3934 |
| 三、项目设计 |  | 评审标准：参考预算标准 |  |  |  |  |  | 0.84 | 0.84 |
| 四、招标代理 |  | 评审标准：参考预算标准 |  |  |  |  |  | 0.92 | 0.92 |
| 总 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 84.9799 | 83.9333 |