常财信审〔2024〕结字50号

关于常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目结算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

本项目是根据《自然资源部信息化建设总体方案》、《湖南省自然资源与国图空间治理基础能力建设行动计划》，结合常德市局现有信息化建设情况，建立常德市自然资源土地储备系统和数字化档案管理系统，完成常德市自然资源规划信息化基础能力二期建设。补充完善以自然资源“一张网”、“一张图”、“一平台”为支撑、面向调查监测、监管决策、政务服务的自然资源信息化体系，全面提升自然资源动态监测与态势感知能力，综合监管与科学决策能力，政务“一网通办”与开放共享能力，本项目涉及的主要建设内容有一期系统升级改造(含国密应用改造和配套密码应用设备、云CAD集成、与智慧档案系统对接等)、土地储备信息系统、智慧档案管理系统、基础支撑环境建设、配套服务、云中心资源、系统集成、项目监理、软件第三方测评、密码测评、招标代理及专家评标等。

该项目分成四个包进行建设，包一中标单位为南京国图信息产业有限公司，中金额39.5万元；包二中标单位为湖南领众档案管理有限公司，中标金额38.7万元；包三中标单位中国电信股份有限公司常德分公司，中标金额50.1万元；包四中标单位湖南信天游科技发展有限公司，中标金额43.28万元。项目由中通服项目管理咨询有限公司负责项目监理，合同金额3.77万元；湖南省佳策测评信息技术服务有限公司负责第三方软件测评，合同金额1.52万元；湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司负责密码应用测评，合同金额5万元；常德市伟恒招标咨询有限公司负责采购(招标)代理服务，合同金额1.5万元。

该项目于2024年12月17日通过了常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：财政投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市自然资源规划信息化基础能力建设项目（二期）验收的意见》（常数据〔2024〕验字32号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目结算的报告》；

（四）建设方报送的《常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目验收资料》、《常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目软件检测报告》、《常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目监理资料》和《常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目密码应用测评资料》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，与常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告、常德市数据局出具的项目验收报告对比，评审组对项目建设中所有软件功能及价格进行审核，软件功能及参数现场查验一致，配套硬件参数及型号现场查验一致。

（三）项目实施过程中没有产生变更。

五、评审结论

该项目报审金额为183.37万元，评审金额为183.37万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：蒋 毅 易明

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月  日

抄送：常德市自然资源和规划局

附表：

| 常德市自然资源规划信息化基础能力（二期）建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 171.58 | 171.58 |
| （一）合同清单（包一，建设单位：南京国图信息产业有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | 39.50 | 39.50 |
| 1 | 一期系统升级改造 | (1)按照商用密码应用要求，对国土空间基础信息平台、业务一体化管理系统、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统进行商用密码应用适配改造，主要包含：密码验证改造、信息共享传输加密、敏感信息展示存储加密；(2)业务一体化管理系统的文档中心模块集成云 cad，实现在线预览、测量、编辑、导出、打印和自定义ui组件等功能；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 7.7319 | 7.7319 | 7.73 | 7.73 |
| 2 | 智慧档案管理系统对接 | 按照档案系统的接口要求，实现业务办结后自动归档，并且可以在业务系统中直接查阅相关档案资料，主要包含：档案查询、状态更改、借阅、借阅状态审批、数据推送等接口；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.1554 | 2.1554 | 2.16 | 2.16 |
| 3 | 土地储备一张图 | 基于国土空间基础信息平台开发土地储备“一张图”功能，该功能应具备储备计划专题、储备地块专题、土地供应专题，同时还应具备数据查询、属性识别、分屏查看、专题分析等功能；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 3.1046 | 3.1046 | 3.10 | 3.10 |
| 4 | 收储门户 | 实现收储情况概览功能，包含不同阶段储备土地数量、年度收储供应情况、费用支出统计、管护情况监测统计等信息；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 4.6471 | 4.6471 | 4.65 | 4.65 |
| 5 | 计划管理 | 实现土地储备计划的管理，包含：1、收储滚动计划管理：可以添加多个土地用途及未来三年对应的收储计划值：2、供应滚动计划的管理：可以添加多个土地用途及未来三年对应的供应计划值；3、收储年度计划的管理：可以添加多个土地用途及下一年对应的收储计划值；4、供应年度计划的管理：可以添加多个土地用途及下一年对应的供应计划值。所有计划管理均可根据项目名称、年份搜索收储项目，可直接新增、编辑、删除详情或批量导出excel记录；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.2642 | 2.2642 | 2.26 | 2.26 |
| 6 | 项目管理 | 主要包括储备项目的新增、删除、査询、修改，以及储备项目挂接地块等功能。支持通过项目名称、项目编号、电子项目级别的条件查询；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.8772 | 2.8772 | 2.88 | 2.88 |
| 7 | 地块管理 | 主要包括拟收储地块、在库地块、土地供应、土地划拨转和出库地块共五大管理模块，实现对不同阶段地块信息以及相关资料的在线管理；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 5.7742 | 5.7742 | 5.77 | 5.77 |
| 8 | 管护利用 | (1)管护巡查：查询、新增、删除，支持通过行政区、管护巡查方式、地块名称等条件査询：(2)临时利用：查询、新增、删除等功能，支持通过行政区、临时利用方式、地块名称等条件查询；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.8772 | 2.8772 | 2.88 | 2.88 |
| 9 | 资金管理 | 主要包括资金来源的填写、查询、删除、修改等功能，并且与土地收储和征拆的资金使用实现关联；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 1.4337 | 1.4337 | 1.43 | 1.43 |
| 10 | 统计分析 | 主要包括入库统计、在库统计、出库统计等功能；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.0862 | 2.0862 | 2.09 | 2.09 |
| 11 | 监测监管 | 主要包括前期开发、计划执行、土地规模、管护情况、临时利用情况、在库地块等监测监管功能；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 3.1145 | 3.1145 | 3.11 | 3.11 |
| 12 | APP | 基于一期项目移动端，实现推荐地块列表、地块检索、地块查看、推荐地块图形展示等功能；南京国图信息产业有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 1.4337 | 1.4337 | 1.43 | 1.43 |
| （二）合同清单（包二，建设单位：湖南领众档案管理有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | 38.70 | 38.70 |
| 13 | 综合档案管理系统 | 支持信创环境部署和使用，支持二次开发，主要功能包含(国标)：档案归档、档案整编、档案入库、档案数据管理、档案利用、档案鉴定、档案统计、库房管理、角色权限管理(管理粒度到功能菜单和档案数据)、日志管理与审计、参数管理和界面风格自定义等；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 17.3000 | 17.3000 | 17.30 | 17.30 |
| 14 | 数据检索功能二次开发 | 基于档案利用模块进行数据检索二次开发，满足符合数据安全管理需要：(1)增加检索对电子档案进行选择性地屏蔽和遮盖的功能：(2)增加常用检索条件保存二次利用的功能；(3)增加跨档案门类(科室部门机构)检索、跨全宗、跨年度检索、全文检索，提供文件内容检索等；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.8000 | 2.8000 | 2.80 | 2.80 |
| 15 | 政务外网档案代理模块 | 基于文件摆渡方式，实现政务内外网档案数据交互，提供政务外网业务系统在线查询、调阅内网档案等功能，保障内网档案数据安全；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.1200 | 2.1200 | 2.12 | 2.12 |
| 16 | 业务一体化平台对接 | 基于项目统一业务一体化平台，按照档案系统的接口要求，实现电子文件自动归档，并且可以在业务系统中直接查阅相关档案资料，主要功能包含：档案“四性检测”、档案査询、状态更改、借阅、借阅状态审批、下载、打印、数据传输功能。提供开放的应用接口功能，支持与第三方工具的功能集成， 包括：电子文件管理：电子档案检测工具：电子档案格式转换工具：报表生成工具：工作流程定义工具：数据备份与恢复工具；办公自动化系统；档案库房管理系统，支持电子文件管理过程的衔接和数据的交互。基于业务一体化系统用户体系实现单点登录等功能；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.9000 | 2.9000 | 2.90 | 2.90 |
| 17 | 配置功能定制 | 根据档案室实际需求，定制相关业务配置功能：(1)增加多个电子档案库间的数据交换的配置：(2)增加在多个档案分类方案间建立映射或关联关系配置：(3)增加对不规范的电子档案进行自动的过滤、提醒和处理的配置：(4)增加传统载体档案业务过程信息的管理，包括档案的接收、检查、鉴定、划控、处置、修复等记录；档案利用相关信息；(5)增加电子档案接收计划的制定、审批、执行和管理功能配置：(6)增加对以PDF或OFD格式文件入库的电子档案进行标准符合性的检查，确保人库的PDF或 OFD 格式的电子档案符合 GB/T33190一2016的规定；(7)增加电子档案接收检查结果以图、表形式进行统计和呈现具备对控制使用的电子档案的数字对象、元数据及目录数据进行安全处理的功能配置：(8)增加电子档案目录数据库在电子档案移动、处置后能够自动及时更新其关联关系和具备对电子档案库进行自动备份和恢复功能：(9)增加对格式过时的电子档案进行自动转换、数据迁移，或以适当形式发出警告，支持人工处理；(10)增加对电子档案进行选择性地屏蔽和遮盖的配置功能，增加0CR、敏感词过滤(标引)配置功能，增加过敏词深度学习算法(11)提供与其他系统进行用户接口集成的功能；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 5.1100 | 5.1100 | 5.11 | 5.11 |
| 18 | 转换工具 | (1)提供符合国家标准及行业标准的定制化电子文件格式在线转换及在线阅读功能；(2)提供文件在线0CR文字识别；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2.1700 | 2.1700 | 2.17 | 2.17 |
| 19 | 档案数据迁移 | 从原档案系统进行档案数据迁移，对各类档案备份数据按照国家标准及行业规范进行格式转换及整理，新建索引目录，调整文件数据结构，生成双层PDF格式或者OFD格式，档案合计>1903935件，包含图像合计>30000000张；档案主要包括：(1)土地出让档案>6817件：(2)征地拆迁档案>34320件；(3)土地执法档案>11423件；(4)文书档案>44008件；(5)法律法规档案>4265件；(6)增减挂钩业务档案>99件；(7)地籍地块档案>1640134件；(8)土地规划档案>15410件；(9)土地整理档案>4359件；(10)用地档案≥79197件：(11)自然资源矿场档案>19283件；(12)不动产档案>49351件；(13)基建基改档案>659件；湖南领众档案管理有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 6.3000 | 6.3000 | 6.30 | 6.30 |
| （三）合同清单（包三，建设单位：中国电信股份有限公司常德分公司） |  |  |  |  |  |  |  | 50.10 | 50.10 |
| 20 | 超融合节点内存扩容 | 品牌：海力士，型号规格：SH32G 2RX4 3200，单条 DDR4，32GB。 | 根 | 60 | 60 | 0.105 | 0.105 | 6.30 | 6.30 |
| 21 | 超融合节点数据盘扩容 | 品牌：希捷，型号规格：ST8000NM017B，SATA，8TB。 | 块 | 30 | 30 | 0.26 | 0.26 | 7.80 | 7.80 |
| 22 | 超融合节点增加缓存盘 | 品牌：忆联，型号规格：UH831a，3.2TB PCIeNVMe SSD。 | 块 | 6 | 6 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |
| 23 | 云管平台软件授权 | 品牌：天翼云，型号规格：天翼云云管理平台软件系统v1.14.40，云管平台软件，含三年技术服务。 | 套 | 6 | 6 | 1.995 | 1.995 | 11.97 | 11.97 |
| 24 | 万兆接入交换机 | 品牌：华为，型号规格：CE6881-48S6CQ，交换容量4.8bps；包转发率2000Mpps；48端口万兆光口；48个万兆光模块：24端口 10GE 以太网端口6端口40G OSFP+：6 个40GE 多模模块。 | 台 | 2 | 2 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 4.60 |
| 25 | CAD软件 | 品牌：中望，型号规格：中望CAD在线软件V2.0。 | 套 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 26 | 系统集成 | 中国电信股份有限公司常德分公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| （四）包四合同清单（建设单位：湖南信天游科技发展有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | 43.28 | 43.28 |
| 27 | SSLVPN安 全网关 | 海泰方圆，HIT-ISG； | 台 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| 28 | 服务器密码 机 | 海泰方圆，Haitai-ET； | 台 | 2 | 2 | 7.3 | 7.3 | 14.60 | 14.60 |
| 29 | 数字签名服 务器 | 海泰方圆，HT-SVS； | 套 | 1 | 1 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| 30 | 动态令牌系 统 | 信安世纪，NetPass-DA； | 套 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 11.00 |
| 31 | 智能密码钥匙 | 海泰方圆，SJK1110-G； | 个 | 10 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 32 | 国密安全浏 览器 | 海泰方圆，SHM1602-G； | 套 | 200 | 200 | 0.01 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |
| 33 | 密码应用技 术服务 | (1)协助根据实际情况完成《密码运维管理制度》、《密码人员管理制度》、《密码设备管理制度》、《密钥管理策略及流程》、《应急处置制度》等商用密码应用相关制度的编制；(2)为本项目信息系统密码安全设计提供相关方案咨询服务；(3)提供1套信息系统(本项目)密码应用合规性整改咨询；湖南信天游科技发展有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 |
| 34 | 系统集成 | 湖南信天游科技发展有限公司，定制。 | 项 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.20 | 1.20 |
| （五）变更情况 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | / | / |  |  |  |  |  | / | / |
| 二、项目监理 |  | 中通服项目管理咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 3.77 | 3.77 |
| 三、第三方软件测评 |  | 湖南省佳策测评信息技术服务有限公司 |  |  |  |  |  | 1.52 | 1.52 |
| 四、密码应用测评 |  | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 五、采购(招标)代理服务 |  | 常德市伟恒招标咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |
| 总 计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  | 183.37 | 183.37 |