常财信审〔2024〕结字51号

关于常德市重型柴油车0BD远程在线监控项目结算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市重型柴油车0BD远程在线监控项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是针对重型柴油车氮氧化合物、颗粒物排放对空气质量改善的影响，基于加快对重型柴油车监控的力度，开发基于重型柴油货车0BD远程在线监控平台，建设和完善智能化的机动车排放监控体系,为常德市生态环境局等相关部门对柴油货车的监管执法提供强力依据。本项目主要建设内容是0BD数据监控平台、移动监管端(微信小程序)、与环保局大数据中心对接及相关的配套硬件等。

该项目按预算完成了政府招投标工作及建设内容，总合同金额510.5988万元。该项目承建单位为深圳市华付信息技术有限公司，合同金额为500.0988万元，在实施过程中调减银河麒麟操作系统2套，共1万元，实际金额为499.0988万元；项目监理单位为常德市天诚信息技术有限公司，合同金额为8.1万元；软件测评公司为湖南中程检测技术有限公司，合同金额为2.4万元。该项目结算送审金额为509.5988万元。

该项目于2024年12月17日通过了常德市数据局的竣工验收。

资金来源：中央大气污染防治资金。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市重型柴油车0BD远程在线监控项目验收的意见》（常数据【2024】验字30号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市生态环境局关于常德市重型柴油车0BD远程在线监控项目提请财政结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《常德市重型柴油车0BD远程在线监控项目验收资料（共三册）》《公开招标投标文件》《监理文档》《检测报告》《软件测试计划》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的软件、安装设备与预算审核清单、招投标文件等是否一致。评审组对合同内清单软件功能、设备规格和数量进行了查验评审，具体审核情况说明如下：

1. 按项目变更单共减一项，银河麒麟操作系统2套，共减1万元；

（三）其它情况说明：无。

五、评审结论

该项目报审金额为509.5988万元，审定金额为509.5988万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员： 张兴林  周波   王宇珍

项目负责人：欧阳文忻

（此页无正文）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月  日

抄送：常德市生态环境局

附表：

常德市生态环境局重型柴油车(OBD)远程在线监控项目结算评审表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 499.0988 | 499.0988 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 500.0988 | 500.0988 |
| 1.1.1 OBD数据监控平台(基于信创环境开发和部署) |  |  |  |  |  |  |  | 107.2789 | 107.2789 |
| 1 | 首页大屏 （全局动态统计） | 华付 | 项 | 1 | 1 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| 2 | 地图监控 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 基础数据管理 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 4 | 监控预警 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 24.018 | 24.018 | 24.018 | 24.018 |
| 5 | 核心数据分析 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 25.7199 | 25.7199 | 25.7199 | 25.7199 |
| 6 | 统计报表 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 17.5110 | 17.5110 | 17.511 | 17.511 |
| 7 | 安装管理 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 系统管理 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.2 移动监管端(基于信创环境开发和部署) |  |  |  |  |  |  |  | 7.98 | 7.98 |
| 9 | 微信小程序 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
| 1.1.3 数据对接与共享 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 10 | 与环保局大数据中心对接 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 统一用户体系 | 华付 | 项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.4 配套支撑 |  |  |  |  |  |  |  | 358.44 | 358.44 |
| 12 | 操作系统 | 银河麒麟 | 套 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 13 | 数据库 | 达梦 | 套 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 车载主机 | 华付 | 套 | 2800 | 2800 | 0.1188 | 0.1188 | 332.64 | 332.64 |
| 15 | 流量服务 | 华付 | 张 | 2800 | 2800 | 0.006 | 0.006 | 16.8 | 16.8 |
| 1.1.5 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  | 17.3999 | 17.3999 |
| 16 | 系统集成 | 评审(12+13+17)*3%+(14+15)*5% |  |  |  |  |  | 17.3999 | 17.3999 |
| (二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |
| 1.2.1 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | -1 | -1 |
| 17 | 操作系统 | 银河麒麟 | 套 | 2 | 2 | -0.50 | -0.50 | -1 | -1 |
| 二、项 目 监 理 |  | (一)*1.63% |  |  |  |  |  | 8.1 | 8.1 |
| 三、第三方软件测评费 |  | （1+2+3+……+9+10+11)*2%(包含功能、性能、安全测评) |  |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |
| 总 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 509.5988 | 509.5988 |