常财信审〔2024〕结字53号

关于常德市疫情防控网格化信息系统建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市疫情防控网格化信息系统建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是以常德市社会治理网格化平台为基础建立的疫情防控系统，主要功能包括来（返）常人员信息申报、居民举报、网络员排查核实、涉疫场所管理等功能。

项目由湖南华彩伟业网络科技有限公司中标承建，合同金额87.6万元；由常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司实施监理，监理合同金额2.19万元;委托湖南省佳策测评信息技术服务有限公司进行软件测评，合同金额1.58万元。三项合计金额91.37万元。

该项目于2024年12月4日通过常德市数据局组织的竣工验收并出具验收意见。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市疫情防控网格化信息系统建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字26号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《关于常德市疫情防控网格化信息系统建设项目提请财政结算评审的报告》；

（四）建设方报送的《竣工资料汇编》《监理资料汇编》《第三方测评资料》；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方、监理方共同进行了现场踏勘，查验了软件功能与预算审核清单、合同等，经比对核查，该项目的合同清单、预算清单、结算清单、现场实物四者一致。

五、评审结论

该项目报审金额为91.37万元，审定金额为91.37万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周波  王宇珍

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月 日

抄送：中共常德市委政法委员会

附表：

| 常德市疫情防控网格化信息系统建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、主要参数 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设（承建单位：湖南华彩伟业网络科技有限公司） |  |  |  |  |  |  |  | 87.60 | 87.60 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 87.60 | 87.60 |
| （1）业务平台 |  |  |  |  |  |  |  | 53.37 | 53.37 |
| 1.1人员排查 |  |  |  |  |  |  |  | 25.10 | 25.10 |
| 1 | 平台融合 | 运用智慧平安平台统一框架，打通系统管理权限、用户体系，实现疫情防控网格化系统与智慧平安平台的整合。1、单点登录：通过智慧平安平台系统门户，使用智慧平安平台账号自动跳转登录；2、信息同步：通过接口方式将智慧平安平台的用户，角色、权限、系统管理、组织架构等信息同步到疫情防控网格化系统中实现复用。 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 居民申报核实 | 实现对全市辖区内来（返）常人员上报情况进行摸排核实。（1）数据展示：包括姓名、联系方式、人员类别（国内、境外）、数据来源、返常时间、出发地、行程、健康状况等；（2）数据操作：支持系统自动筛选登录人所属辖区的数据，可进行数据核实、管控、转办、修改操作；（3）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（4）数据查询：支持出发地、现住地、上报日期、数据来源、管控状态、人员类别、人员类型、摸排人员、返常人员姓名等字段查询；（5）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 居民举报核实 | 实现对全市辖区的居民举报情况进行摸排核实。（1）数据展示：显示待核实和已核实信息，包括举报人、联系方式、所属地区及详细地址、是否疑似中高风险来常、是否疑似与确诊或疑似病例接触者信息；（2）数据操作：支持系统自动筛选登录人所属辖区的数据，可进行数据核实标记；（3）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（4）数据查询：支持举报人姓名等多字段查询；（5）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 4 | 转办记录 | 实现来（返）常申报转办记录管理。（1）数据展示：包括人姓名、手机号、移交前地区、移交后地区、转办状态（确认、退回）、转办原因、退回原因等信息，并支持行政区划筛选及姓名、手机号码搜索功能；（2）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息，包括创建人、创建时间、转办原因、退回原因等信息内容。 | 项 | 1 | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 5 | 大数据排查 | 实现对运营商及其它渠道的提供的涉疫数据进行清洗、比对、分发、核实。（1）数据导入：支持多种数据模板格式的数据导入；（2）数据清洗：对导入前的数据进行人工清洗，包括但不限于残缺数据筛选剔除、冗余数据的简化及同类数据的归集，清洗数据量预估以十万计；（3）数据去重：对数据进行去重处理；（4）数据备份：对导入的数据进行备份备查；（5）数据分发：支持按照行政区划批量下发数据；（6）数据操作：实现对下发数据进行核实、管控、修改等操作；（7）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（8）数据查询：支持出发地、现住地、上报日期、数据来源、管控状态、人员类别、人员类型、摸排人员、返常人员姓名等字段查询；（9）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 6 | 微信群排查 | 实现企业微信政务版微信群表单信息进行接口对接获取涉疫数据，并进行核实。（1）数据获取：与企业微信进行接口对接，抽取涉疫事件到本系统进行摸排；（2）数据操作：支持系统自动筛选登录人所属辖区的数据，可进行数据核实、管控、删除、多字段查询操作；（3）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（4）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
| 1.2人员管控 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 涉疫人员管控 | 实现对涉疫被管控人员信息的管理。（1）管控：对已管控人员进行管控类型、管控时间的调整。（2）数据分类：包含全部、管控中、管控结束类别，支持按管控时间进行数据自动分类；（3）查询：支持按姓名、身份证、手机号、出发地、健康码颜色、核酸检测结果、管控状态等多条件组合查询；（4）删除：对无效数据进行逻辑删除；（5）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（6）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1.3涉疫场所管理 |  |  |  |  |  |  |  | 14.93 | 14.93 |
| 8 | 涉疫场所管理 | 实现对涉疫场所进行管控。（1）数据展示：主要包含场所名称、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况、人员值守；（2）数据操作：对涉及场所数据进行处理，包含新增、巡查、整改、管控操作，巡查、整改标记支持jpg、png图片、word、Excel文件上传；（3）数据分类：包含全部、管控中、管控结束类别，支持按管控时间进行数据自动分类；（4）综合查询：支持按场所名称、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况等多条件组合查询。（5）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（6）巡查整改记录：以时间轴方式记录场所的巡查及整改记录。（7）数据导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | GIS地图统计分析 | （1）涉疫场所统计：按行政区划统计市、县、乡三级涉疫场所数量。（2）场所涉疫情况统计：统计场所内现有确诊、无症状感染者、居家隔离、集中隔离人数。（3）疫情动态分析管理：对全市新增确诊、累计确诊、死亡、治愈、境外入常以及疫区往来人员进行统计分析，可切换行政区划查看。基于常德时空云平台提供的GIS数据底板服务开发。 | 项 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| 10 | GIS地图应用 | （1）涉疫场所定位：在常德市地图上标注全市涉疫场所GPS位置信息，地图放大至乡镇级别时展示具体点位。（2）涉疫场所信息牌：展示涉疫场所具体位置、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况、人员值守情况。（3）场所操作：在地图上选择场所后可在单独界面对场所进行相关操作，包含巡查、整改、管控。1）巡查：将巡查信息录入系统，对防疫工作落实规范的场所进行“管控合格”标记，对不规范的场所进行“需整改”标记，支持jpg、png图片、word、Excel文件上传。2）整改：涉疫场所整改合格后将整改信息录入系统，并将整改状态更新为“已整改”，支持jpg、png图片、word、Excel文件上传。3）管控：对管控级别、管控时间、整改状态进行调整。（4）综合查询：支持按场所名称、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况等多条件组合查询。（5）巡查整改记录：以时间轴方式记录场所的巡查及整改记录。（6）涉疫场所详情：查看场所全部信息。基于常德时空云平台提供的GIS数据底板服务开发。 | 项 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 1.4统计分析 |  |  |  |  |  |  |  | 8.34 | 8.34 |
| 11 | 上报数据统计 | 实现对辖区内居民申报、居民举报、网格摸排、大数据排查四种数据来源方式进行数据统计分析。主要包括：（1）居民申报统计：包括累计上报数、今日上报数、本月上报数、待核实、已核实数据统计；（2）居民举报统计：包括累计上报数、今日上报数、本月上报数、待核实、已核实数据统计；（3）网格排查统计：包括累计上报数、今日上报数、本月上报数、待核实、已核实数据统计；（4）大数据排查统计：包括累计上报数、今日上报数、本月上报数、待核实、已核实数据统计。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 来常人员数据分析 | 实现对所有来常人员数据进行统计分析。（1）管控情况统计：统计各管控状态的人员数量；（2）健康码分析：按健康码颜色统计人数及占比；（3）核酸检测分析：对核酸检测结果进行数量和占比统计；（4）疫苗接种分析：对是否接种疫苗进行数量和占比统计；（5）交集地点分析：对到过重点涉疫区域的人员进行数量及占比统计。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13 | 排查数据统计 | 实现对辖区内来（返）常人员数据排查情况统计分析。主要包括：（1）数据展示：累计上报数、今日新增数、已核实数、待核实数、今日需核实数、今日已核实数、今日待核实数、提前申报数、核实率；(2）居民申报统计分析：针对居民自主申报的数据进行统计，主要包括：累计上报数、今日新增数、已核实数、待核实数、今日需核实数、今日已核实数、今日待核实数；(3）居民举报统计分析：主要包括：累计上报数、今日新增数、已核实数、待核实数、今日需核实数、今日已核实数、今日待核实数；(4）网格摸排统计分析：主要包括：累计上报数、今日排查数；(5）查询与导出：支持按筛选条件以excel格式导出所需数据。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 14 | 疫情防控指数报告 | 按指定模板自动生成疫情防控指数报告，为疫情防控提供数据支撑。（1）模板配置：根据疫情防控指挥部需求，后台配置对应的指数报告模板。（2）日报：每日0时，生成前一日的指数报告。（3）月报：每月1日0时，生成前一月的指数报告。（4）年报：每年1月1日0时，生成上年年报。（5）急报：根据需求灵活配置需要生成报告的时间区间，包含年、月、日、时、分，生成该时间段内的数据报告。（6）查询：按报告类型、生成时间查询。（7）详情：查看报告详细内容。（8）导出：支持按筛选条件导出报告。（9）打印：支持报告打印。（10）下载：支持将报告下载到本地。 | 项 | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| （2）小程序 |  |  |  |  |  |  |  | 18.23 | 18.23 |
| 2.1居民申报端 |  |  |  |  |  |  |  | 3.58 | 3.58 |
| 15 | 居民申报 | 实现来（返）常居民自行申报。包括：个人信息（姓名、手机号码、证件号码等）、返常信息（人员类别、人员类型、返常时间、出发地等）、多个行程添加（始发地、出发日期、目的地、到达日期、交通工具等信息）、健康状况（是否气短、是否咳嗽、是否发热等信息）、其他（当前体温、健康码颜色、疫苗接种情况等信息），已上报的信息可在个人中心查看记录。 | 项 | 1 | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 16 | 居民举报 | 实现涉疫情况居民举报。包括：举报人姓名、联系方式、所属地区、是否疑似中高风险来常、是否疑似与确诊或疑似病例接触者信息。 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 17 | 个人中心 | 主要包括：（1）微信登录鉴权：获取用户微信信息作为登录信息，获取用户微信头像、微信昵称，并授权获取用户手机号码；（2）居民举报记录：查看个人历史举报的信息，包括举报人内容、举报时间等信息；（3）我的来返常：查看个人历史上报记录；（4）退出登录：系统提供退出登录功能。 | 项 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 2.2网格员排查端 |  |  |  |  |  |  |  | 14.65 | 14.65 |
| 18 | 用户登录 | 网格员排查登录页面。主要包括：（1）功能入口：提供数据统计、来返常人员核实、居民举报核实、网格摸排功能入口；（2）其他：主页面显示登录人信息，并提供多辖区管理切换功能。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 19 | 数据统计分析 | 实现在手机端随时查看实时动态管控摸排数据。主要包括：（1）申报数据统计：统计当前辖区累计上报数、今日上报数、本月上报、待核实、已核实数，支持类别筛选和辖区筛选；（2）大数据排查统计：统计其辖区的大数据排查数量，包括累计需排查数、已排查数、待排查数、排查率、确认来常总数，可根据大数据批次统计；（3）来常人员分析：来常人员管控情况统计、健康码分析、核酸检测分析、疫苗接种分析、交集地点分析。（4）人员类别分析：统计国内来返常人员和入境人员数量，并针对七类人员类型进行统计，统计正常入境来常人员、非法入境来常 人员、高风险地区来常人员、中风险地区来常人员等七类人员数据；（5）数据来源分析：根据数据来源（自主申报、居民举报、网格摸排）进行统计分析，通过图形的方式查看三种占比情况及数量。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 20 | 居民举报核实 | 实现对全市辖区的居民举报情况进行摸排核实。（1）数据展示：显示待核实和已核实信息，包括举报人、联系方式、所属地区及详细地址、是否疑似中高风险来常、是否疑似与确诊或疑似病例接触者信息；（2）数据操作：支持系统自动筛选登录人所属辖区的数据，可进行数据核实标记；（3）数据查询：支持举报人姓名等多字段查询；（4）举报详情：针对核实后确有此事的举报信息，提供上报功能，上报后，可在手机端查看上报的详细内容。 | 项 | 1 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 21 | 居民申报核实 | 实现对全市辖区内来（返）常人员上报情况进行摸排核实。（1）数据展示：包括姓名、联系方式、人员类别（国内、境外）、数据来源、返常时间、出发地、行程、健康状况等；（2）数据操作：支持系统自动筛选登录人所属辖区的数据，可进行数据核实、管控、转办、修改操作；（3）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（4）数据查询：支持出发地、现住地、上报日期、数据来源、管控状态、人员类别、人员类型、摸排人员、返常人员姓名等字段查询；（5）转办待处理：记录转办需要处理的上报信息，区分转办状态（已确认、待确认），待确认的支持退回和确认操作，退回或确认记录人和时间。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 22 | 数据核查 | 对网格摸排、大数据排查、微信群上报事件等数据来源进行核查。（1）排查列表：根据当前登录人信息，展示本辖区居民举报内容，列表区分待核实和已核实，列表记录姓名、联系方式、返常时间、出发地、详细地址、现住地址、详细地址、人员类别、健康码；（2）数据类型标签：对不同数据来源的数据进行标签区分，包含网格摸排、大数据排查、微信群上报。（3）核实：社区进行核实后，区分是否来常，若是需要进一步完善信息，若否，需要填写原因；（4）管控：对已核实且确认来常人员进行管控，包含管控状态、管控时间。（5）修改：因存在操作失误情况，人员信息核实完后，仍提供信息修改功能，系统记录修改人及时间，以便于追溯；（6）详情：查看排查数据详情。（7）查询：系统提供行政区划、人员姓名搜索功能；（8）删除：对无效数据进行逻辑删除。 | 项 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
| 23 | 涉疫人员管控 | 实现对涉疫被管控人员信息的管理。（1）管控：对已管控人员进行管控类型、管控时间的调整。（2）数据分类：包含全部、管控中、管控结束类别，支持按管控时间进行数据自动分类；（3）查询：支持按姓名、身份证、手机号、出发地、健康码颜色、核酸检测结果、管控状态等多条件组合查询；（4）删除：对无效数据进行逻辑删除；（5）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息。 | 项 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 24 | 涉疫场所管理 | 实现对涉疫场所进行管控。（1）数据展示：主要包含场所名称、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况、人员值守；（2）数据操作：对涉疫场所数据进行处理，包含新增、巡查、整改、管控操作，巡查、整改标记支持jpg、png图片、word、Excel文件上传；（3）数据分类：包含全部、管控中、管控结束类别，支持按管控时间进行数据自动分类；（4）综合查询：支持按场所名称、场所类型、管控级别、开始时间、结束时间、状态、消杀卫生情况等多条件组合查询。（5）详情展示：实现单独页面显示单条数据详细信息；（6）巡查整改记录：以时间轴方式记录场所的巡查及整改记录。 | 项 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| （3）第三方工具 |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 | 16.00 |
| 25 | 全科表格 | 采购成品BI数据报表生成工具集成到本系统。（1）数据层支持MySQL数据库。（2）系统平台支持跨源数据整合，支持多表关联、多表合并、数据聚合。（3）在线报表设计：支持报表在线设计，操作难度低、自定义程度高，能满足绝大部分工作中的数据导出需求。（4）数据填报：支持多级数据上报，支持Excel文件直接导入，上报数据可集成到业务系统。（5）云图：支持自定义展示数据类型，自动生成云图。 | 项 | 1 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| （二）变更情况 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 二、项目监理 |  | 常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司 |  |  |  |  |  | 2.19 | 2.19 |
| 三、第三方软件测评 |  | 湖南省佳策测评信息技术服务有限公司 |  |  |  |  |  | 1.58 | 1.58 |
| 合 计 |  | 一+二+三 |  |  |  |  |  | 91.37 | 91.37 |