常财信审〔2024〕结字54号

关于常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目进行了结算评审。

一、项目简介

本项目主要是常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设，项目主要建设内容包括：音视频监控系统、门禁系统和执法办案审讯系统等等。

该项目按预算完成了政府招投标工作及建设内容，项目承建单位为常德市新浪潮信息工程有限公司，合同金额为93.38万元；监理单位为湖南万恒工程项目管理有限公司，合同金额为2.06万元；招标代理单位为常德市伟恒招标咨询有限公司，合同金额为0.9338万元；专家评标费0.08元。项目在实施过程中无任何变更项，结算送审金额为96.4538万元。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目验收的意见》（常数据〔2024〕27号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目验收资料》《常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目监理资料》及招标代理资料；

（四）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，并了解项目建设情况及实地踏勘，经现场比对核查，在评审过程中对部分项目进行了审核调整：

1、“线材及辅材”送审金额19175元，经材料用量审核和市场询价，评审金额13225元，审减金额5950元；

2、“系统集成费”送审金额27300元，评审金额27017元，审减金额284元；

3、 “项目监理费”送审金额20600元，评审金额20406元，审减金额194元。

五、评审结论

该项目报审金额为96.4538万元，审定金额为95.8111万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：于意  娄志刚

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月  日

抄送：常德市公安局交通警察支队

附表：

| 常德市交警支队柳叶湖大队执法办案区信息化建设项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 报审小计 |
| 一、合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 906500 | 900550 |
| 1 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C5WQ5SS | 台 | 2 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 |
| 2 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 2 | 2 | 550 | 550 | 1100 | 1100 |
| 3 | 人脸比对摄像机 | 天地伟业 TC-A85M5 | 台 | 1 | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4 | 二代身份证阅读器 | 中控 ID200 | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 5 | 指纹签章一体机 | 枫林 FL1120A-C | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 6 | 全自动光盘刻印机 | 天地伟业 TC-P8WQ05B | 台 | 1 | 1 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 |
| 7 | A4彩色激光打印机 | 奔图 CP1155DN | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 8 | 电脑 | 海康 XC-P923P | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 9 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 2 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| 11 | 可视对讲 主机 | 海康 DS-PEA4H-10 | 只 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 12 | 监控显示屏 | 定制 | 台 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 13 | 解码器 | 天地伟业 TC-ND92WQ1S8 | 台 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 14 | 高清线 | 定制 | 根 | 1 | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C5WQ5SS | 台 | 2 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 |
| 16 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 2 | 2 | 550 | 550 | 1100 | 1100 |
| 17 | 安检门 | 安华神威 B200M | 套 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 18 | 手持金属探测器 | 中科盾 MD-3003B1 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | 物品抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-H8XWQ4S | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 20 | 伤痕体征抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-H8XWQ4S | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 21 | 信息采集设备 | 方正E采通 | 套 | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 22 | 高拍仪 | 枫林 F900-A | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 23 | 智能随身物品柜（主柜） | 天地伟业 TC-P80WQ8SM | 台 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 24 | 指纹签章一体机 | 枫林 FL1120A-C | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 25 | A4彩色激光打印机 | 奔图 CP1155DN | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 26 | 电脑 | 海康 XC-P923P | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 27 | 验钞机 | 优质 | 台 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 28 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 29 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 30 | 可视对讲分机 | 海康 DS-PEA107-CT2 | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 31 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 32 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 33 | 证据抓拍摄像机 | 天地伟业 TC-H8XWQ4S | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 34 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 35 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 36 | 毒品检测箱 | 定制 | 个 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 37 | 生物检材柜（主副一体） | 英特莱杰 YTLJ-SWJCG-01 | 套 | 1 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| 38 | 便捷式血样保存箱 | 英特莱杰 YTLJ-SWJCX-03 | 个 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 39 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS | 台 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 40 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 2 | 2 | 550 | 550 | 1100 | 1100 |
| 41 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |
| 42 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 2 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| 43 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 44 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 45 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 46 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 47 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS | 台 | 2 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 48 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 2 | 2 | 550 | 550 | 1100 | 1100 |
| 49 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P81WQ3WT | 台 | 1 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 50 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52 | 窗口对讲机 | 优质 | 台 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 53 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C5WQ5SS | 台 | 4 | 4 | 1300 | 1300 | 5200 | 5200 |
| 54 | 嫌疑人特写摄像机 | 天地伟业 TC-H8XWQ4S | 台 | 2 | 2 | 3200 | 3200 | 6400 | 6400 |
| 55 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 4 | 4 | 550 | 550 | 2200 | 2200 |
| 56 | 时间温湿度数码屏 | 天地伟业 TC-P81WQ3WT | 台 | 2 | 2 | 1850 | 1850 | 3700 | 3700 |
| 57 | 审讯主机 | 天地伟业 TC-I82HN | 台 | 2 | 2 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 58 | 指纹签章一体机 | 枫林 FL1120A-C | 台 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 59 | 高拍仪 | 枫林 F900-A | 台 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 60 | A4彩色激光打印机 | 奔图 CP1155DN | 台 | 2 | 2 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 |
| 61 | 电脑 | 海康 XC-P923P | 台 | 2 | 2 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 |
| 62 | 耳麦 | 定制 | 副 | 2 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 63 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 2 | 2 | 80 | 80 | 160 | 160 |
| 64 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 2 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| 65 | 可视对讲分机 | 海康 DS-PEA107-CT2 | 台 | 2 | 2 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 |
| 66 | 电子门牌 | 天地伟业 TC-P817L | 台 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 67 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C5WQ5SS | 台 | 1 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 68 | 室内高清全局球 | 天地伟业 TC-A854D4 | 台 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 69 | 回声抑制拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ2Y-Q | 台 | 2 | 2 | 3500 | 3500 | 7000 | 7000 |
| 70 | 全景温湿度一体机 | 天地伟业 TC-P819QW | 台 | 1 | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 71 | 审讯主机 | 天地伟业 TC-I82HN | 台 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 72 | 指纹签章一体机 | 枫林 FL1120A-C | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 73 | 高拍仪 | 枫林 F900-A | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 74 | A4彩色激光打印机 | 奔图 CP1155DN | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 75 | 电脑 | 海康 XC-P923P | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 76 | 紧急报警按钮 | 豪恩 HO-01B Pro | 个 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 77 | 声光报警器 | 豪恩 HC-103 | 个 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 78 | 可视对讲 分机 | 海康 DS-PEA107-CT2 | 台 | 1 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 79 | 紫外线消毒灯 | 定制 | 台 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 80 | 远程提讯民警特写摄像机 | 天地伟业 TC-H8XWQ4S | 台 | 1 | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 81 | 50寸电视 | 创维M50 | 台 | 1 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 82 | 音箱 | 定制 | 对 | 1 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 83 | 电子门牌 | 天地伟业 TC-P817L | 台 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 84 | 环境全景摄像机 | 天地伟业 TC-C5WQ5SS | 台 | 4 | 4 | 1300 | 1300 | 5200 | 5200 |
| 85 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 4 | 4 | 550 | 550 | 2200 | 2200 |
| 86 | 单目全景摄像机 | 天地伟业 TC-C85MS | 台 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 87 | 高保真拾音器 | 天地伟业 TC-P80WQ0TG | 台 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 88 | 流媒体网关模块 | 天地伟业 TC-S9464-WQ | 台 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 89 | 集中存储模块 | 天地伟业 TC-U5228R-WQ | 台 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 90 | 8T企业级硬盘 | 希捷 ST8000NM000A | 块 | 24 | 24 | 1350 | 1350 | 32400 | 32400 |
| 91 | 人脸识别主机 | 天地伟业 TC-S58IF20 | 台 | 1 | 1 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 92 | 督察网关 | 天地伟业 TC-R58WQ80 | 台 | 1 | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 93 | 8T监控级硬盘 | 希捷 ST8000VX004 | 块 | 8 | 8 | 1350 | 1350 | 10800 | 10800 |
| 94 | 报警系统主机 | 海康 DS-19A08-01BN | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 95 | 报警主机键盘 | 海康 DS-PK-LRT | 台 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 96 | 网络交换机 | 锐捷 RG-S1930-24GT4SFP | 台 | 3 | 3 | 2030 | 2030 | 6090 | 6090 |
| 97 | 机柜 | 顺通42U | 台 | 1 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 98 | UPS不间断电源 | 科仕达 YDC9110H 10KVA | 套 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 99 | 人脸门禁 | 海康 DS-K1T681M | 台 | 17 | 17 | 2800 | 2800 | 47600 | 47600 |
| 100 | 门锁电源 | 海康 DS-K7M-AW50-1 | 个 | 17 | 17 | 450 | 450 | 7650 | 7650 |
| 101 | 人脸门禁控制器 | 海康 DS-K2604 | 个 | 1 | 1 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 102 | 电磁锁 | 海康 DS-K4H250ESC | 套 | 13 | 13 | 250 | 250 | 3250 | 3250 |
| 103 | 门锁支架 | 海康 DS-K4H250EC-LZ | 个 | 13 | 13 | 80 | 80 | 1040 | 1040 |
| 104 | 线材及辅材 |  | 批 | 1 | 1 | 19175 | 13225 | 19175 | 13225 |
| 二、系 统 集 成 |  | 评审：一*3% |  |  |  |  |  | 27300 | 27017 |
| 三、项 目 监 理 |  | 评审：（一+二）*2.2% |  |  |  |  |  | 20600 | 20406 |
| 四、招标代理及专家评标费 |  | 招标代理费9338元，专家评标费800元 |  |  |  |  |  | 10138 | 10138 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四 |  |  |  |  |  | 964538 | 958111 |