常财信审〔2024〕结字58号

关于常德市“明厨亮灶”阳光餐饮监管平台项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市市场监督管理局常德市“明厨亮灶”阳光餐饮监管平台项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是根据国家市场监督管理总局2018年5月发布的《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》，鼓励餐饮服务提供者实施明亮灶，以此保障消费者的知情权。通过视频AI智能分析和智能巡检完成违规场景的抓拍，利用协同监管和智慧市场监管系统“食品检查”“执法办案”对接，完成从视频采集、智能分析到检查办案全流程在线监管。项目建设内容主要有明厨亮灶监管，农村聚餐备案管理，企业信息分类采集管理，基础信息管理及配套的软硬件设备。

该项目按预算完成了政府招投标工作及建设内容，项目项目承建单位为湖南文宇网络发展有限公司，合同金额为185万元，建设过程中调减27.328万，调增8万，实际金额165.672万元；项目监理单位为常德市天诚信息技术有限公司，合同金额为4万元；项目定制软件部分由湖南金炽监测技术有限公司进行第三方测评，金额为2.4775万元。该项目结算送审金额为172.1495万元。

该项目于2024年12月25日通过了常德市数据局的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市市场监督管理局常德市“明厨亮灶”阳光餐饮监管平台项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字36号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的《常德市市场监督管理局“明厨亮灶”阳光餐饮监管平台项目竣工文档》《监理文档》及第三方测评合同及检测报告等资料；

（四）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的软件、安装设备与预算审核清单、招投标文件是否一致，具体情况审核说明如下：

1.变更调增“redis”，报审4万，经市场询价，评审3.54万元，审减0.46万元；

2.变更调减“协同监管-与智慧市场监管平台对接和统一认证，结合餐饮机构风险评估等级及智能巡检次数等综合情况调用“食品检查”和“执法办案”功能完成现场监管”，报审-1.5万，按照项目现场查验情况，结合预算评审功能点清单，评审为-4.59万元，审核调整-3.09万元；

3.项目监理，报审4万元，因项目实际金额有调整，按预算比例，评审为3.5667万元，审减0.4333万元；

4.第三方软件测评，报审2.4775万元，因项目实际金额有调整，按预算比例，评审为1.9586万元，审减0.5189万元。

（三）其它情况说明：无。

五、评审结论

该项目送审金额为172.1495万元，经组织专业人员进行结算评审，审定金额为167.6473万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：陈云峰 肖桂霞

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年12月27日

抄送：常德市市场监督管理局

附表：

| 常德市“明厨亮灶”阳光餐饮监管平台项目结算评审表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 单位 | 报审数量 | 评审数量 | 报审单价 | 评审单价 | 报审小计 | 评审小计 |
| 一、项目建设 |  |  |  |  |  |  |  | 164.022 | 160.472 |
| （一）合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 183.35 | 183.35 |
| 1 | 视频采集 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 2 | 违规识别 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
| 3 | 智能巡检 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
| 4 | 协同监管 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 5 | 阳光餐饮公告 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 6 | 基础数据 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 7 | 统计分析 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 食品安全员管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 登记模版定制 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 备案登记 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 11 | 统计分析 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 企业信息库管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| 13 | 企业标签化管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| 14 | 填报模版定制 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 信息填报 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 16 | 数据汇总 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 17 | 食品生产企业管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 18 | 专家库管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | 审评模版定制 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 在线评审 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 21 | 归档管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 系统管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 23 | 公共模块 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| 24 | 模版配置管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 25 | 用户认证 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 26 | 第三方平台接口 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
| 27 | AI开放平台 | 海康 Infovision IoT 智能应用平台 | 套 | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 28 | AI分析专用终端 | 海康 DS IF2004- A3H/NF | 台 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| （二）变更清单 |  |  |  |  |  |  |  | -19.328 | -22.878 |
| 2.1 变更调增 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 7.54 |
| 1 | redis | 中创InforSuite_RDS | 套 | 1 | 1 | 4 | 3.54 | 4 | 3.54 |
| 2 | nginx | 中创InforSuite LB | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2.2 变更调减 |  |  |  |  |  |  |  | 27.328 | 30.418 |
| 1 | 食品生产企业管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 专家库管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 审评模版定制 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 在线评审 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | 归档管理 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 用户认证 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 7 | 第三方平台接口-语音平台/智慧市场监管平台 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.128 |
| 8 | 协同监管-与智慧市场监管平台对接和统一认证，结合餐饮机构风险评估等级及智能巡检次数等综合情况调用“食品检查”和“执法办案”功能完成现场监管 | 定制 | 项 | 1 | 1 | 1.5 | 4.59 | 1.5 | 4.59 |
| 二、系 统 集 成 |  | 评审：按成品软件和设备的3%计算，(27+28)*3% |  |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 |
| 三、项 目 监 理 |  | 常德市天诚信息技术有限公司;（一+二）*2.2% |  |  |  |  |  | 4 | 3.5667 |
| 四、第三方软件测评费 |  | 湖南金炽监测技术有限公司；评审：按照定制软件的2%计算 |  |  |  |  |  | 2.4775 | 1.9586 |
| 合 计 |  | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  | 172.1495 | 167.6473 |