常财信审〔2024〕结字59号

关于常德职业技术学院2022年信息化设备更新

改造项目(第一教学楼标准化考场升级改造、高水平专业群虚拟仿真实训基地信息化)结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目(第一教学楼标准化考场升级改造、高水平专业群虚拟仿真实训基地信息化)进行了结算评审。

一、项目简介

本项目是常德职业学院为落实“双高”方案的相关工作任务，使用中央财政贴息贷款建设项目之中的第一教学楼标准化考场升级改造、高水平专业群虚拟仿真实训基地信息化项目。

其中：第一教学楼标准化考场升级改造项目由常德华捷信息科技有限公司中标承建，中标金额65.29万元；由常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司实施监理，合同金额0.8357万元；高水平专业群虚拟仿真实训基地由常德科星信息工程有限公司中标承建，中标金额542.8826万元；由湖南全丰信息有限公司实施监理，合同金额6.9489万元。项目实际送审金额为615.9572万元。

该项目于2024年7月通过了常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德职业技术学院 2022 年信息化设备更新改造项目两个子项目（第一教学楼标准化考场升级改造、高水平专业群虚拟仿真实训基地信息化）验收的意见》（常数据审〔2024〕验字7号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》；

（三）建设方报送的项目竣工资料、监理资料；

（四）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）通过对建设方报送项目资料的熟悉，评审组依据项目合同，结合常德市财政局投资评审中心出具的预算评审报告、常德市数据局出具的项目验收报告，核查软、硬件设备功能、型号及数量、价格，部分设备材料与现场不符，具体情况如下：

第一教学楼标准化考场升级改造项目变更调增部分：

1.序号26、线管，送审单价0.000355万元，评审单价0.0003万元，此项审减0.0055万元；

2.序号28、电源线，送审单价0.00165万元，评审单价0.0012万元，此项审减0.1485万元。

3.项目监理费，报审金额为0.8357万元,按项目额度的1.28%计价，评审为0.8337万元，审减0.002万元。

五、评审结论

该项目报审金额为615.9572万元，评审金额为615.8012万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：周宗璇 周波

项目负责人：刘滔

常德市财政局投资评审中心

2025年3月12日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目(第一教学楼标准化考场升级改造、 高水平专业群虚拟仿真实训基地信息化)结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 报审小计 | 评审小计 | 审减小计 |
| 1 | 第一教学楼标准化考场升级改造 | 常德华捷信息科技有限公司 | 65.29 | 65.136 | 0.154 |
| 2 | 高水平专业群虚拟仿真实训基地 | 常德科星信息工程有限公司 | 542.88 | 542.88 | 0 |
| 3 | 监理费用1 | 常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司 | 0.8357 | 0.8337 | 0.002 |
| 4 | 监理费用2 | 湖南全丰信息有限公司 | 6.9489 | 6.9489 | 0 |
| 5 | 合计 |  | 615.9572 | 615.8012 | 0.156 |

| 常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目（第一教学楼标准化考场升级改造）结算评审清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 合同清单 |  |  |  |  |  |  |  | 64.065 | 64.065 |
| 1 | 室外防水全彩显示屏 | 强力巨彩 P4 | m2 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 异步发送盒 | 诺瓦 TB1 | 台 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 3 | 楼层信息发布终端 | 希沃 I55GA | 套 | 12 | 12 | 0.47 | 0.47 | 5.64 | 5.64 |
| 4 | 控制终端 | 同方 超翔TZ830-V3 | 套 | 1 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 5 | 网线 | 罗格朗 632720 | 箱 | 3 | 3 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 |
| 6 | 电源线1 | 金杯 BVR-4mm2 | 米 | 300 | 300 | 0.0006 | 0.0006 | 0.18 | 0.18 |
| 7 | 电源线2 | 金杯 BVR-2.5mm2 | 米 | 540 | 540 | 0.0004 | 0.0004 | 0.216 | 0.216 |
| 9 | 辅材 | 国产 优质 | 项 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 智慧班牌终端 | 希沃 SK06B | 套 | 100 | 100 | 0.337 | 0.337 | 33.7 | 33.7 |
| 11 | 智慧班牌管理平台 | 希沃 希沃云班软件V3.0 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | 交换机 | 锐捷 RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 台 | 6 | 6 | 0.32 | 0.32 | 1.92 | 1.92 |
| 13 | 网线 | 罗格朗 632720 | 箱 | 16 | 16 | 0.085 | 0.085 | 1.36 | 1.36 |
| 14 | 电源线1 | 金杯 BVR-6mm2 | 米 | 300 | 300 | 0.0008 | 0.0008 | 0.24 | 0.24 |
| 15 | 电源线2 | 金杯 BVR-2.5mm2 | 米 | 2700 | 2700 | 0.0004 | 0.0004 | 1.08 | 1.08 |
| 17 | 辅材 | 国产 优质 | 项 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 小间距LED一体机 | 海康威视 DS-D5E135NBFA-TD | 台 | 1 | 1 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |
| 19 | 视频线 | 秋叶原 定制 | 根 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | 智慧班牌终端 | 希沃 SK06B | 套 | 1 | 1 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.337 |
| 21 | 网线 | 罗格朗 632720 | 箱 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| 22 | 电源线 | 金杯 BVR-2.5mm2 | 米 | 50 | 50 | 0.0004 | 0.0004 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | 项目集成 |  | 项 | 1 | 1 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
| 变更调增部分 |  |  |  |  |  |  |  | 1.225 | 1.071 |
| 25 | 线管 | 联塑 25# | 米 | 1400 | 1400 | 0.00025 | 0.00025 | 0.35 | 0.35 |
| 26 | 线管 | 联塑 32# | 米 | 100 | 100 | 0.000355 | 0.0003 | 0.0355 | 0.03 |
| 27 | 桥架 | 亚特 亚特 100*50*1.2mm | 米 | 59 | 59 | 0.005 | 0.005 | 0.295 | 0.295 |
| 28 | 电源线 | 金杯 BVR-10mm2 | 米 | 330 | 330 | 0.00165 | 0.0012 | 0.5445 | 0.396 |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 65.29 | 65.136 |

| 常德职业技术学院2022年信息化设备更新改造项目（高水平专业群虚拟仿真实训基地 信息化）结算评审清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 单位 | 报审 数量 | 评审 数量 | 报审 单价 | 评审 单价 | 报审 小计 | 评审 小计 |
| 虚拟仿真实训教学及资源共享平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校级开放式虚拟仿真实训教学及资源共享平台 | 润尼尔 SOVSPTRSP V1.0 | 套 | 1 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2 | 服务器 | 宝德 PR212K-信创 | 台 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| 专业虚拟仿真实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合置管虚实结合训练系统（下半身） | 立方幻境 Cube Magic ZHZG | 套 | 2 | 2 | 13.8 | 13.8 | 27.6 | 27.6 |
| 4 | 男性导尿虚实结合训练系统 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 5 | 综合置管虚实结合训练系统（上半身） | 立方幻境 Cube Magic ZHZG | 套 | 2 | 2 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| 6 | 女性导尿虚实结合训练系统 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 2 | 2 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 7 | 综合穿刺虚实结合训练系统 | 立方幻境 Cube Magic ZHZCC | 套 | 2 | 2 | 39 | 39 | 78 | 78 |
| 8 | 分娩机制虚实结合训练系统 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 9 | 虚实结合台车 | 立方幻境 Cube Magic | 套 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 18 | 18 |
| 10 | 智慧黑板 | 希沃 BF86ED | 台 | 1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 11 | 功放 | 湖山 AH220 | 台 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 12 | 音箱 | 湖山 MD120 | 只 | 4 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |
| 13 | 一拖二无线手持话筒 | 湖山 DS-U310A | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 公共虚拟仿真实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 智慧黑板 | 希沃 BF86ED | 台 | 1 | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 15 | 桌面三维交互一体机（教师机） | Voxelsense A320 | 台 | 1 | 1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 16 | 桌面三维交互一体机（学生机） | Voxelsense A126 | 台 | 25 | 25 | 4.4 | 4.4 | 110 | 110 |
| 17 | 便携式桌面VR一体机（教师备课平台） | Voxelsense EULER 12-501 | 台 | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 18 | 卵巢子宫摘除术虚拟仿真实验系统软件 | 莱医特 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | 猪病的病理诊断虚拟仿真实验系统软件 | 莱医特 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | 女性患者导尿桌面式VR软件 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 21 | 男性患者导尿桌面式VR软件 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 22 | 新生儿急救桌面式VR软件 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 小儿股动脉穿刺桌面式VR软件 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 增强现实投屏系统 | Voxelsense Voxelshare | 套 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 25 | 教师桌椅 | 国产 定制 | 套 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 26 | 学生桌椅(一桌两椅) | 国产 定制 | 张 | 25 | 25 | 0.18 | 0.18 | 4.5 | 4.5 |
| 27 | 功放 | 湖山 AH220 | 台 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 28 | 音箱 | 湖山 MD120 | 只 | 4 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |
| 29 | 一拖二无线手持话筒 | 湖山 DS-U310A | 套 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 虚拟仿真体验中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3D VR灾难现场检伤分类 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 31 | 3D VR火灾救护 | 立方幻境 V1.0 | 套 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 32 | 3D LED虚拟现实显示设备 | 蓝普 P1.8 | ㎡ | 16.99 | 16.99 | 1.7 | 1.7 | 28.883 | 28.883 |
| 33 | 4K场景管理器 | 卡莱特 X20-3D | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 34 | 3D 虚拟现实控制管理设备 | Voxelsense A108 | 台 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 35 | 3D立体发送器 | 卡莱特 卡莱特 | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 36 | 3D立体眼镜 | 卡莱特 卡莱特 | 幅 | 100 | 100 | 0.026 | 0.026 | 2.6 | 2.6 |
| 37 | 消毒柜 | 鸿顺达 HSD5C | 台 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 38 | 智能配电箱 | 中电强能 定制 | 套 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 39 | 钢结构 | 国产 定制 | ㎡ | 17.28 | 17.28 | 0.07 | 0.07 | 1.2096 | 1.2096 |
| 40 | 阶梯教室桌椅 | 国产 定制 | 套 | 100 | 42*2+16 | 0.09 | 0.09 | 9 | 9 |
| 41 | 主音箱 | 湖山 VH-K110D | 只 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 42 | 中置音箱 | 湖山 VH-K265D | 只 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 43 | 环绕音箱 | 湖山 VH-K165D | 只 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
| 44 | 低音炮 | 湖山 VH-K112D | 只 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 45 | 头戴无线话筒 | 湖山 DS-UT20 | 套 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 46 | 解码器 | 湖山 AK8800 | 台 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 47 | 多通道功放 | 湖山 HM1050D | 台 | 1 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 48 | 电源时序器 | 湖山 DX4.0 | 台 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 49 | 机柜 | 国产 定制 | 个 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 50 | 音响配套材料 | 国产 定制 | 项 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 51 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  | 542.88 | 542.88 |