常财审〔2024〕结字28号

关于兴发公寓式安置小区三期前期费

结算评审的意见

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的兴发公寓式安置小区三期前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于夕照路交竹根潭西南角，小区内共有21栋公寓楼、1栋物管楼、一层地下室及室外配套等工程，建筑面积160326.98m2，其中地上建筑面积128843.73m2，地下室面积31483.25m2。本次评审兴发公寓式安置小区三期前期费用，包含环评费、造价咨询费、设计费、施工图审查费、地勘费、监理费、建设单位管理费等。

该安置小区由常鼎发改投〔2015〕260号文批复立项，项目估算总投资37391万元。项目由常德市华盛房地产开发有限公司代建，常德市天城规划建筑设计有限公司设计，中科高盛咨询集团有限公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。小区建设于2016年5月开工，2018年8月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2021205号结算评审送审单；

2. 常德市鼎城区朗泰住房建设开发有限公司报送的与项目建设相关的前期费合同、成果文件、发票、预算及结算文件等；

3. 财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

4. 财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）；

5. 国家测绘局《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财〔2002〕3号）；

6. 湖南省物价局《关于降低部分建设项目收费标准有关问题的通知》（湘价服〔2011〕57号）；

7. 湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》(湘发改价服〔2015〕861号)；

8. 常德市劳动和社会保障局《关于进一步规范全市建设工程项目劳保基金征收标准、减缓审批程序的通知》（常建通〔2007〕133号）；

9. 常德市公寓楼安置工作领导小组办公室下发的关于安置楼建设报建费标准的相关文件、会议纪要、规定及通知等；

10. 工程费的结算审计文件。

三、评审范围

兴发公寓式安置小区三期前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

### 1. 环境影响报告书编制费多计，审减3.8万元；

2. 界址测绘费多计，审减0.05万元；

### 3. 招标代理费多计，审减17.78万元；

4. 施工图审查费多计，审减15.4万元；

### 5. 施工用电、强电维保费不计，审减124万元；

6. 交易服务费在建设单位管理费内支出，审减1.8万元；

7. 施工监理费多计，审减140.04万元；

8. 设计费多计，审减160.56万元；

### 9. 工程勘察费多计，审减54.18万元；

10. 沉降观测费多计，审减5.11万元；

### 11. 环卫费无相关资料，审减15万元；

12. 房屋分户图测绘费、地籍测绘费及综合管网测绘费多计，审减14.3万元；

### 13. 标示牌多计，审减4.95万元；

14. 临时界址围墙不计，审减12.02万元；

### 15. 工作经费以工程费总金额为基数计算，审增65.92万元；

16. 代建费以工程费总金额为基数计算，审减197.75万元；

### 17. 红线外临时主道路、红线外出入口道路硬化、八字口改建及临时排水已出具结算评审报告，审减74.77万元；

18. 电力迁改、有线电视网络改迁及西边临时排水多计，审减0.97万元；

### 19. 有线电视工程费多计，审减44.85万元。

- 六、评审意见

该项目送审金额40092233元，评审金额31878134元，审减金额8214100元，审减率20.49%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年10月28日

抄送：常德市鼎城区朗泰住房建设开发有限公司

附表

| 兴发公寓式安置小区三期前期费用结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期行政、服务性收费 | 37881936 | 30873765 | 7008171 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 52000 | 13957 | 38044 |  |
| 2 | 界址测绘 | 11464 | 10983 | 481 |  |
| 3 | 选定招标代理 | 177750 | 0 | 177750 |  |
| 4 | 施工图审查 | 255905 | 101882 | 154023 |  |
| 5 | 施工用电 | 600000 | 0 | 600000 |  |
| 6 | 交易服务费 | 18000 | 0 | 18000 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 550000 | 550000 | 0 |  |
| 8 | 监理费 | 3925100 | 2524700 | 1400400 |  |
| 9 | 设计费 | 4422028 | 2816419 | 1605609 |  |
| 10 | 勘察费 | 1261131 | 719288 | 541843 |  |
| 11 | 沉降观测 | 96000 | 44928 | 51072 |  |
| 12 | 绿化测绘 | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 13 | 环卫费 | 150000 | 0 | 150000 |  |
| 14 | 房屋分户图预测 | 145750 | 47025 | 98725 |  |
| 15 | 地籍测绘 | 45781 | 9031 | 36750 |  |
| 16 | 竣工图综合管网测绘 | 62593 | 55029 | 7564 |  |
| 17 | 标示牌 | 85638 | 36178 | 49460 |  |
| 18 | 临时界址围墙 | 120174 | 0 | 120174 |  |
| 19 | 强电维保 | 640000 | 0 | 640000 |  |
| 20 | 劳保基金 | 5644618 | 5644618 | 0 | 按票据列入 |
| 21 | 防雷检测费用 | 16424 | 16424 | 0 |  |
| 22 | 区安置办工作经费 | 102489 | 2206862 | -2104373 | 工程费的0.7% |
| 23 | 市安置办工作经费 | 2390941 | 945798 | 1445143 | 工程费的0.3% |
| 24 | 代建费 | 17078150 | 15100643 | 1977507 | 工程费的5% |
| 二 | 前期工程费 | 1014232 | 256779 | 757453 |  |
| 1 | 红线外临时主道路 | 222722 | 0 | 222722 | 已出具结算评审报告 |
| 2 | 红线外出入口道路硬化 | 246554 | 0 | 246554 |  |
| 3 | 八字口改建 | 35263 | 0 | 35263 |  |
| 4 | 临时排水 | 243166 | 0 | 243166 |  |
| 5 | 电力迁改 | 87572 | 83193 | 4379 |  |
| 6 | 有线电视网络改迁 | 141381 | 137140 | 4241 |  |
| 7 | 西边临时排水 | 37574 | 36447 | 1127 |  |
| 三 | 有线电视工程费 | 1196065 | 747589 | 448476 |  |
|  | 合 计 | 40092233 | 31878134 | 8214100 | 20.49% |