常财审〔2024〕结字37号

关于常德高铁枢纽站站前南北广场项目

前期费（EPC合同内容）结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德高铁枢纽站站前南北广场项目前期费结算（EPC合同内容）进行了评审。

一、项目概况

常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目由常发改投〔2020〕23号文批复立项，批复总额183005万元，其中工程建设费用132907万元，工程建设其它费用41383万元，预备费8715万元；该项目由南北广场两部分组成，采用EPC模式建设，EPC中标单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司，合同金额暂定15亿元，合同内容包含进站匝道及落客平台工程、北广场工程、南广场工程、地下车库联系通道工程、土方及防护工程等内容，本次评审EPC合同范围内前期费用包含勘察设计费、场地准备与临时设施费（场内运输主干道）、工程保险费。

该项目概预算情况包括：北广场概算评审金额701514060元（常财审〔2021〕概字1号，其中工程费664129646元），南广场概算评审金额534670565元（常财审〔2023〕概字2号，其中工程费490609456元），园林绿化工程预算审定金额13207443元（常财审〔2022〕预字52号，其中工程费12046390元），高铁站路口智能交通管理设施预算审定金额1933310元（常财信审〔2022〕预字60号，其中设备及集成费1871420元），市政道路接口交安设施工程概算审定金额1149230元（常财审〔2023〕概字3号，其中工程费1048999元），新增绿化工程预算审定金额5235257元（常财审〔2023〕预字105号，其中工程费4757098元），南北广场视频监控系统增补项目预算审定金额896542元（常财信审〔2023〕预字51号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024068号结算评审送审单及附件；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、合同文件、支付票据等资料；

3.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

4.中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）;

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知（湘建价〔2014〕113号）；

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市铁路建设协调领导小组办公室《常德站南北广场有关问题调度会会议纪要》；

8.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德高铁枢纽站站前南北广场项目前期费（EPC合同内容）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.勘察设计费多计，审减1334.69万元；

2.场地准备与临时设施费多计，审减1259.80万元；

3.工程保险费多计，审减455.22万元。

六、评审结论

该项目送审金额59614854元，审定金额29117720元，审减金额30497134元，审减率51.16%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月20日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德市高铁枢纽站站前南北广场项目 前期费（EPC合同内容）评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 设计费 | 36985800 | 22023610 | 13346942 | 已按合同约定下浮3.02% |
| 二 | 勘察费 |  | 1615248 |  |  |
| 三 | 场地准备与临时设施费 （南北广场场内运输主干道） | 16639010 | 4041031 | 12597979 |  |
| 四 | 工程保险费 | 5990044 | 1437831 | 4552213 |  |
| 五 | 合 计 | 59614854 | 29117720 | 30497134 |  |