常财审〔2024〕结字38号

关于2024年城市桥梁定期及专项检测

项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年城市桥梁定期及专项检测项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为2024年城市桥梁定期及专项检测，计划资金399.32万元。本项目对桃花源大桥、朗州大桥等82座桥梁进行常规定期检测，主要检测内容为定期外观检测；对三星桥（杨桥河路K1+153箱涵）、太阳大道西延跨新河渠桥等6座桥梁进行结构定期及专项检测，主要检测内容包括：定期外观检测、材料强度检测、退化程度评定、结构自振频率检测、结构变形、变位测定、结构建模检算、拉索相关检测等。

检测分为6个项目包，分别由湖南金君工程科技有限公司、湖南尚科工程科技有限公司、湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司、博联检测集团有限责任公司、湖南湘建智科工程技术有限公司、湖南科创高新工程检测有限公司中标并实施，中标金额合计393.59万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024228号结算评审送审单及附件；

2. 常德市城市桥梁管理处报送的结算资料、检测成果、发票等；

3. 湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准；

4. 常德市物价局《关于降低本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号)；

5. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第五期）》的通知；

三、评审范围

2024年城市桥梁定期及专项检测费；

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城市桥梁管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 湖南金君工程科技有限公司检测的5座桥，超合同检测范围，无人机台班工程量多计，审减3.15万元；

2. 湖南尚科工程科技有限公司检测的8座桥，超合同检测范围，高空作业车台班多计，审减6.81万元；

3. 湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司检测的8座桥，超合同检测范围，桥检车、皮划艇单价偏高，审减3.91万元；

4. 博联检测集团有限责任公司检测的12座桥，检测数量超出检测范围，桥检车台班多计，审减4.16万元；

5. 湖南湘建智科工程技术有限责任公司检测的30座桥，定期外观检测金额偏高，审减7.39万元；

6. 湖南科创高新工程检测有限责任公司检测的25座桥，超合同检测范围，桥检车、皮划艇台班多计，审减8.55万元。

六、评审结论

该项目送审金额44206284元，审定金额3866566元，审减金额339718元，审减率8.08%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月20日

抄送：常德市城市桥梁管理处

附表

2024年城市桥梁定期及专项检测项目 评审汇总表. 单位：元. 序号; 工程名称; 送审金额; 审定金额; 审减金额; 备 注. 一; 检测费; 4188284; 3848566; 339718. 1; 项目包1; 693724; 662190; 31534; 湖南金君. 2; 项目包2; 741533; 673466; 68067; 湖南尚科. 3; 项目包3; 613262; 574183; 39079; 湖南省建设工程质量检测中心. 4; 项目包4; 731420; 689812; 41608; 博联检测. 5; 项目包5; 706726; 632782; 73943; 湘建智科. 6; 项目包6; 701619; 616133; 85486; 科创高新. 二; 采购招标代理费; 18000; 18000; 0. 合 计; 4206284; 3866566; 339718.