常财审〔2024〕委结字100号

关于常德职业技术学院电力改造（箱变扩容升级）工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德职业技术学院委托湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德职业技术学院电力改造（箱变扩容升级）工程结算审核的报告》中结算审定金额1123854元（含工程费及前期费）予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德职业技术学院电力改造（箱变扩容升级）工程结算审核的报告》（银华常结审字〔2024〕090号）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月8日

抄送：常德职业技术学院

附表：

| 常德职业技术学院电力改造（箱变扩容级） 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1169437 | 1064944 | 104493 |  |
| 1 | 建筑工程 | 63284 | 36124 | 27160 |  |
| 2 | 安装工程 | 1106153 | 1037610 | 68543 |  |
| 3 | 扣除合同内安全责任险、环境保护税 | 0 | -7299 | 7299 | 凭票计算 |
| 4 | 调整绿色施工安全防护措施费 | 0 | -1491 | 1491 | 由11.5%调整为7% |
| 二 | 前期费 | 62100 | 54919 | 7181 |  |
| 1 | 设计费 | 31575 | 26461 | 5114 |  |
| 2 | 监理费 | 23135 | 21068 | 2067 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 7390 | 7390 | 0 |  |
| 三 | 结算审计费 | 0 | 3991 | -3991 |  |
|  | 合 计 | 1231537 | 1123854 | 107683 | 审减率8.7% |