常财审〔2024〕委结字104号

关于新方正园电力设施迁改工程结算评审

结论的确认通知

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市国土资源储备中心委托湖南天兴工程造价咨询有限公司出具的《关于新方正园电力设施迁改工程结算审核的报告》中结算审定金额675221元予以确认（详见附表）。

- 附件：湖南天兴工程造价咨询有限公司《关于新方正园电力设施迁改工程结算审核的报告》（湘天兴咨B字〔2023〕1202号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月17日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 新方正园电力设施迁改工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 728224 | 659749 | 68475 | 9.40% |
| 1 | 合同内 | 728224 | 619083 | 109141 | 下浮3% |
| 2 | 合同外 | 0 | 47470 | -47470 |  |
| 3 | 扣安全责任险、环境保护税 | 0 | -6804 | 6804 |  |
| 二 | 设计费 | 13097 | 13097 | 0 | 2% |
| 三 | 结算初审付费 |  | 2375 | -2375 |  |
| 合 计 |  | 741321 | 675221 | 66100 | 8.92% |

### 注：1. 该项目预算评审时工程费未计销项税，结算评审时经资金管理科室同意，增加税费；

### 2.电力管网改建工程中扣减的电缆费用在本工程内结算，总结算费用未超原预算评审金额（销项税另计）；

### 3. 不可预见费发包人自主管理，本工程实施中，业主将不可预见费一并发包列入合同总价内，不符合相关规定，今后应严加注意防止结算纠纷。