常财审〔2024〕委结字105号

关于常德市特殊教育学校资源教室装修工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市特殊教育学校委托常德市现代环境咨询服务有限公司出具的《关于常德市特殊教育学校资源教室装修工程结算审核的报告》中结算审定金额649440元予以确认。

附件：《关于常德市特殊教育学校资源教室装修工程结算审核的报告》（现代咨字〔2024〕26号 复）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月21日

抄送：常德市特殊教育学校

附表

| 常德市特殊教育学校资源教室装修工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 716159 | 613422 | 102737 | 14.35% |
| （一） | 合同内工程费 | 698409 | 592285 | 106124 |  |
| 1 | 装饰 | 573305 | 493475 | 79830 | 下浮0.03% |
| 2 | 安装 | 125104 | 98810 | 26294 |  |
| （二） | 签证工程费 | 17750 | 21137 | -3387 |  |
| 1 | 装饰 | 17750 | 6558 | -3387 | 下浮3% |
| 2 | 安装 |  | 14579 |  |  |
| 二 | 不可预见费 | 35115 | 0 | 35115 |  |
| 三 | 前期费用 | 36679 | 34018 | 2661 |  |
| 1 | 设计费 | 18962 | 18962 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3923 | 3923 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 13794 | 11133 | 2661 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 2000 | -2000 |  |
| 合 计 |  | 787953 | 649440 | 138513 | 17.58% |