常财审〔2024〕委结字106号

关于常德财经职业技术学院人行天桥工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德财经职业技术学院筹建领导小组办公室委托湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德财经职业技术学院人行天桥工程结算审核的报告》中结算审定金额23433808元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德财经职业技术学院人行天桥工程结算审核的报告》（银华常结审字〔2024〕025号）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月28日

抄送：常德财经职业技术学院筹建领导小组办公室

附表

| 常德财经职业技术学院人行天桥工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 26952336 | 23403819 | 3548517 |  |
| (一) | 人行天桥合同内 | 15345085 | 15137007 | 208078 |  |
| 1 | 桩基工程 | 1484752 | 1480368 | 4384 |  |
| 2 | 主体工程 | 11282274 | 11597109 | -314835 |  |
| 3 | 装饰装修工程 | 712389 | 269358 | 443031 |  |
| 4 | 安装工程 | 646775 | 625135 | 21640 |  |
| 5 | 景观工程 | 86721 | 85992 | 729 |  |
| 6 | 铺装工程 | 1132175 | 1079045 | 53130 |  |
| （二） | 人行天桥合同外 | 11607251 | 8446971 | 3160280 |  |
| (三) | 合同内社会保险费调整 | 0 | -43804 | 43804 |  |
| (四) | 合同内税金调整 | 0 | -136355 | 136355 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 29989 | -29989 |  |
|  | 合 计 | 26952336 | 23433808 | 3518528 | 13.05% |