常财审〔2024〕委结字108号

关于市委机关办公楼及院落维修改造工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局资产管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对市委机关办公楼及院落维修改造工程委托湖南神州造价工程师事务所有限公司出具的《关于市委办公院落维修改造工程结算审核的报告》中结算审定金额1523639元予以确认（详见附表）。

附件：《关于市委办公楼及院落维修改造工程结算审核的报告》（神州常结审字〔2024〕113号）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月29日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 市委机关办公楼及院落维修改造工程费及前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1611890 | 1418135 | 193755 | 12.02% |
| 二 | 前期费用 | 106622 | 101012 | 5610 |  |
| 1 | 设计费 | 38280 | 38280 | 0 | 合同金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 7920 | 7920 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 31915 | 28049 | 3866 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 14507 | 12763 | 1744 |  |
| 5 | 采购代理费 | 14000 | 14000 | 0 | 按发票计取 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 4492 | -4492 |  |
|  | 合 计 | 1718512 | 1523639 | 194873 | 11.34% |

注：根据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号），分散采购项目专家评审费、采购代理费由采购人支付，故结算增列采购代理费。