常财审〔2024〕委结字111号

关于常德市第五中学学生公寓维修改造工程 结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市第五中学委托湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《关于常德市第五中学学生公寓维修改造工程结算审核的报告》中结算审定金额2769159元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市第五中学学生公寓维修改造工程结算审核的报告》 （湘中道咨（A3）字〔2024〕1002号）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月29日

抄送：常德市第五中学

附表

| 常德市第五中学学生公寓维修改造 工程结算审核汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 2858036 | 2567660 | 290376 | 10.16% |  |
| 1 | 合同内 | 2721451 | 2427050 | 294401 |  |  |
| 2 | 合同外 | 136585 | 154106 | -17521 |  |  |
| 3 | 扣安全责任险、环境保护税 | 0 | -13496 | 13496 |  |  |
| 二 | 前期费 | 202052 | 192765 | 9287 |  |  |
| 1 | 可研编制费 | 5000 | 5000 | 0 | 常财办发〔2020〕35号文 |  |
| 2 | 设计费 | 71500 | 71500 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 15280 | 15280 | 0 |  |  |
| 4 | 监理费 | 54116 | 48016 | 6100 |  |  |
| 5 | 招标代理费 | 26656 | 26656 | 0 | 发票 |  |
| 6 | 专家评审费 | 1900 | 0 | 1900 |  |  |
| 7 | 室内环境检测费 | 4505 | 3218 | 1287 | 湘价服〔2012〕171号文的65% |  |
| 8 | 消防检测费 | 9573 | 9573 | 0 | 消防检测服务价目收费指导标准 |  |
| 9 | 消防评估费 | 13522 | 13522 | 0 |  |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 8734 | -8734 |  |  |
|  | 合 计 | 3060088 | 2769159 | 290929 | 9.51% |  |