常财审〔2024〕委结字112号

关于穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带二期（柏园桥至南碈）杆转工程结算评审结论的

确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南天昊工程项目管理有限公司出具的《关于穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带二期（柏园桥至南碈）杆转工程结算审核的报告》中结算审定金额9352228元予以确认。

附件：湖南天昊工程项目管理有限公司《关于穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带二期（柏园桥至南碈）杆转工程结算审核的报告》（湘天昊(审)字〔2024〕第 142 号(复)）

常德市财政局投资评审中心

2024年10月29日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带二期（柏园桥至南碈）杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 14225964 | 9342228 | 4883736 | 审减率34.33% |
| 1 | 电信线路迁改工程 | 3016828 | 1883619 | 1133209 |  |
| 2 | 移动管线迁改工程 | 4569453 | 3129521 | 1439932 |  |
| 3 | 有线电视 | 1283211 | 784043 | 499168 |  |
| 4 | 国防三级网 | 3599709 | 2342618 | 1257091 |  |
| 5 | 铁通 | 396218 | 252035 | 144183 |  |
| 6 | 联通 | 1360545 | 950392 | 410153 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 10000 | -10000 |  |
|  | 合 计 | 14225964 | 9352228 | 4873736 |  |

说明：

- 1.该项目主体工程费预算评审金额11160万元（常财审预〔2018〕145号），征拆安置补偿预算评审金额9407.9万元（常财审预〔2018〕194号、常财审预〔2017〕428号）；

- 2.根据常德市人民政府2010年第15次专题会议纪要《关于进一步加快城建政府投资项目评审速度的会议纪要》精神，城建项目的管、杆、线转移预算，由建设单位自行审核，严格把关。该6个线路迁改预算，由建设单位委托湖南明诚项目管理有限公司进行内审，根据内审金额签订迁改合同。由于时间久远，结算时送审的内审文件存在模板不统一，部分子目高套、错套、光缆及接线盒价格偏高等情况，结算评审予以修正后，结合电力工程结算“无现场，无预算，有合同”项目处理原则计算；

3.该项目中电信、铁通、有线、联通迁改工程由海绵公司与产权单位直接签订施工合同，移动和国防三级网由海绵公司与产权单位委托的施工单位签订施工合同。