常财审〔2024〕委结字113号

关于常德市第十三中学文化广场升级改造项目结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市第十三中学委托湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《关于常德市第十三中学文化广场升级改造项目结算审核的报告》中结算审定金额2744788元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市第十三中学文化广场升级改造项目结算审核的报告》（湘中咨建审字常（2024）第0524号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年11月4日

抄送：常德市第十三中学

附表

| 常德市第十三中学文化广场升级改造项目 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2938516 | 2629989 | 308527 | 10.50% |
| (一) | 合同内 | 2610616 | 2374410 | 236206 | 下浮0.04% |
| 1 | 室外改造 | 2426059 | 2231090 | 194969 |  |
| 2 | 安装 | 184557 | 143320 | 41237 |  |
| (二) | 合同外 | 327900 | 255579 | 72321 |  |
| 1 | 室外改造 | 33085 | 27417 | 5668 | 下浮5% |
| 2 | 排水管网 | 294815 | 228162 | 66653 |  |
| 二 | 前期费用 | 108139 | 107910 | 229 |  |
| 1 | 设计费 | 51993 | 51993 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 43190 | 42961 | 229 |  |
| 3 | 预算编制费 | 12956 | 12956 | 0 |  |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 6889 | -6889 |  |
| 合 计 |  | 3046655 | 2744788 | 301867 | 9.91% |