常财审〔2024〕委结字114号

关于湖南幼专附属小学至善楼外墙改造工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对湖南幼儿师范高等专科学校附属小学委托湖南泽晖项目管理咨询有限公司出具的《关于湖南幼专附属小学至善楼外墙改造工程结算审核报告》中结算审定金额1401186元予以确认（详见附表）。

附件：《关于湖南幼专附属小学至善楼外墙改造工程结算审核报告》（泽晖·咨询008号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年11月5日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学

附表

| 湖南幼专附小至善楼外墙改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1392909 | 1332000 | 60909 | 4.37% |
| （一） | 合同内工程费 | 1325946 | 1152376 | 173570 |  |
| 1 | 建筑 | 129268 | 123861 | 5407 | 下浮0.03% |
| 2 | 装饰 | 1196678 | 1028515 | 168163 |  |
| （二） | 合同外 | 0 | 122422 | -122422 | 下浮5% |
| （三） | 签证工程费 | 66963 | 62322 | 4641 |  |
| （四） | 扣减超合同金额 | 0 | -5120 | 5120 |  |
| 二 | 渣土处置费 | 2311 | 0 | 2311 |  |
| 三 | 前期费用 | 66591 | 65611 | 980 |  |
| 1 | 设计费 | 34332 | 34332 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 7103 | 7103 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 25156 | 24176 | 980 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 3575 | -3575 |  |
| 合 计 |  | 1461811 | 1401186 | 60625 | 4.15% |

- 注：该项目结算起采购金额63000元，应签订补充合同报采购办备案。