常财审〔2024〕委结字116号

关于湖南幼专附属小学校门校道改造工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对湖南幼儿师范高等专科学校附属小学委托湖南泽晖项目管理咨询有限公司出具的《关于湖南幼专附属小学校门校道改造工程结算审核报告》中结算审定金额1909016元予以确认。

附件：《关于湖南幼专附属小学校门校道改造工程结算审核报告》（泽晖·咨询009号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年11月12日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学

附表

| 湖南幼专附属小学校门校道改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2037973 | 1807151 | 230822 | 11.33% |
| 1 | 合同价 | 1386527 | 1288330 | 98197 |  |
| 2 | 合同内增减 | 372323 | 231104 | 141219 |  |
| 3 | 合同外增加及其他 变更签证 | 279123 | 212874 | 66249 | 下浮5% |
| 4 | 景观石 | 0 | 74843 | -74843 |  |
| 二 | 渣土处置费 | 9547 | 0 | 9547 |  |
| 三 | 前期费用 | 97935 | 93906 | 4029 |  |
| 1 | 设计费 | 50707 | 50707 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 10399 | 10399 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 36829 | 32800 | 4029 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 7959 | -7959 |  |
| 合 计 |  | 2145455 | 1909016 | 236439 | 11.02% |

- 说明：渣土处置费暂未计算，后期根据文件要求提供的有效票据商相关部门核定后单独结算。