常财审〔2024〕委结字118号

关于常德市民兵训练基地整修扩容工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）委托湖南鑫正欣工程项目管理有限公司出具的《常德市民兵训练基地整修扩容工程结算审核报告》中结算审定金额1435948元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市民兵训练基地整修扩容工程结算审核的报告》（湘鑫正欣咨字〔2024〕第165号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年11月18日

抄送：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）

附表

| 常德市民兵训练基地整修扩容工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1472923 | 1348476 | 124447 |  |
| 1 | 合同内 | 1434198 | 1307796 | 126402 | 下浮0.03% |
| 2 | 合同外 | 38725 | 40680 | -1955 | 下浮3% |
| 二 | 前期费 | 71365 | 84310 | -12945 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 7857 | 7857 | 0 | 合同金额 |
| 2 | 设计费 | 37978 | 37978 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 25530 | 24475 | 1055 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 采购代理费 | 0 | 14000 | -14000 | 发票金额 |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 3162 | -3162 |  |
|  | 合 计 | 1544288 | 1435948 | 108340 | 审减率7.02% |