常财审〔2024〕委结字119号

关于常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德职业技术学院委托湖南永星项目咨询管理有限公司出具的《关于常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目结算审核报告》中结算审定金额2389227元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德职业技术学院生命科学与健康教育馆装修项目结算审核报告》（永星咨字（2024）第26号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年11月18日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院生命科学与健康教育馆 装修项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2467335 | 2220726 | 246609 | 9.99% |
| 1 | 合同内增减 | 1632540 | 1684668 | -52128 |  |
| 1.1 | 装饰工程 | 539941 | 872119 | -332178 | 按上限值单价评审 保持投标下浮率 |
| 1.2 | 安装工程 | 1092599 | 812549 | 280050 |  |
| 2 | 合同外增加 | 834795 | 536058 | 298737 |  |
| 2.1 | 装修工程 | 598472 | 467804 | 130668 | 下浮3% |
| 2.2 | 安装工程 | 236323 | 68254 | 168069 |  |
| 二 | 前期费 | 168089 | 159910 | 8179 |  |
| 1 | 设计费 | 97681 | 95194 | 2487 |  |
| 2 | 监理费 | 44782 | 40306 | 4476 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 13393 | 13393 | 0 |  |
| 4 | 检测费 | 12233 | 11017 | 1216 |  |
| 三 | 初审造价咨询费 | 0 | 8591 | -8591 |  |
| 四 | 合 计 | 2635424 | 2389227 | 246197 | 9.34% |