常财审〔2024〕委结字120号

关于宋家堰污水泵站新建工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司委托常德城发项目咨询管理有限公司出具的《关于宋家堰污水泵站新建工程结算审核的报告》中结算审定金额19186288元予以确认。

附件：常德城发项目咨询管理有限公司《关于宋家堰污水泵站新建工程结算审核的报告》（城发造〔2024〕005号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年11月18日

抄送：常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司

附表

| 宋家堰污水泵站新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 20182740 | 18877999 | 1304741 |  |  |
| 1 | 合同内 | 16317382 | 15920524 | 396858 |  |  |
| 2 | 合同外 | 3596252 | 2907550 | 688702 | 已下浮 |  |
| 3 | 材料调差和实名制费用 | 139967 | -13493 | 153460 |  |  |
| 4 | 正式给水工程 | 129139 | 63418 | 65721 | 已下浮 |  |
| 二 | 监理费 | 289924 | 289924 | 0 |  |  |
| 三 | 结算初审付费 | 18365 | 18365 | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 20491029 | 19186288 | 1304741 |  |  |