常财审〔2024〕委结字124号

关于金牛路路灯外电接入、移动铁塔机站及

通信迁改结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南麒晟工程管理咨询有限公司出具的《关于金牛路路灯外电接入、移动铁塔机站及通信迁改结算审核的报告》中结算审定金额2263491元予以确认（详见附表）。

- 附件：湖南麒晟工程管理咨询有限公司《关于金牛路路灯外电接入、移动铁塔机站及通信迁改结算审核的报告》（湘麒晟咨审字（2024）第0101号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年12月5日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 金牛路路灯外电接入、移动铁塔机站及通信 迁改结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程名称 | 报送金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3023674 | 2296957 | 726717 | 25.06% |
| 1 | 路灯外电接入（北段） | 250607 | 161365 | 89242 |  |
| 2 | 路灯外电接入（南段） | 229056 | 152145 | 76911 | 含设计费2983元 |
| 3 | 移动铁塔汇聚基房机站迁改 | 1580732 | 1183344 | 397387 |  |
| 4 | 移动通信管线迁改 | 963279 | 800103 | 163176 |  |
| 二 | 扣税费（移动） | 0 | -30875 | 30875 |  |
| 三 | 超审减扣施工单位承担的评审费 | 0 | -8591 | 8591 |  |
| 四 | 结算评审费 |  | 6000 | -6000 |  |
|  | 合 计 | 3023674 | 2263491 | 760183 | 25.14% |