常财审〔2024〕委结字125号

关于常德市农产品质量安全检验检测中心大楼搬迁维修改造工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局农业农村科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市农业农村局委托湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《关于常德市农产品质量安全检验检测中心大楼搬迁维修改造工程结算审核报告》中结算审定金额1484293元予以确认。

附件：《关于常德市农产品质量安全检验检测中心大楼搬迁维修改造工程结算审核报告》（精算堂结审字﹝2024﹞第CD11003号（复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月12日

抄送：常德市农业农村局

附表

| 常德市农产品质量安全检验检测中心大楼 搬迁维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1520652 | 1407198 | 113454 | 7.46% |
| 1 | 合同内装饰工程 | 821224 | 694101 | 127123 |  |
| 2 | 合同内安装工程 | 368223 | 309715 | 58508 |  |
| 3 | 二次报价优惠 | -913 | -580 | -333 |  |
| 4 | 装饰工程合同外 | 274282 | 270103 | 4179 | 下浮3% |
| 5 | 安装工程合同外 | 57836 | 73401 | -15565 |  |
| 6 | 补报工程 | 0 | 60458 | -60458 |  |
| 二 | 前期费用 | 81741 | 73339 | 8402 |  |
| 1 | 造价编制咨询费 | 7500 | 7500 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 30084 | 27380 | 2704 |  |
| 3 | 设计费 | 38459 | 38459 | 0 |  |
| 4 | 工程检测费 | 5698 | 0 | 5698 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3756 | -3756 |  |
| 合 计 |  | 1602393 | 1484293 | 118100 | 7.37% |