常财审〔2024〕委结字128号

关于常德市陆生动物疫病病原学监测区域中心

改造项目结算审核结论的确认通知

常德市财政局经建科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市畜牧水产事务中心委托湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《关于常德市陆生动物疫病病原学监测区域中心改造项目结算审核的报告》中结算审定金额750537元（含工程费及前期费）予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市陆生动物疫病病原学监测区域中心改造项目结算审核的报告》（湘中咨建审字常〔2024〕1203号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月16日

抄送：常德市畜牧水产事务中心

附表：

| 常德市陆生动物疫病病原学监测区域中心改造项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 855259 |  | 695885 |  | 159374 |  |  |
| 二 | 前期费 | 60048 |  | 52021 |  | 8027 |  |  |
| 1 | 采购招标代理服务费 | 9328 |  | 8520 |  | 808 |  |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 4500 |  | 4500 |  | 0 |  |  |
| 3 | 工程设计费 | 20988 |  | 20000 |  | 988 |  |  |
| 4 | 造价咨询费 | 4571 |  | 4571 |  | 0 |  |  |
| 5 | 监理费 | 16930 |  | 12630 |  | 4300 |  |  |
| 6 | 检测费 | 3731 |  | 1800 |  | 1931 |  |  |
| 三 | 结算审计费 | 0 |  | 2631 |  | -2631 |  |  |
|  | 合 计 | 915307 |  | 750537 |  | 164770 | 审减率18% |  |