常财审〔2024〕委结字129号

关于连城路（人民东路-唐溶路）新建工程杆线（含苗木）迁改项目结算审核结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市住房和城乡建设局委托湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《连城路（人民东路-唐溶路）新建工程杆线（含苗木）迁改项目结算审核的报告》中结算审定金额4524257元予以确认。

附件：常湖南精算堂工程项目管理有限公司《关于连城路（人民东路-唐溶路）新建工程杆线（含苗木）迁改项目结算审核的报告》（精算堂结审字〔2024〕第CD01005号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月16 日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

连城路（人民东路-唐溶路）新建工程杆线 （含苗木）迁改项目结算评审汇总表

| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 迁改工程费 | 5333175 | 4512159 | 821016 | 15.39% |
| 1 | 移动通信 | 1217132 | 1165337 | 51795 | 保持投标优惠 |
| 2 | 电信通信 | 195878 | 163972 | 31906 | 已下浮3% |
| 3 | 联通通信 | 158951 | 81347 | 77604 | 已下浮3% |
| 4 | 铁通通信 | 482949 | 456809 | 26140 | 已下浮3% |
| 5 | 长途通信 | 352045 | 289081 | 62964 | 已下浮3% |
| 6 | 国防三级网 | 350114 | 304848 | 45266 | 已下浮3% |
| 7 | 中信通信 | 187183 | 163258 | 23924 | 已下浮3% |
| 8 | 有线电视 | 1578408 | 1435041 | 143367 | 保持投标优惠 |
| 9 | 路灯迁改及管线下沉 | 27700 | 19769 | 7932 | 已下浮3% |
| 10 | 供水 | 208868 | 80505 | 128363 | 已下浮5% |
| 11 | 军用通信 | 525002 | 323653 | 201349 | 已下浮3% |
| 12 | 苗木移栽 | 30041 | 26699 | 3342 | 已下浮6% |
| 13 | 公安视频监控管线迁改 | 18905 | 1840 | 17065 | 已下浮5% |
| 二 | 超审减付费 | 0 | -536 | 536 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 12634 | -12634 |  |
|  | 合 计 | 5333175 | 4524257 | 808918 | 15.17% |

金额单位：元