常财审〔2024〕委结字130号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目常丹路迁改工程结算评审结论的确认通知

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司委托湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目常丹路迁改工程结算审核的报告》中结算审定金额5220341元予以确认。

附件：湖南银华工程咨询有限公司《关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目常丹路迁改工程结算审核的报告》（银华常结审字〔2024〕147号）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月5日

抄送：常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目常丹路迁改工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 5693375 | 5207126 | 486249 |  |
| 1 | 电信通信管线迁改 | 627067 | 585073 | 41995 | 按实结算，下浮3% |
| 2 | 广电管线迁改 | 641321 | 549795 | 91526 |  |
| 3 | 联通通信管线迁改 | 138404 | 103995 | 34410 |  |
| 4 | 铁通通信管线迁改 | 718932 | 686221 | 32712 |  |
| 5 | 移动通信管线迁改 | 2169796 | 2132404 | 37392 |  |
| 6 | 国防三级光缆迁改 | 641077 | 516139 | 124938 |  |
| 7 | 给水管迁改 | 581045 | 469756 | 111289 | 按实结算，下浮5%（市政工程） |
| 8 | 燃气管线迁改补偿合同 | 175732 | 163744 | 11988 | 按实结算，下浮3% |
| 二 | 初审评审费 | 0 | 13215 | -13215 |  |
| 三 | 合 计 | 5693375 | 5220341 | 473034 |  |

说明：

- 1.该项目中电信、铁通、广电、联通迁改工程由常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司与产权单位直接签订施工合同，移动、国防三级网、燃气、给水由常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司与产权单位委托的施工单位签订施工合同；

- 2.10kV仙落线电力设施迁改已完成结算评审并单独出具评审报告（常财审〔2022〕结字173号），不应重复报审，送审金额及审定金额同步删减；

- 3.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

- 4.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。