常财审〔2024〕委结字132号

关于启明路（常德大道-三闾路）污水管网工程

结算审核结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，常德市住房和城乡建设局委托湖南筑龙工程项目管理有限公司出具的《关于启明路（常德大道-三闾路）污水管网工程结算审核的报告》中结算审定金额6768607元予以确认（详见附表）。

附件：《关于启明路（常德大道-三闾路）污水管网工程结算审核的报告》（湘筑龙（常）审字[2024]第014号（复））

常德市财政局投资评审中心

2024年12月17日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 启明路（常德大道-三闾路）污水管网 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 7442366 | 6755988 | 686378 |  |
| 1 | 合同内 | 6668442 | 6383632 | 284810 |  |
| 2 | 合同外 | 814657 | 747067 | 67590 |  |
| 3 | 合同外下浮 | -40733 | -37353 | -3380 |  |
| 4 | 工期违约金 | 0 | -337358 | 337358 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 12619 | -12619 |  |
|  | 合 计 | 7442366 | 6768607 | 673759 | 审减率9.05% |

备注：

- 1.本项目批复工程费金额934.53万元，预算审定金额722.88万元（含不可预见费34.42万元）。结算审定金额未超批复及预算金额。

- 2.本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 3.对纳入审计监督范围项目，建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。