常财审〔2024〕委结字133号

关于常德市三闾公园人防地下空间开发利用项目配套工程及前期费结算审核结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市人民防空办公室委托湖南创迪工程管理咨询有限公司出具的《常德市三闾公园人防地下空间开发利用项目配套工程及前期费结算审核的报告》中结算审定金额11913554元予以确认。

附件：湖南创迪工程管理咨询有限公司《关于常德市三闾公园人防地下空间开发利用项目配套工程及前期费结算审核的报告》（湘创迪咨询〔2024〕第212021号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月19日

抄送：常德市人民防空办公室

附表

| 常德市三闾公园人防地下空间开发利用项目配套工程及前期费结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 配套工程费 | 7113847 | 4604434 | 2509413 |  |
| 1 | 电梯 | 772400 | 761160 | 11240 |  |
| 2 | 人防工程防护设备、防风化设备 | 1565631 | 1349512 | 216119 |  |
| 3 | 抗震支架 | 653764 | 569862 | 83902 |  |
| 4 | 发光材料 | 3349478 | 1683639 | 1665839 | 按已支付工程进度款结算 |
| 5 | 地勘孔封堵灌浆 | 208261 | 208261 | 0 |  |
| 6 | 临时用电引入费 | 532313 | 0 | 532313 | 已出报告详常财审（2022）结字271号 |
| 7 | 临时用水引入费 | 32000 | 32000 | 0 |  |
| 二 | 前期费用 | 8060611 | 7296774 | 763837 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制 | 72000 | 72000 | 0 |  |
| 2 | 交通影响评价报告书编制 | 6211 | 0 | 6211 | 未实施 |
| 3 | 可行性研究报告编制 | 63000 | 63000 | 0 |  |
| 4 | 勘察勘探费（可研阶段） | 42500 | 42500 | 0 |  |
|  | 勘察勘探费(补充) | 298000 | 298000 | 0 | 详勘 |
| 5 | 工程设计费 | 2420741 | 2420741 | 0 |  |
| 6 | BIM设计费 | 484148 | 484148 | 0 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 220578 | 220578 | 0 |  |
| 8 | 监理费 | 1704925 | 1704925 | 0 |  |
| 9 | 检测费 | 905302 | 882668 | 22634 |  |
| 10 | 常规项目质安处监督检测费 | 23000 | 23000 | 0 | 非税票据追缴 |
| 11 | 桩基检测及其他特殊检测费 | 604379 | 529321 | 75058 |  |
| 12 | 桩基检测及其他特殊检测费（质安处监督检测费） | 136776 | 0 | 136776 | 政府统一购买付费 |
| 13 | 工程测绘费 | 16468 | 14893 | 1575 |  |
| 14 | 人防施工图审查费 | 32120 | 0 | 32120 | 政府统一购买付费 |
| 15 | 代建费 | 541000 | 541000 | 0 |  |
| 16 | 建设单位管理费 | 489463 | 0 | 489463 | 已计代建费，不另计建设单位管理费 |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 12346 | -12346 |  |
|  | 合 计 | 15174458 | 11913554 | 3260904 |  |

- 注：

- 1、根据湖南省人民政府办公厅《关于开展建筑信息模型应用工作的指导意见》（湘政办发〔2016〕7号），该项目进行了BIM设计，建设单位确认通过BIM统筹管理，项目在工期、成本、资源整合等方面取得了较好的效益，建议建设单位收集、整理、归档BIM成果资料，为后续需要BIM技术服务的项目提供参考和指导。

- 2、应相关部门及建设要求，该项目于2019年3月15日取消了1#电梯井，因设计变更下达前供应商已完成了定制，建设单位于2019年9月4日确认将1#电梯转运至指定场所堆放。评审时未计该台电梯的安装费，建设单位要按国有资产归集程序报批有关部门，盘活闲置资产，提高资金使用效益。

- 3、该项目发光涂料由北京聆伍科技有限公司施工，已完成施工图中的全部施工内容，建设单位按中标金额336.73万元的50%已付款168.36万元，施工方完工后经建设单位发函催办仍未提供结算竣工资料，评审依据建设单位要求，以已付工程款作为结算金额，建设单位对付款金额承担审核责任。