常财审〔2024〕委结字134号

关于常德技师学院公务员考试高技能培训基地扩容提质工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局社会保障科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德技师学院委托湖南省天平项目管理有限公司出具的《关于常德技师学院公务员考试高技能培训基地扩容提质工程结算审核报告》中结算审定金额1043844元予以确认。

附件：《关于常德技师学院公务员考试高技能培训基地扩容提质工程结算审核报告》（天平文号2024-824复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月25日

抄送：常德技师学院

附表

| 常德技师学院公务员考试高技能培训基地扩容提质工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1102522 | 995550 | 106972 | 9.70% |
| 1 | 装饰工程--合同内 | 777085 | 738396 | 38689 | 下浮0.15% |
| 2 | 安装工程--合同内 | 162607 | 115838 | 46769 |  |
| 3 | 装饰工程--合同外 | 38623 | 35241 | 3382 | 下浮5% |
| 4 | 安装工程--合同外 | 124207 | 106075 | 18132 |  |
| 二 | 前期费用 | 48671 | 44565 | 4106 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 5880 | 5880 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 19106 | 15000 | 4106 |  |
| 3 | 设计费 | 23685 | 23685 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3729 | -3729 |  |
| 合 计 |  | 1151193 | 1043844 | 107349 | 9.33% |