常财审〔2024〕委结字137号

关于常德职业技术学院文体活动中心维修改造工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德职业技术学院委托湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《常德职业技术学院文体活动中心维修改造工程结算审核报告》中结算审定金额2879135元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德职业技术学院文体活动中心维修改造工程结算审核的报告》（湘中咨建审字常〔2024〕第1007号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月25日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院文体活动中心维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2801290 | 2745588 | 55702 |  |
| 1 | 合同内 | 1909685 | 1867076 | 42609 | 下浮0.04% |
| 2 | 合同外 | 891605 | 878512 | 13093 | 下浮3% |
| 二 | 前期费 | 132780 | 127193 | 5587 |  |
| 1 | 设计费 | 61532 | 61532 | 0 | 合同金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 15829 | 15829 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 55419 | 49832 | 5587 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 6354 | -6354 |  |
|  | 合 计 | 2934070 | 2879135 | 54935 | 审减率1.87% |