常财审〔2024〕委结字138号

关于常德市气象局天气雷达转换升级环境改造工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局农业农村科：

- 根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市气象局委托湖南国方工程建设咨询有限公司出具的《常德市气象局天气雷达转换升级环境改造工程结算审核报告》中结算审定金额1022202元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市气象局天气雷达转换升级环境改造工程结算审核的报告》（湖南国方咨字〔2024〕年第163号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月25日

抄送：常德市气象局

附表

| 常德市气象局天气雷达转换升级环境改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1342699 | 966872 | 375827 |  |
| 1 | 室外道路 | 190529 | 0 | 190529 | 下浮0.06% |
| 2 | 装饰工程 | 659693 | 403331 | 256362 |  |
| 3 | 拆除工程 | 49208 | 22312 | 26896 |  |
| 4 | 安装工程 | 41164 | 25048 | 16116 |  |
| 5 | 智能警界监控 | 30459 | 30441 | 18 |  |
| 6 | 防雷装置改进 | 220280 | 193091 | 27189 |  |
| 7 | 清单外安装工程 | 8516 | 12465 | -3949 | 下浮3% |
| 8 | 签证工程 | 142850 | 102024 | 40826 |  |
| 9 | 清单外重组价 | 0 | 178160 | -178160 |  |
| 二 | 前期费 | 61675 | 57424 | 4251 |  |
| 1 | 监理费 | 21800 | 17549 | 4251 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 招标代理费 | 13113 | 13113 | 0 | 合同金额 |
| 3 | 设计费及造价咨询费 | 26762 | 26762 | 0 |  |
| 三 | 扣减施工单位应承担的审计付费 | 0 | -5094 | 5094 |  |
| 四 | 结算评审费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
|  | 合计 | 1404374 | 1022202 | 382172 | 审减率27.21% |