常财审〔2024〕委结字140号

关于环湖路（柳春路-紫缘路立交）杆转工程  结算审核结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设投资开发有限公司委托湖南筑龙工程项目管理有限公司出具的《环湖路（柳春路-紫缘路立交）杆转工程结算审核的报告》中结算审定金额8466250元予以确认。

附件：湖南筑龙工程项目管理有限公司《环湖路（柳春路-紫缘路立交）杆转工程结算审核的报告》（湘筑龙（常）审字〔2024〕第381号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月25日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 环湖路（柳春路-紫缘路立交）杆转工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审核内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 11647882 | 8526776 | 3121106 | 26.8% |  |
| 1 | 国防三级网 | 1176601 | 1029670 | 146931 |  |  |
| 2 | 移动通信 | 4575749 | 3924714 | 651035 |  |  |
| 3 | 环湖路基站 | 1013649 | 613972 | 399677 |  |  |
| 4 | 司马楼基站 | 941974 | 521980 | 419994 |  |  |
| 5 | 联通通信 | 993733 | 812922 | 180811 |  |  |
| 6 | 电信通信 | 2793943 | 1548482 | 1245461 |  |  |
| 7 | 有线网络 | 152233 | 75036 | 77197 |  |  |
| 二 | 扣税费 | 0 | -52816 | 52816 |  |  |
| 三 | 超审减付费 | 0 | -17710 | 17710 |  |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |
|  | 合计（一+二+三） | 11647882 | 8466250 | 3181632 | 27.32% |  |

备注：联通通信、环湖路基站及司马楼基站未按规定进行迁改预算评审，移动通信迁改未公开招投标，建议支出科室要求建设单位出具原因说明，并视情况确定是否加大下浮比率或扣减建设单位管理费。