常财审〔2024〕委结字141号

关于常德财经机电职业技术学院夜景亮化工程结算审核结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德科技职业技术学院委托湖南时利和工程管理咨询有限公司出具的《关于常德财经机电职业技术学院夜景亮化工程结算审核的报告》中结算审定金额1888787元（含工程费及前期费）予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德财经机电职业技术学院夜景亮化工程结算审核的报告》（湘时造结审〔2024〕第102号复）

常德市财政局投资评审中心

2024年12月27日

抄送：常德科技职业技术学院

### 附表

| 常德财经机电职业技术学院夜景亮化工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 1850326 | 1772073 | 78253 | 4.23% |
| 1 | 合同内 | 1795150 | 1631847 | 163303 |  |
| 2 | 签证及超合同部分 | 55176 | 140226 | -85050 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 119539 | 113307 | 6232 |  |
| 1 | 工程监理费 | 36639 | 35058 | 1581 |  |
| 2 | 招标代理费 | 17900 | 17900 | 0 | 按发票 |
| 3 | 设计费 | 54000 | 50004 | 3996 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 11000 | 10345 | 655 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3407 | -3407 |  |
|  | 合 计 | 1969865 | 1888787 | 81078 | 4.12% |